ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015 – 2017годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории Поселкового сельского поселения

Тимашевского района на 2015 – 2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам (тыс.руб.) |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Содержание и уборка территории кладбищ (покос сорной растительности и уборка мусора) | всего | 58,1 | 18,1 | 20,0 | 20,0 | Скашивание сорной растительности на территории мест захоронения в 2015 году -4617 кв.м., 2016-2017 годы по 5100 кв.м. | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 58,1 | 18,1 | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Санитарное содержания территории Поселкового сельского поселения (сбор мусора, скашивания сорной растительности приобретение материалов для косьбы и т.д.) | всего | 352,3 | 252,3 | 50,0 | 50,0 | Скашивание сорной растительности в 2015 году-66433 кв.м, в 2016 и 2017 годы по 16667 кв.м | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района, подведомственные учреждения |
|  |  | местный бюджет | 352,3 | 252,3 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение ГСМ для покоса сорной растительности, работы трактора по уборке территории | всего | 70,6 | 70,6 | 0,0 | 0,0 | Приобретение 2264 л | Администрация Поселкового сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 70,6 | 70,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оплата электроэнергии за уличное освещение на территории сельского поселения, ремонт уличного освещения | всего | 1060,4 | 315,0 | 330,8 | 347,3 | Количество расхода киловатт на уличное освещение 50 000 квт. ежегодно | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1060,4 | 315,0 | 330,8 | 347,3 |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 1541,4 | 723,3 | 400,8 | 417,3 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1541,4 | 723,3 | 400,8 | 417,3 |  |  |

Заведующий сектором администрации  Поселкового

сельского поселения  Тимашевского района 				                                          	Т.В.Тимофеева