ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Развитие коммунального хозяйства» на 2018-2021 годы , утвержденной постановлением администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района

от _________ 2021 года № ____

|  |  | Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» на 2018-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия |  | Статус * | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель |  |  |  | Газификация Днепровского сельского поселения Тимашевского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задачи |  |  |  | Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории Днепровского сельского поселения Тимашевского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1: Строительство и реконструкция газопроводов высокого и низкого давления, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  | всего | 12689,7 | 816,8 | 3479,5 | 835,0 | 7558,4 | Количество готовых проектов строительства газопроводов – 1 шт. Строительство газораспределительных сетей общей протяженностью 8,4 км., газификация 99 домовладений. Прохождение гос. экспертизы 1 проектом строительства газопровода. Разработка проектно-сметной документации строительства газопровода – 1 шт. | Администрация Днепровского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 9184,8 | - | 2 061,9 | 300,0 | 6822,9 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3504,9 | 816,8 | 1417,6 | 535,0 | 735,5 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.2.1.1 | В том числе на: Строительство объекта «Газопровод высокого давления и ШРП - 4 для жилых домов по ул. Степанова №115-158 в х. Ольховском Днепровского сельского поселения Тимашевского района» |  |  | всего | 2241,4 |  | 2 194,0 | 47,4 | - | Строительство газораспределительных сетей общей протяженностью 2,1 и ШРП. | Администрация Днепровского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 2 061,9 |  | 2 061,9 | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 179,5 |  | 132,1 | 47,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.2 | В том числе на: Строительство объекта «Газопровод низкого давления в х. Ленина по ул. Ленина, Октябрьская Днепровского сельского поселения Тимашевского района» |  |  | всего | 8569,9 |  | 992,3 | 319,2 | 7258,4 | Строительство распределительного газопровода низкого давления общей протяженностью 6,3 км. | Администрация Днепровского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 7122,9 |  |  | 300,0 | 6822,9 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1447,0 |  | 992,3 | 19,2 | 435,5 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| 2 | Цель |  |  |  | Бесперебойная подача питьевой воды на территории Днепровского сельского поселения Тимашевского района, сохранение объектов водоснабжения и водоотведения; |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задачи |  |  |  | Капитальный ремонт и ремонт водопроводных сетей и сетей водоотведения Днепровского сельского поселения Тимашевского района, повышение их эксплуатационного состояния; Строительство, реконструкция капитальный ремонт и ремонт водозаборных сооружений, сетей водоснабжения и сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2: Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-изыскательские работы, в том числе: |  |  | всего | 8782,1 | 911,3 | 7274,8 | 80,5 | 515,5 | Изготовление проекта по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения в х. Ольховском» и прохождение им гос. экспертизы. Прохождение гос. экспертизы проектной документации «Водоснабжение х. Ленина» Реконструкция водопровода в х. Ленина Днепровского с/п Изготовление межевого плана объекта «Водоснабжение х. Ленина Днепровского с/п Тимашевского района Краснодарского края» Разрабока проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения в х. Ольховском Днепровского с.п. Тимашевского района» | Администрация Днепровского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 6767,8 | - | 6767,8 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2014,3 | 911,3 | 507,0 | 80,5 | 515,5 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.1.1.1 | «Водоснабжение х. Ленина Днепровского с/п Тимашевского района Краснодарского края» |  |  | всего | 7 280,3 |  | 7 199,8 | 80,5 | - | Реконструкция водопровода в х.Ленина, общей протяженностью 7, 420 км. | Администрация Днепровского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 6 767,8 |  | 6 767,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 432,0 |  | 432,0 | 80,5 | - |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 3: Прочие мероприятия в области водоснабжения и водоотведения, в том числе: |  |  | всего | 8375,3 | 1110,7 | 3736,5 | 150,0 | 3 378,1 | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения – 4,99 км; Замена 5 насосов для водонапорных башен. Изготовление сметной документации капитального ремонта артезианской скважины – 1 ед. Капитальный ремонт 3 артезианских скважин. В том числе Ремонт 3 водонапорных башен. | Администрация Днепровского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 4788,1 | - | 2019,5 | - | 2 768,6 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3 587,2 | 1110,7 | 1 717,0 | 150,0 | 609,5 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
|  | «Капитальный ремонт артезианской скважины №6961 в ст. Днепровской Тимашевского района Краснодарского края» |  |  | всего | 2 148,5 |  | 2 148,5 | - | - | Капитальный ремонт 1 артезианской скважины №6961 в ст. Днепровской. Капитальный ремонт 1 артезианской скважины №602 в х. Димитрова. | Администрация Днепровского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 2 019,5 |  | 2 019,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 129,0 |  | 129,0 | - | - |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | «Капитальный ремонт эксплуатационной скажины №6002 в х. Димитрова Тимашевского района Краснодарского края» |  |  | всего | 3 135,6 |  |  | 150,0 | 2 985,6 |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 2 768,6 |  |  |  | 2 768,6 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 367 |  |  | 150,0 | 217 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 4: Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  | всего | 257,0 | 27,0 | 110,0 | - | 120,0 | Техническое обслуживание 4,6 км газопровода ежегодно |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 257,0 | 27,0 | 110,0 | - | 120,0 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | всего | 30 104,1 | 2865,8 | 14600,8 | 1065,5 | 11572,0 |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 20 018,6 |  | 10 849,2 | 300,0 | 8869,4 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 10 085,5 | 2 865,8 | 3751,6 | 765,5 | 2702,6 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |

Ведущий специалист администрации

Днепровского сельского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                                           А.А. Титова