ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Днепровского сельского поселения

Тимашевского района

от __  __________ 2017 года № ___

Паспорт
муниципальной программы Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Организация благоустройства территории Днепровского сельского поселения Тимашевского района  на 2018-2020 годы»

| Координатор муниципальной программы | Начальник отдела по вопросам строительства, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрено |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено |  |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрено |  |
| Цели муниципальной программы | - повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; |  |
| Задачи муниципальной программы | - организация уличного освещения населенных пунктов; - улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения; |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - уровень удовлетворенности граждан санитарным состоянием поселения и благоустройством территории поселения; -доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения; - объем вывезенного мусора с территории поселения; - количество отремонтированных объектов благоустройства; |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2020 годы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | # Общий объем финансирования Программы из местного бюджета составляет 1 861,1 тыс. руб., в том числе по годам: # 2018 год – 661,1 тыс. руб. # 2019 год – 600,0 тыс. руб. 2020 год – 600,0 тыс. руб. |  |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет глава Днепровского сельского поселения Тимашевского района |  |

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в Днепровском сельском поселении Тимашевского района

и  прогноз ее развития

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры. Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, вывоза и утилизации бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Днепровское  сельское поселение занимает площадь 12 204 га. Территория поселения является составной частью зеленой зоны, формирующей экологическую среду Тимашевского района.

За последние годы удалось провести наружное освещение общей протяженностью 2350 метров:

- в х. Ленина по ул. Ленина и ул. Гагарина;

- в х. Ольховском по ул. Степанова и ул. Заречной;

- в х. Димитрова по ул. Набережной;

- в х. Калинина по ул. Ленина;

- в ст.Днепровской.

Было установлено 146 светильников.

Основная часть улиц поселения освещена, но существует проблема недостаточного наружного освещения отдельных частей улиц и переулков Днепровского сельского поселения. Данную  проблему планируется решить посредством установки единичных фонарей.

Особое внимание необходимо уделить созданию и развитию структур, занимающихся вопросами благоустройства, санитарной очистки и озеленения.

Необходимо создать действенную систему взаимодействия с жителями населенных пунктов по вопросам благоустройства и санитарной очистке придворовых территорий и территории поселения от мусора.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей программой.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Целями муниципальной программы  являются:

- повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения;

Для решения поставленных целей необходимо решить задачи:

- организация уличного освещения населенных пунктов;

- улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения;

Срок реализации муниципальной программы - 2018 - 2020 годы.

Целевые показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Таблица №1

| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Организация благоустройства территории Днепровского сельского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень удовлетворенности граждан санитарным состоянием поселения и благоустройством территории поселения | % | 65 | 70 | 75 |
| 2. | Основное мероприятие №1 «Организация уличного освещения» |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | % | 31,5 | 33,1 | 33,1 |
| 3. | Основное мероприятие № 2«Благоустройство поселения» |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем вывезенного мусора с территории поселения | М³ | 483 | 370 | 370 |
| 3.2. | Количество отремонтированных объектов благоустройства | Шт. | 5 | 5 | 5 |

3.Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы, ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы не предусмотрены.

Муниципальная программа включает два основных мероприятия:

Основное мероприятие №1: «Организация уличного освещения»

Данное мероприятие предусматривает оплату электроэнергии, потребляемой объектами уличного освещения, пеней, штрафов, связанных с потреблением  электроэнергии,  а также содержание,  ремонт, техническое обслуживание  сетей уличного освещения поселения.

Основное мероприятие № 2: Благоустройство поселения

Мероприятие № 1: Санитарная очистка территории поселения от мусора, ТБО, сорной и карантинной растительности.

Данное мероприятие предусматривает:

- выявление и ликвидацию несанкционированных свалок;

- выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтожению, а также уборку мусора и  валку деревьев на территории поселения и иные мероприятия по наведению санитарного порядка на территории поселения;

Мероприятие № 2: Обустройство, содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования.

Данное мероприятие предусматривает

- содержание, облагораживание, проведение ремонтов объектов благоустройства, детских площадок, кладбищ и других мест общественного пользования.

-  посадку саженцев деревьев и растений;

- иные мероприятия в рамках обустройства, содержания и ремонта объектов благоустройства и мест общего пользования

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 1.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств краевого и местного бюджетов. Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы представлен в Таблице №2.

Таблица №2

(тыс. руб.)

| №п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, всего | Объем финансирования на 2018 год | Объем финансирования на 2019 год | Объем финансирования на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и ремонт объектов уличного освещения | 1 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 2. | Благоустройство поселения | 661,1 | 261,1 | 200,0 | 200,0 |
|  | ИТОГО | 1861,1 | 661,1 | 600,0 | 600,0 |

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в составе муниципальной программы не предусмотрено.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется начальником отдела по вопросам строительства, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района, в соответствии с типовой методикой оценки реализации муниципальных программ, изложенной в приложении №5 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Днепровского сельского поселения Тимашевского района, утвержденному постановлением администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района от 25.04.2017 года   № 49, по результатам отчетного года.

7.	Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программы осуществляет начальник отдела по вопросам строительства, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района.

Начальник отдела по вопросам строительства, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района в процессе реализации муниципальной программы:

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети "Интернет";

представляет ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет  глава поселения. Механизм реализации программы осуществляется в соответствии с пунктом 4 Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Днепровского сельского поселения Тимашевского района, утвержденного постановлением администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района от 25.04.2017 года   № 49.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Начальник отдела по вопросам

строительства, ЖКХ, ГО и ЧС администрации

Днепровского сельского поселения

Тимашевского района                                                                          А.Д. Кодинец