ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района

от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 года № \_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программыДнепровского сельского поселения Тимашевского района«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы на 2015-2017 годы» | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель | Развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети, повышение безопасности движения. | | | | | | |
| 1.1 | Задачи | - Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов поселения;  - установка дорожных знаков; | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1:  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, включая проектно-изыскательские работы | всего | **11 185,5** | **5 159,5** | **3 500,0** | **2 526,0** | Ремонт 0,9 км. дороги в гравийном исполнении, ремонт 0,4 км дороги в асфальтном исполнении | Администрация Днепровского сельского поселения Тимашевского района |
| краевой бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| местный бюджет | 7 117,0 | 2159,5 | 3 500,0 | 2 526,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Мероприятие 2:  «Приобретение дорожных знаков» | всего | **195,6** | **51,1** | **116,5** | **28,0** | приобретение и установка 73 дорожных знаков | Администрация Днепровского сельского поселения Тимашевского района |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 195,6 | 51,1 | 116,5 | 28,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Мероприятие 3:  Текущий ремонт и обслуживание автомобильных дорог | всего | **614,9** | **614,9** | **-** | **-** | Осуществление текущего ремонта 0,2 км дорог,  приобретение 255 м3 гравийно-песчаной смеси, поддержание в хорошем состоянии дорог поселения, своевременная оплата услуг, работ и иных платежей в рамках содержания и обслуживания дорог поселения. | Администрация Днепровского сельского поселения Тимашевского района |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 614,9 | 614,9 | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | всего | **11 996,0** | **5 825,5** | **3616,5** | **2 554,0** |  |  |
| краевой бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 8 996,0 | 2 825,5 | 3616,5 | 2 554,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  | - |
|  | | | | | | | | | |

Начальник отдела по вопросам строительства,

ЖКХ, ГОиЧС администрации Днепровского

сельского поселения Тимашевского района А.Д.Кодинец