ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Днепровского сельского поселения

Тимашевского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 года № \_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт муниципальной программы Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы на 2015-2017 годы» | |
|  | |
| Координатор муниципальной программы | Начальник отдела по вопросам строительства, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрено |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрено |
| Цели муниципальной программы | - развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети, повышения безопасности движения |
| Задачи муниципальной программы | - содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов поселения;  - установка дорожных знаков; |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - протяженность отремонтированных участков дорог от общей протяженности дорог в поселении;  - протяженность отремонтированных участков дорог в гравийном исполнении;  -протяженность отремонтированных участков дорог в асфальтобетонном исполнении;  - количество установленных дорожных знаков;  - объем приобретенной гравийно-песчаной смеси;  - протяженность дорог, на которых был произведен текущий ремонт |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы из местного бюджета составляет 11 996,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год – 5825,5 тыс. руб.  2016 год –3616,5 тыс. руб.  2017 год – 2554,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет глава Днепровского сельского поселения Тимашевского района |

1. **Характеристика текущего состояния сферы дорожного хозяйства в Днепровском сельском поселении Тимашевского района и прогноз ее развития**

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Общая протяженность дорог местного значения в Днепровском сельском поселении Тимашевского района составляет 74120 км., из них дороги в асфальтном покрытии 22,24 км., в гравийном покрытии – 26,25 км., грунтовые дороги - 25,62 км.

Отсутствие системного планирования работ в системе дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием за последние 10-15 лет привело к тому, что дороги в поселении находятся в неудовлетворительном состоянии. Техническое состояние части дорог поселения по своим параметрам (радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна и проезжей части, тип покрытия и т.д.) не соответствуют возрастающим транспортным потокам.

Основными транспортными проблемами в поселении являются:

- качество ряда дорожных покрытий не соответствует эксплуатационным требованиям, т.к. капитальный ремонт дорог не производился десять и более лет.

- изношенность инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и т.д.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям покрытий и оснований дорог.

- процент грунтовых дорог в поселении составляет 23,4%, гравийных – 39,4%.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню роста автомобильного транспорта ведет к повышению аварийности, снижению скорости движения.

В последние годы состоянию дорог в поселении уделяется все больше внимания и, соответственно, финансовые вложения в дорожное хозяйство растут. За последние три года удалось отремонтировать 7,124 км. дорожного покрытия в гравийном исполнении и 0,758 км. в асфальтном исполнении, что составляет 12,5 % от общей протяженности дорог в поселении.

Необходим системный подход к дальнейшему решению проблем в области дорожного хозяйства.

1. **Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Целью муниципальной программы является:

- развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети, повышение безопасности движения.

Для решения поставленной цели требуется решение следующих задач:

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов поселения;

- установка дорожных знаков; покупка гравийно-песчаной смеси.

Срок реализации муниципальной программы - 2015 - 2017 годы.

Целевые показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Таблица№ 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | 2015 год | 2016 год | | 2017 год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы на 2015-2017 годы» | | | | | | | |
| 1.1 | - протяженность отремонтированных участков дорог от общей протяженности дорог в поселении | % | 1,5 | | | 1,6 | | 1,7 |
| 2. | Основное мероприятие № 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» | | | | | | | |
| 2.1 | -протяженность отремонтированных участков дорог в асфальтобетонном исполнении | Км. | 0,9 | | | 0,48 | | 0,5 |
| 2.2 | протяженность отремонтированных участков дорог в гравийном исполнении | Км. | 0,4 | | | 0,53 | | 0,56 |
| 2. | Основное мероприятие № 2 «Приобретение дорожных знаков» | | | | | | | |
| 2.1 | - количество установленных дорожных знаков | Ед. | 23 | | | 25 | | 25 |
| 3 | Основное мероприятие № 3 «Текущий ремонт и обслуживание автомобильных дорог местного значения» | | | | | | | |
| 3.1 | Объем приобретенной гравийно-песчаной смеси | М3 | 255 | | |  | |  |
| 3.2 | Протяженность дорог, на которых был произведен текущий ремонт | км | 0,2 | | |  | |  |

1. **Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

Подпрограммы, ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы не предусмотрены.

Муниципальная программа включает три основных мероприятия:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, включая проектно-изыскательские работы;

данное мероприятие направлено на реализацию задач по проектированию и капитальному ремонту дорог поселения.

- приобретение дорожных знаков;

мероприятие предусматривает покупку и установку дорожных знаков.

- текущий ремонт и обслуживание автомобильных дорог местного значения;

Мероприятие предусматривает очистку дорог от снега, приобретение гравийно-песчаной смеси, разброс песчано-солевой смеси на дорогах поселения, текущий ремонт дорог, уплату штрафов, пеней и иных платежей, касающихся содержания и обслуживания дорог в поселении, а также иных мероприятий в рамках текущего ремонта и обслуживания дорог поселения.

Перечень мероприятий муниципальной программы в табличной форме в разрезе источников финансирования по годам реализации программы представлен в приложении № 1 к программе.

**Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств местного бюджета. Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы представлен в Таблице №2.

Таблица №2 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | Объем финансирования на 2015 год | Объем финансирования на 2016 год | Объем финансирования на 2017 год |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, включая проектно-изыскательские работы | 11 185,5 | 5159,5 | 3500,0 | 2 526,0 |
| Приобретение дорожных знаков | 195,6 | 51,1 | 116,5 | 28,0 |
| Текущий ремонт и обслуживание автомобильных дорог | 614,9 | 614,9 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 11 996,0 | 5825,5 | 3616,5 | 2 554,0 |

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета Днепровского сельского поселения Тимашевского района.

Администрация Днепровского сельского поселения с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

Для реализации Программы могут привлекаться также внебюджетные источники – средства общественных организаций, спонсорские средства и другие.

1. **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период**

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в составе муниципальной программы не предусмотрено.

1. **Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется начальником отдела по вопросам строительства, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района, в соответствии с типовой методикой оценки реализации муниципальных программ, изложенной в приложении №5 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Днепровского сельского поселения Тимашевского района, утвержденному постановлением администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района от 16.07.2014 года № 83, по результатам отчетного года.

1. **Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Текущее управление муниципальной программы осуществляет начальник отдела по вопросам строительства, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района.

Начальник отдела по вопросам строительства, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района в процессе реализации муниципальной программы:

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на [официальном сайте](garantF1://23800500.75) в сети "Интернет";

представляет ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет глава Днепровского сельского поселения Тимашевского района в соответствии с пунктом 4 Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Днепровского сельского поселения Тимашевского района, утвержденного постановлением администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района от 16.07.2014 года № 83

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Начальник отдела по вопросам

строительства, ЖКХ, ГО и ЧС

администрации Днепровского

сельского поселения Тимашевского района А.Д. Кодинец