ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Днепровского сельского поселения

Тимашевского района

от 16 октября  2017 года  №  59

| Паспорт муниципальной программы Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы на 2018-2020 годы» |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Начальник отдела по вопросам строительства, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрено |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрено |
| Цели муниципальной программы | - развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети, повышения безопасности движения |
| Задачи муниципальной программы | - содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов поселения; - установка дорожных знаков; |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - протяженность отремонтированных участков дорог от общей протяженности дорог в поселении; - протяженность отремонтированных участков дорог в гравийном исполнении; -протяженность отремонтированных участков дорог в асфальтобетонном исполнении; - количество установленных дорожных знаков; - объем приобретенной гравийно -песчаной смеси; - протяженность дорог, на которых был произведен текущий ремонт; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | # Общий объем финансирования Программы из местного бюджета составляет 11003,1 тыс. руб., в том числе по годам: # 2018 год – 3391,7 тыс. руб. # 2019 год – 3810,2 тыс. руб. 2020 год – 3801,2 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет глава Днепровского сельского поселения Тимашевского района |

- Характеристика текущего состояния сферы дорожного  хозяйства в Днепровском сельском поселении Тимашевского района и  прогноз ее развития

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Общая протяженность дорог местного значения в Днепровском сельском поселении Тимашевского района составляет  74,12 км., из них дороги  в асфальтном покрытии  22,39 км., в гравийном покрытии – 34,68 км., грунтовые дороги  - 17,05 км.

Отсутствие системного планирования работ в системе дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием за последние 10-15 лет привело к тому, что дороги в поселении  находятся в неудовлетворительном состоянии. Техническое состояние части дорог поселения по своим параметрам (радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна и проезжей части, тип покрытия и т.д.) не соответствуют возрастающим транспортным потокам.

Основными транспортными проблемами в поселении являются:

- качество ряда дорожных покрытий не соответствует эксплуатационным требованиям, т.к. капитальный ремонт дорог не производился десять и более лет.

- изношенность инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и т.д.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям покрытий и оснований дорог.

- процент грунтовых дорог в поселении составляет 23,0%, гравийных – 46,8%.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню роста автомобильного транспорта ведет к повышению аварийности, снижению скорости движения.

В последние годы состоянию дорог в поселении уделяется все больше внимания и, соответственно, финансовые вложения в дорожное хозяйство растут. За последние три года удалось отремонтировать 2,8 км. дорожного покрытия в гравийном исполнении и 3,1 км. в асфальтном исполнении, что составляет 7,9 % от общей протяженности дорог в поселении.

Необходим системный подход к дальнейшему решению  проблем в области дорожного хозяйства.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является:

- развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети, повышение безопасности движения.

Для решения поставленной цели требуется решение следующих задач:

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов поселения;

- установка дорожных знаков;

Срок реализации муниципальной программы - 2018 - 2020 годы.

Целевые показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Таблица№ 1

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - протяженность отремонтированных участков дорог от общей протяженности дорог в поселении | % | 1,98 |  |  | 2,07 |  | 1,79 |
| 2. | Основное мероприятие № 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | -протяженность отремонтированных участков дорог в асфальтобетонном исполнении | км. | 0,56 |  |  | 0,66 |  | 0,65 |
| 2.2 | протяженность отремонтированных участков дорог в гравийном исполнении | км. | 2,4 |  |  | 0,48 |  | 0,48 |
| 2. | Основное мероприятие № 2 «Приобретение дорожных знаков» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - количество установленных дорожных знаков | ед. | 30 |  |  | 33 |  | 35 |
| 3 | Основное мероприятие № 3 «Текущий ремонт и обслуживание автомобильных дорог местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - объем приобретенной гравийно -песчаной смеси | м3 | 625 |  |  | 667 |  | 650 |
| 3.2 | - протяженность дорог, на которых был произведен текущий ремонт | км | 0,5 |  |  | 0,4 |  | 0,2 |

- Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы, ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы не предусмотрены.

Муниципальная программа  включает три основных мероприятия:

1)Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного  значения:

Данное мероприятие направлено на реализацию задач по капитальному ремонту дорог и ремонту дорог без необходимости проектирования.

В 2018 года по данному мероприятию планируется выполнить:

- ремонт ул.Светской от ул.Ленина до дома №84(асфальт 1,31км)

- ремонт ул. Красной от ПК0+00 (дома № 2) до ПК14+95, от ПК15+23 до ПК20+10(дом №78). (асфальт2,082км);

- ремонт подъезда к х.Крупской от автодороги Тимашевск – Приморско – Ахтарск, до ул.Крупской в х.Крупской (гравий  2,4 км);

- ремонт ул.Крупской от дома №1 до участка № 94Б (гравий 2,04км.)

- ремонт дороги подъезда к х.Крупской от автодороги станица Днепровская хутор Димитрова до ул.Крупской через ул.Пролетарскую. (гравий 1,05 км.)

В 2019 году планируется выполнить:

- ремонт ул. Советской от дома№60 до дома №99 в ст-це Днепровской;

- ремонт ул .Чапаева в х.Ленина от автодороги Тимашевск – Приморско – Ахтарск до дома №31

- ремонт дороги по ул. Гагарина в х.Ленина от дома №4а до дома № 25.

В 2020 году планируется выполнить:

-ремонт улицы Выгонной в асфальтовом исполнении.

2)  Приобретение дорожных знаков;

Мероприятие предусматривает покупку и установку дорожных знаков;

В 2018 году планируется выполнить:

- приобретение и установка 30 дорожных знаков

В 2019 году планируется выполнить:

- приобретение и установка 33 штук дорожных знаков

В 2020 году планируется выполнить:

- приобретение и установка 35 дорожных знаков

3) Текущий ремонт и обслуживание автомобильных дорог местного значения;

мероприятия предусматривают ежегодную, в 2018, 2019, 2020 годах очистку дорог от снега, приобретение гравийно-песчаной смеси, разброс песчано-солевой смеси на дорогах поселения, текущий ремонт дорог, уплату штрафов, пеней и иных платежей, касающихся содержания и обслуживания дорог в поселении, а также иных мероприятий в рамках текущего ремонта и обслуживания дорог в поселении.

Перечень мероприятий муниципальной программы в табличной форме в разрезе источников финансирования по годам реализации программы представлен в приложении № 1 к программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств местного бюджета. Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы представлен в Таблице №2.

Таблица №2 (тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | Объем финансирования на 2018 год | Объем финансирования на 2019 год | Объем финансирования на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, включая проектно-изыскательские работы | 7885,1 | 2355,7 | 2770,2 | 2759,2 |
| Приобретение дорожных знаков | 118,0 | 36,0 | 40,0 | 42,0 |
| Текущий ремонт и обслуживание автомобильных дорог | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| ИТОГО | 11003,1 | 3391,7 | 3810,2 | 3801,2 |

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей  бюджета Днепровского сельского поселения Тимашевского района.

Администрация Днепровского сельского поселения с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

Для реализации Программы могут привлекаться также внебюджетные источники – средства общественных организаций, спонсорские средства и другие.

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в составе муниципальной программы не предусмотрено.

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется начальником отдела по вопросам строительства, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района, в соответствии с типовой методикой оценки реализации муниципальных программ, изложенной в приложении №5 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Днепровского сельского поселения Тимашевского района, утвержденному постановлением администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района от 25.04.2017 года   № 49, по результатам отчетного года.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программы осуществляет начальник отдела по вопросам строительства, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района.

Начальник отдела по вопросам строительства, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района в процессе реализации муниципальной программы:

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети "Интернет";

представляет ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет глава Днепровского сельского поселения Тимашевского района в соответствии с пунктом 4 Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Днепровского сельского поселения Тимашевского района, утвержденного постановлением администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района от 25.04.2017 года   № 49

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Начальник отдела по вопросам

строительства, ЖКХ, ГО и ЧС

администрации Днепровского

сельского поселения Тимашевского района                                      А.Д. Кодинец