ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

муниципальной программы Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы на 2018-2020 годы»

I. Изменение объемов финансирования на 2016 год планируется произвести по мероприятиям:

1.). Мероприятие №1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного  значения» + 2355,7 тыс. руб., редства местного бюджета.

Данные средства планируется освоить на ремонтные работы по объектам:

1.1.) ремонт ул.Ленина от дома №46 до ул.Советской в ст. Днепровской (683,2 тыс.руб.);

1.2.) ремонт переулка прилегающего к ул.Красной от дома №71 до ул.Ленина в ст. Днепровской  (739,1 тыс.руб.);

1.3.) ремонт ул.Выгонной от ул.Заречной до дома №74 вы ст. Днепровской  (2586,7 тыс.руб.);

1.4.) устройство тротуара по ул.Степанова от д.№50 и до д.№57 ст.Днепровской (94,1 тыс. руб.)

1.5.) ремонт дороги по ул.Ленина от дома №147 до дома №97 ст.Днепровской (69,9 тыс.руб.)

На выполнение вышеперечисленных работ необходимо 4173,0 тыс. руб., из них 49,6 тыс. руб. уже заложены в программе (экономия по другим работам), следовательно,  увеличение ассигнований планируется на сумму 4123,4 тыс. руб.

2). Мероприятие №3 «Текущий ремонт и обслуживание автомобильных дорог местного значения» +210,5 тыс. руб.

Данные средства планируется направить на :

2.1.) текущий ремонт дороги по ул.Советской от дома №59 до дома №162 в  ст.Днепровской (99,9 тыс. руб.);

2.2)  текущий ремонт дороги по пер.Ленина (70,2 тыс. руб.);

2.3.) приобретение  43 м³ щебня для осуществления текущего ремонта дороги в х. Димитрова. (счет-фактура с указанием стоимости 1м³ щебня прилагается).

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо 217,4 тыс. руб., средства в размере 6,9  тыс. руб. заложены в программе (экономия других расходов), следовательно увеличение ассигнований планируется произвести на 210,5 тыс. руб.

II. На 2017 год финансирование предусмотрено по двум мероприятиям:

Мероприятие №1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного  значения» - 3551,5 тыс. руб.

Средства планируется направить на ремонт дорог в асфальтобетонном и гравийном покрытии. Планируется осуществить:

1) Ремонт ул.Степанова от а/д г.Тимашевск - ст-ца Полтавская до дома № 4 в х.Ольховский;

2) Ремонт ул.Красной от дома № 50 до дома № 69, от дома № 54А до дома № 91 в ст-це Днепровской;

3) Ремонт ул.Советской от дома№60 до дома №81 в ст-це Днепровской;

4) Ремонт ул.Крупской от дома №1 до дома №91 в х.Крупской;

5) Ремонт Подъезда к х.Крупской от а/д ст-ца Днепровская - х.Димитрова до ул.Крупской;

На эти цели необходимо 12 602,4 тыс. руб. Данные объекты указаны в заявке на участие в подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края», государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного сервиса» на условиях софинансирования. Доля средств бюджета поселения составляет 3551,5 тыс. руб., средства краевого бюджета – 9050,9 тыс. руб.

Мероприятие №2 «Приобретение  дорожных знаков» - 25,0 тыс. руб.

Данные средства планируется направить на приобретение 23 дорожных знаков. Стоимость одного дорожного знака  в 2016 году 1020,0 руб., с учетом индексации в 2017 году планируется приобретение дорожных знаков средней стоимостью 1086,0 руб.

Объемы финансирования считаю возможными к утверждению.

Главный специалист администрации

Днепровского сельского поселения

Тимашевского района                                                                      Т.Н. Батракова