От 30 декабря 2019 года                                                                                   № 144

О внесении изменений в постановление администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района от 30.10.2017 гола №120 «Об утверждении муниципальной программы Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

В соответствии с решением Совета Днепровского сельского поселения Тимашевского района от 09 декабря 2019 года № 22 «О внесении изменений в решение Совета Днепровского сельского поселения Тимашевского района от 13 декабря 2018 года № 212 «О бюджете Днепровского сельского поселения Тимашевского района на 2019 год», п о с т а н о в л я ю:

  - Внести изменения в постановление администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района от 30 октября 2017 года № 120 «Об утверждении муниципальной программы Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

- Ведущему специалисту администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района разместить настоящее постановление на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Днепровского

сельского поселения

Тимашевского района                                                                    В.А. Ледовский

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Днепровского сельского поселения

Тимашевского района

от 30.12.2019 года № 144

Муниципальная программа Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной городской среды»

на 2018-2024 годы»

Паспорт

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

на 2018-2024 годы (далее - Программа)

| Координатор Программы |  | Администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района |
| --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограмм |  | Не предусмотрено |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | Не предусмотрено |
| Ведомственные целевые программы |  | Не предусмотрено |
| Цели Программы |  | - создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Днепровского сельского поселения Тимашевского района путем реализации мероприятий Программы (в период 2018-2024 годов), в том числе реализации к 2024 году более 5 комплексных проектов по благоустройству, повышение уровня социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий |
| Задачи Программы | создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения Днепровского сельского поселения Тимашевского района повышение уровня благоустройства дворовых территорий Днепровского сельского поселения Тимашевского района повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Днепровского сельского поселения Тимашевского района повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Днепровского сельского поселения Тимашевского района. |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (проценты); доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий поселения (проценты); |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем средств на реализацию Программы в 2018-2024 годах составит 26 376,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 30,0 тыс. рублей; 2019 год – 22 826,5 тыс. рублей; 2020 год – 130,0 тыс. рублей; 2021 год – 640,8 тыс. рублей; 2022 год – 1 274,5 тыс. рублей; 2023 год – 670,0 тыс. рублей; 2024 год – 804,5 тыс. рублей; Из них: За счет бюджета поселения 5 105,7 тыс. руб. в том числе по годам: -2018 год – 30,0 тыс. рублей; -2019 год – 1 555,9 тыс. рублей; -2020 год – 130,0 тыс. рублей; 2021 год – 640,8 тыс. рублей; 2022 год – 1 274,5 тыс. рублей; 2023 год – 670,0 тыс. рублей; 2024 год – 804,5 тыс. рублей; За счет краевого бюджета 850,8 тыс. руб. в том числе по годам -2018 год – 0,0 тыс.рублей; -2019 год – 850,8 тыс. рублей; -2020 год – 0,0 тыс.рублей; -2021 год – 0,0 тыс. рублей; -2022 год – 0,0 тыс.рублей; -2023 год – 0,0 тыс. рублей; -2024 год – 0,0 тыс.рублей. За счет федерального бюджета 20 419,5 тыс.руб. в том числе по годам -2018 год – 0,0 тыс.рублей; -2019 год – 20 419,5 тыс. рублей; -2020 год – 0,0 тыс.рублей; -2021 год – 0,0 тыс. рублей; -2022 год – 0,0 тыс.рублей. -2023 год – 0,0 тыс. рублей; -2024 год – 0,0 тыс.рублей. |  |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет глава Днепровского сельского поселения Тимашевского района |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | повышение на 100 % уровня благоустройства дворовых территорий повышение уровня благоустройства всех общественных территорий; увеличение уровня социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий |  |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в Днепровском сельском поселении Тимашевского района и  прогноз ее развития

Программа  разработана в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных  программ,  утвержденных  Постановлением  Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169, методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке правил благоустройства территорий поселений, Методическими  рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке  государственных программ формирования  современной городской среды в рамках реализации  приоритетного проекта «Формирование городской среды» на 2018-2022 годы, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 марта 2017 года № 169 «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края».

Данная Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления Днепровского сельского поселения Тимашевского района.

До настоящего времени благоустройство территорий общего пользования осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон, организации новых зон, площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Надлежащее состояние территорий является важным фактором формирования благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для отдыха граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру для определения функциональных зон территории и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

В целях настоящей программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий МКД. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы большинства дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, что приводит и их хаотичной парковки, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями. Не во всех дворовых территориях на газонах устроены цветники.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия мест общего пользования и дворов, озеленения, освещения, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Днепровского сельского поселения Тимашевского района с привлечением населения, предприятий и организаций.

В целях оценки необходимости участия в региональной программе «Формирования современной городской среды», проведена инвентаризация всех дворовых и общественных территорий Днепровского сельского поселения Тимашевского района для определения текущего состояния сферы благоустройства в Днепровском сельском поселении Тимашевского района, в том числе выявлении перечня дворовых и общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве. Порядок проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории изложен в приложении   № 2 к Программе.

Итоги проведения инвентаризации приведены в таблице №1 по следующим показателям:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | Численность населения Днепровского сельского поселения на конец года | Чел. | 5965 |
| 2 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, которые относятся к многоквартирным в соответствие с требованиями жилищного законодательства | ед. | 7 |
| 3 | Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов | кв.м | 24 642 |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий в соответствие с правилами благоустройства | ед. | 0 |
| 5 | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий в соответствие с правилами благоустройства | кв.м | 0 |
| 6 | Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах | чел | 300 |
| 7 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения Днепровского сельского поселения | процент | 0 |
| 8 | Доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | процент | 0 |
| 9 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | процент | 0 |
| 10 | Количество территорий общего пользования | ед. | 8 |
| 11 | Площадь территорий общего пользования | кв.м | 63 687 |
| 12 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 0 |
| 13 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | кв.м | 0 |
| 14 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | процент | 0 |
| 15 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя Днепровского сельского поселения | кв.м | 0 |

Необходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств для привлечения населения и создания обустроенных зон отдыха. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

Работы по благоустройству дворовых территорий осуществляются, исходя из минимального и дополнительного перечней работ.

Минимальный перечень включает:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка, замена скамеек, урн для мусора;

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий требуется трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, которое выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории.

Проведение однодневного субботника по уборке дворовой территории оформляется уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме соответствующим актом, который подлежит согласованию с представителем управляющей компании.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; устройство, оборудование автомобильных парковок; высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров; разработка смет, дизайн-проектов;

- иные виды работ, определенные муниципальной программой.

Выполнение работ из дополнительного перечня может осуществляться только при условии выполнения всех видов работ из минимального перечня.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий требуется трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, которое выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории.

Проведение однодневного субботника по уборке дворовой территории оформляется уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме соответствующим актом, который подлежит согласованию с представителем управляющей компании.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Днепровского сельского, а также территорий общего пользования Днепровского сельского поселения, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов, и других маломобильных групп населения.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с приложением №8 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Днепровского сельского поселения Тимашевского района, утвержденному постановлением администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района от 25.04.2017 года  № 49.

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома Днепровского сельского поселения Тимашевского района, на которых планируется благоустройство.

- разработка паспорта благоустройства общественной территории и дворовой территории многоквартирного дома с указанием основных характеристик территории (назначение, адрес, кадастровые номера (кварталы) земельных участков, площадь, характеристика имеющихся элементов благоустройства на момент проведения инвентаризации и пр.).

Координатор Программы вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Координатор Программы вправе исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. Исключение из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, производится при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Рекомендуемая стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ приведены в приложении № 6 к Программе.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Днепровского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих.

2.  Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Целью данной Программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Днепровского сельского поселения Тимашевского района путем реализации мероприятий Программы (в период 2018-2024 годов), в том числе реализации к 2024 году более 5 комплексных проектов по благоустройству, повышение уровня социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий.

Задачи Программы:

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения Днепровского сельского поселения Тимашевского района;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Днепровского сельского поселения Тимашевского района;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Днепровского сельского поселения Тимашевского района;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Днепровского сельского поселения Тимашевского района.

Срок реализации Программы: 2018 - 2024 годы

Целевые показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Таблица №2

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| 1 | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие №1 «Благоустройство дворовых территорий Днепровского сельского поселения Тимашевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | - | - | 28,5 | 28,5 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 2.2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Основное мероприятие № 2 «Благоустройство территорий общего пользования Днепровского сельского поселения Тимашевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий поселения | % |  | 25,0 | 12,5 | 12,5 | 25,0 | 12,5 | 12,5 |
| 3.2 | Подготовка проектно-сметной документации | Ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

3.Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы, ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы не предусмотрены.

Муниципальная программа включает два основных мероприятия:

Основное мероприятие №1 «Благоустройство дворовых территорий Днепровского сельского поселения Тимашевского района» включает в себя проведение работ, в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовых территорий, а также разработку проектно-сметной документации в вышеуказанных целях.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов финансирования по годам реализации приводится в приложении № 1 к Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период до 2024 года, исходя из минимального перечня работ по благоустройству приводится в приложении № 3 к Программе.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, прилегающих к многоквартирным домам, и которые подлежат благоустройству в рамках Программы, планируется завершить до конца 2019 года. Ответственным за данное мероприятие является администрация Днепровского сельского поселения.

Основное мероприятие № 2 «Благоустройство территорий общего пользования Днепровского сельского поселения Тимашевского района».

Данное мероприятие предусматривает благоустройство общественных территорий Днепровского сельского поселения Тимашевского района в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями работ по благоустройству общественных территорий.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период до 2024 года приводится в приложении № 4 к Программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями привил благоустройства территории, утвержденными нормативным актом администрации поселения, приводится в приложении № 5 к Программе.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями привил благоустройства территории, утвержденными администрацией поселения изложены в приложении №7 к Программе.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 мая года предоставления субсидии из краевого бюджета местному бюджету в целях благоустройства дворовых территорий и не позднее 1 июля в целях благоустройства общественных территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и  (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы представлен в Таблице №2.

Таблица №2

(тыс. руб.)

| №п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, всего | Объем финансирования по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий Днепровского сельского поселения Тимашевского района | 801,8 | - | - | 50,0 | 240,8 | 170,5 | 170,0 | 170,5 |
| 2. | Благоустройство территорий общего пользования Днепровского сельского поселения Тимашевского района | 25 574,2 | 30,0 | 22 826,2 | 80,0 | 400,0 | 1104,0 | 500,0 | 634,0 |
|  | ИТОГО | 26 376,0 | 30,0 | 22 826,2 | 130,0 | 640,8 | 1274,5 | 670,0 | 804,5 |

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в составе муниципальной программы не предусмотрено.

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной            программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется главным специалистом администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района, в соответствии с типовой методикой оценки реализации муниципальных программ, изложенной в приложении №5 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Днепровского сельского поселения Тимашевского района, утвержденному постановлением администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района от 25.04.2017 года № 49, по результатам отчетного года.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программы осуществляет главный специалист администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет глава поселения в соответствии с пунктом 4 Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Днепровского сельского поселения Тимашевского района, утвержденного постановлением администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района от 25.04.2017 года   № 49.

В случае выделения средств местному бюджету в рамках других государственных программ строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей, и иных объектов, расположенных на территории Днепровского сельского поселения, администрация Днепровского сельского поселения Тимашевского района обязана обеспечить синхронизацию мероприятий, в целях исключения дублирования объектов и мероприятий, включенных в государственных программы.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Государственные внебюджетные фонды, общественные и научные организации в реализации программы участия не принимают.

Главный специалист администрации

Днепровского сельского поселения

Тимашевского района                                                                          Т.Н. Батракова

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

к муниципальной программе Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной городской среды»              на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района

от 30.12.2019 года № 144

|  |  |  |  |  | Перечень основных мероприятий муниципальной программы Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия |  | Статус * | Источник финансирования |  | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 |
| 1 | Цель |  |  | - создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Днепровского сельского поселения Тимашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задачи |  |  | - создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения Днепровского сельского поселения Тимашевского района - повышение уровня благоустройства дворовых территорий Днепровского сельского поселения Тимашевского района - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Днепровского сельского поселения Тимашевского района - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Днепровского сельского поселения Тимашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие №1: Благоустройство дворовых территорий Днепровского сельского поселения Тимашевского района |  |  | Всего |  | 801,8 | - | - | 50,0 | 240,8 | 170,5 | 170,0 | 170,5 | Комплексное благоустройство дворовых территорий, ед.: 2020 г. - 2 ед. 2021 г. – 2 ед. 2022 г. - 1 ед. 2023 г. – 1 ед. 2024 г. – 1 ед. | Администрация Днепровского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 801,8 | - | - | 50,0 | 240,8 | 170,5 | 170,0 | 170,5 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие № 2: Благоустройство территорий общего пользования Днепровского сельского поселения Тимашевского района |  |  | всего |  | 25 574,2 | 30,0 | 22 826,2 | 80,0 | 400,0 | 1104,0 | 500,0 | 634,0 | Комплексное благоустройство общественных территорий, ед: 2019 г. - 2ед. 2020 г. - 1 ед. 2021 г. – 1 ед. 2022 г. - 2 ед. 2023 г. – 1 ед. 2024 г. – 1ед. | Администрация Днепровского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  | 850,8 | - | 850,8 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 20 419,5 | - | 20 419,5 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 4 303,9 | 30,0 | 1 555,9 | 80,0 | 400,0 | 1104,0 | 500,0 | 634,0 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого |  |  | всего |  | 26 376,0 | 30,0 | 22 826,2 | 130,0 | 640,8 | 1274,5 | 670,0 | 804,5 |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  | 850,8 | - | 850,8 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 20 419,5 | - | 20 419,5 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты |  | 5 105,7 | 30,0 | 1 555,9 | 130,0 | 640,8 | 1274,5 | 670,0 | 804,5 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

Главный специалист администрации

Днепровского сельского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                                         Т.Н. Батракова

Приложение № 2

к муниципальной программе Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района

от 30.12.2019 года № 144

# Порядок
инвентаризации дворовой территории, общественной территории

# 1. Общие положения

1.1. Порядок инвентаризации дворовой территории, общественной территории (далее - Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" и регламентирует процедуру проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории.

1.2. Основными целями инвентаризации являются оценка текущего состояния дворовой и общественной территорий.

# 2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Инвентаризация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым администрацией Днепровского сельского поселения Тимашевского района.

2.2. График не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения размещается на официальном сайте администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в местных средствах массовой информации.

2.3. Инвентаризация осуществляется комиссией, созданной администрацией Днепровского сельского поселения Тимашевского района (далее - комиссия).

Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризуемого объекта привлекаются:

представители органа местного самоуправления;

представители территориального общественного самоуправления;

представители собственников помещений в многоквартирных жилых домах, уполномоченные на участие в работе комиссии решением общего собрания собственников;

представители организаций, осуществляющих управление многоквартирным жилым домом, территория которого подлежит инвентаризации;

правообладатели объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

граждане и (или) представители общественных организаций (объединений) (по согласованию).

Число членов комиссии должно быть не менее трех человек.

2.4. Инвентаризация проводится комиссией путем натурного обследования объектов инвентаризации и расположенных на них элементов благоустройства.

2.5. В ходе проведения инвентаризации составляются Паспорта благоустройства дворовой территории и общественной территории (далее - Паспорт объекта инвентаризации) в соответствии с приложениями N 1 - 3 к Порядку с приложением фотоматериалов объекта инвентаризации.

Паспорт объекта инвентаризации оформляется в течение пяти рабочих дней с даты проведения инвентаризации.

2.6. Паспорт объекта инвентаризации формируется с учетом следующих особенностей:

1) не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспортах объектов инвентаризации;

2) не допускается установление границ территорий, указанных в Паспортах объектов инвентаризации, приводящее к образованию неучтенных объектов;

3) внесение изменений в Паспорт объекта инвентаризации осуществляется при изменении характеристик территории и расположенных на ней элементов.

Главный специалист администрации

Днепровского сельского поселения

Тимашевского района                                                                          Т.Н. Батракова

Приложение № 1
к Порядку инвентаризации дворовых
и общественных территорий

# Паспорт
благоустройства дворовой территории по состоянию на ________________

# 1. Общие сведения о территории благоустройства

| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Адрес многоквартирного жилого дома* |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ неблагоустроенная)** |  |

______________________________

* При образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1 и 1.2. указываются данные для каждого МКД. При отсутствии кадастрового номера земельного участка следует указать одно из следующего: кадастровый квартал с приложением схемы, адрес, характерные точки границ (определяются при топографической съемке), границы и размеры земельного участка с приложением схемы (установлены на местности или установлены на кадастре).

** Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

# 2. Характеристика благоустройства

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Требует ремонта дорожное покрытие | да/нет |  |  |
| 2.2 | Наличие парковочных мест | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие достаточного освещения территории | да/нет |  |  |
| 2.4 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и других) |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |
|  | площадь | кв. м |  |  |
| 2.5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.6 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.7 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |
|  | достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров

и границ, размещением объектов благоустройства на ____ л.

Дата проведения инвентаризации: "___"_______ 20__ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

_______________________       _________        /________________/

(организация, должность)      (подпись)             (Ф.И.О.)

_______________________       _________        /________________/

(организация, должность)      (подпись)             (Ф.И.О.)

_______________________       _________        /________________/

(организация, должность)      (подпись)             (Ф.И.О.)

_______________________       _________        /________________/

(организация, должность)      (подпись)             (Ф.И.О.)

Главный специалист администрации

Днепровского сельского поселения

Тимашевского района                                                                          Т.Н. Батракова

Приложение N 2
к Порядку инвентаризации дворовых
и общественных территорий

# Паспорт
благоустройства общественной территории по состоянию на __________

# 1 Общие сведения о территории благоустройства

| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Вид территории* |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка (общественной территории)** |  |
| 1.4 | Здания, строения, сооружения, объекты жилищного фонда, расположенные в пределах территории |  |
| 1.5 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ неблагоустроенная)** |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.*** |  |

____________________________________

* Парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д.

** При отсутствии кадастрового номера земельного участка следует указать одно из следующего: кадастровый квартал с приложением схемы, адрес, характерные точки границ (определяются при топографической съемке), границы и размеры земельного участка с приложением схемы (установлены на местности или установлены на кадастре).

** Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

*** Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.

# 2. Характеристика благоустройства

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей | да/нет |  |  |
| 2.2 | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие достаточного освещения территорий | да/нет |  |  |
| 2.4 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.6 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.7 | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм | да/нет |  |  |
| 2.8 | Необходимо установить: |  |  |  |
|  | игровое оборудование | ед. |  |  |
|  | спортивное оборудование | ед. |  |  |
|  | светильники | ед. |  |  |
|  | скамьи | ед. |  |  |
|  | урны | ед. |  |  |
| 2.9 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |
|  | достаточность | да/нет |  |  |
| 2.10 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров

и границ, размещением объектов благоустройства на ____ л.

Дата проведения инвентаризации: "___"_______ 20__ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

_______________________       _________        /________________/

(организация, должность)      (подпись)             (Ф.И.О.)

_______________________       _________        /________________/

(организация, должность)      (подпись)             (Ф.И.О.)

_______________________       _________        /________________/

(организация, должность)      (подпись)             (Ф.И.О.)

Главный специалист администрации

Днепровского сельского поселения

Тимашевского района                                                                          Т.Н. Батракова

Приложение № 3

к муниципальной программе Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района

от 30.12.2019 года № 144

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период до 2024 года, исходя из минимального перечня работ по благоустройству

| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории, кв.м. | Физическое состояние на момент включения в программу | Перечень выполняемых работ из минимального перечня | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина 53 | 4300 | Отсутствуют освещение, лавочки, урны, скамейки | Установка освещения дворовой территории; установка, замена скамеек, урн для мусора | 2020 |
| 2 | Степанова 46 | 3300 | Отсутствуют освещение, лавочки, урны, скамейки | Установка освещения дворовой территории; установка, замена скамеек, урн для мусора | 2020 |
| 3 | ул. Ленина 64Б | 3770 | Требует ремонта дорожное покрытие внутри дворового проезда, отсутствуют освещение, лавочки, урны, скамейки | Ремонт дворового проезда; установка освещения дворовой территории; установка, замена скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 4 | Степанова 46а | 2556 | Требует ремонта дорожное покрытие внутри дворового проезда, отсутствуют освещение, лавочки, урны, скамейки | Ремонт дворового проезда, установка освещения дворовой территории; установка, замена скамеек, урн для мусора | 2021 |
| 5 | ул. Ленина 51 | 2708 | Отсутствуют освещение, лавочки, урны, скамейки | Установка освещения дворовой территории; установка, замена скамеек, урн для мусора | 2022 |
| 6 | ул. Ленина 55 | 4696 | Отсутствуют освещение, лавочки, урны, скамейки | Установка освещения дворовой территории; установка, замена скамеек, урн для мусора | 2023 |
| 7 | ул. Ленина 57 | 3312 | Отсутствуют освещение, лавочки, урны, скамейки | Установка освещения дворовой территории; установка, замена скамеек, урн для мусора | 2024 |

Главный специалист администрации

Днепровского сельского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                         Т.Н. Батракова

Приложение № 4

к муниципальной программе Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района

от 30.12.2019 года № 144

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период до 2024 года

| № п/п | Наименование территории | Адрес территории | Площадь территории, кв.м. | Физическое состояние объектов на момент включения в программу | Перечень проводимых работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк в ст. Днепровской | Ст. Днепровская ул. Ленина 59а | 18 520 | - отсутствуют освещение, лавочки, урны, тротуары, пешеходные дорожки, бордюры, детские площадки, малые архитектурные формы. - зеленые насаждения находятся в аварийном состоянии и расположены хаотично. - требует ремонта туалет. | - установка тротуаров и бордюров; - установка ограждения; - установка лавочек, урн; - установка освещения и видео наблюдения; - устройство входной арки (с устройством ворот); - устройство туалетов; - высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников; - устройство технической площадки; - установка детской игровой площадки; - установка малых архитектурных форм; | 2019 |
| 2 | Мемориальный комплекс в ст. Днепровской | ст. Днепровская ул. Ленина 70А | 3597 | - отсутствуют освещение, лавочки, тротуары, пешеходные дорожки, бордюры. - зеленые насаждения находятся в аварийном состоянии и расположены хаотично. | - установка ограждения; - устройство клумб; - установка тротуаров и бордюров; -установка освещения и видео наблюдения; - установка мемориальный изделий; - высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников; - установка лавочек; | 2019 |
| 3 | Сквер «Космонавтов» | ст. Днепровская, ул. Степанова 50/2 | 2000 | - отсутствуют освещение, лавочки, урны, тротуары, пешеходные дорожки, бордюры, детские площадки, малые архитектурные формы; - зеленые насаждения находятся в аварийном состоянии и расположены хаотично; - отсутствуют дизайн-проект и сметная документация. | - устройство, реконструкция и ремонт подъездов, пешеходных дорожек, тротуаров, ограждений; - обеспечение освещения, установка видео наблюдения; - оборудование автомобильных парковок; - оборудование детских и (или) спортивных площадок; - высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников; - установка малых архитектурных форм; - разработка смет, дизайн-проектов; | 2020 |
| 4 | Парк | х. Димитрова, ул. Всемирной дружбы 14 г | 4000 | - отсутствуют освещение, лавочки, урны, тротуары, пешеходные дорожки, бордюры, детские площадки, малые архитектурные формы; - зеленые насаждения находятся в аварийном состоянии и расположены хаотично; - отсутствуют дизайн-проект и сметная документация. | - устройство, реконструкция и ремонт подъездов, пешеходных дорожек, тротуаров, ограждений; - обеспечение освещения, установка видео наблюдения; - оборудование автомобильных парковок; - оборудование детских и (или) спортивных площадок; - высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников; - установка малых архитектурных форм; - разработка смет, дизайн-проектов; | 2021 |
| 5 | Парк | х. Ленина, ул. Гагарина 1а | 6000 | - отсутствуют освещение, лавочки, урны, тротуары, пешеходные дорожки, бордюры, детские площадки, малые архитектурные формы; - зеленые насаждения находятся в аварийном состоянии и расположены хаотично; - отсутствуют дизайн-проект и сметная документация; - отсутствует туалет. | - устройство, реконструкция и ремонт подъездов, пешеходных дорожек, тротуаров, ограждений; - обеспечение освещения, установка видео наблюдения; - оборудование автомобильных парковок; - оборудование детских и (или) спортивных площадок; - высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников; - установка малых архитектурных форм; - разработка смет, дизайн-проектов; | 2022 |
| 6 | Парк | х. Ленина, ул. Ленина 10Б | 20000 | - отсутствуют освещение, лавочки, урны, тротуары, пешеходные дорожки, бордюры, детские площадки, малые архитектурные формы; - зеленые насаждения находятся в аварийном состоянии и расположены хаотично; - отсутствуют дизайн-проект и сметная документация. | - устройство, реконструкция и ремонт подъездов, пешеходных дорожек, тротуаров, ограждений; - обеспечение освещения, установка видео наблюдения; - оборудование автомобильных парковок; - оборудование детских и (или) спортивных площадок; - высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников; - установка малых архитектурных форм; - разработка смет, дизайн-проектов; | 2022 |
| 7 | Парк | х.Калинина, ул Ленина 7г | 6000 | - отсутствуют освещение, лавочки, урны, тротуары, пешеходные дорожки, бордюры, детские площадки, малые архитектурные формы; - зеленые насаждения находятся в аварийном состоянии и расположены хаотично; - отсутствуют дизайн-проект и сметная документация. | - устройство, реконструкция и ремонт подъездов, пешеходных дорожек, тротуаров, ограждений; - обеспечение освещения, установка видео наблюдения; - оборудование автомобильных парковок; - оборудование детских и (или) спортивных площадок; - высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников; - установка малых архитектурных форм; - разработка смет, дизайн-проектов; | 2023 |
| 8 | Общественная территория в центре ст. Днепровской | ст. Днепровская ул.Ленина 68 | 3570 | - отсутствуют освещение, лавочки, урны, тротуары, пешеходные дорожки, бордюры, детские площадки, малые архитектурные формы; - зеленые насаждения находятся в аварийном состоянии и расположены хаотично; - отсутствуют дизайн-проект и сметная документация. | - устройство, реконструкция и ремонт подъездов, пешеходных дорожек, тротуаров, ограждений; - обеспечение освещения, установка видео наблюдения; - оборудование автомобильных парковок; - высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников; - разработка смет, дизайн-проектов; | 2024 |

Главный специалист администрации

Днепровского сельского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                            Т.Н. Батракова

Приложение № 5

к муниципальной программе Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района

от 30.12.2019 года № 144

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями привил благоустройства территории, утвержденными администрацией поселения

| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков | Кадастровый номер земельного участка | Собственник (пользователь) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

* в настоящее время объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на территории Днепровского сельского поселения Тимашевского района отсутствуют. В случае появления таких объектов на территории поселения адресный перечень будет откорректирован.

Главный специалист администрации

Днепровского сельского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                            Т.Н. Батракова

Приложение № 6

к муниципальной программе Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района

от 30.12.2019 года № 144

Рекомендуемая стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднятие кирпичных горловин колодцев(без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 3333,26 |
| 2 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10км) | м2 | 1 | 54,70 |
| 3 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км) толщ.10см |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 150,80 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 10км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 60,50 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 112,35 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 109,00 |
| 7 | Розлив битума | тн | 1м2х0,0003тн | 3,27 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть | тн | 1м2х0,025мх2,34тн | 229,00 |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть | м2 | 1 | 448,00 |
| 10 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар | м2 | 1 | 253,90 |
| 11 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) | 1 пог.м | 1 | 322,50 |
| 12 | Установка нового бортового камня БР 100.30.18 БР 100.20.8 | 1 пог.м | 1 | 1170,0 842,13 |

Единичные расценки

на замену и установку скамьи

| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 1100,00 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Скамья Размеры: 1500*563*890 | шт | 6600,00 |
| 3 | Скамья Размеры: 2000*560*920 | шт | 11250,00 |
| 4 | Скамья со спинкой Размеры: 2000*560*840 | шт | 10350,00 |

Единичные расценки

на замену и установку урны

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 500,00 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Урна наземная Объем: 60л Размеры: 675*280*320 | шт | 2530,00 |
| 3 | Урна наземная Объем: 90л Размеры: 660*370*370 | шт | 7680,00 |
| 4 | Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж не требуется) Размеры: 500*480*480 (чугун) | шт | 18490,00 |

Единичные расценки

на установку детского игрового оборудования

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. (включая стоимость установки оборудования) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | Качели без подвеса Размеры: 3380х1200х2000 | шт | 24571,00 |
| 2 | Качалка-балансир Размеры: 2500х300х900 | шт | 14676,00 |
| 3 | Качалка на пружине Лошадка Размеры: 1100х540х870 | шт | 23670,00 |
| 4 | Карусель Радуга Размеры: D-1600 Высота 700 | шт | 33984,00 |
| 5 | Горка средняя Н-1200 Размеры: 3650х600х1900 | шт | 38266,00 |
| 6 | Стенка для лазания Размеры: 1220х950х1500 | шт | 19474,00 |
| 7 | Комплекс Карапуз (005) Размеры: 3100х4030х1500 | шт | 110168,00 |
| 8 | Комплекс Карапуз (001) Размеры: 3080х2880х1600 | шт | 141649,00 |
| 9 | Диван качели с навесом Размеры: 2220х1200х2000 | шт | 40310,00 |
|  | Карусель Солнышко Размеры: D-1620 Высота 700 | шт | 36526,00 |
| 10 | Песочница с крышкой и грибком Размеры: в закрытом виде 1220х1320х2100 в открытом виде 2440х1320х2100 | шт | 37610,00 |
| 11 | Песочница с крышкой Размеры: в закрытом виде 1220х1320х480 в открытом виде 2440х1320х240 | шт | 15573,00 |
| 12 | Спортивная серия (СК 117) | шт | 39409,00 |
| 13 | Домик малый (МФ 116) | шт | 42560,00 |

Единичные расценки

на установку спортивного оборудования и тренажерных комплексов

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. (включая стоимость установки оборудования) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | Гимнастическая стенка Размеры: 1060х670х2500 | шт | 17522,00 |
| 2 | Турник Размеры: 3730х580х2500 | шт | 21571,00 |
| 3 | Брусья Размеры: 2900х580х1500 | шт | 9277,00 |
| 4 | Стол теннисный Размеры: 2440х1220х900 | шт | 21420,00 |
| 5 | Спортивная серия (СК 118) Размеры: 3650х1500х2800 | шт | 40308,00 |
| 6 | Спортивная серия (СК 304) Размеры: 3800х1000х2500 | шт | 32364,00 |
| 7 | Шаговый тренажер Размеры: 752х1110х1415 | шт | 33792,00 |
| 8 | Маятниковый тренажер Размеры: 860х640х1420 | шт | 19826,00 |
| 9 | Вертикальная тяга Размеры: 1124х995х1920 | шт | 35692,00 |
| 10 | Степпер классический Размеры: 752х630х1639 | шт | 28710,00 |
| 11 | Жим от груди Размеры: 1013х821х1990 | шт | 35653,00 |
| 12 | Гребной тренажер Размеры: 700х1100х1100 | шт | 29898,00 |

Главный специалист администрации

Днепровского сельского поселения

Тимашевского района                                                                        Т.Н. Батракова

Приложение № 7

к муниципальной программе Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района

от 30.12.2019 года № 144

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с         собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков)

об их благоустройстве

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование территории: | 31 декабря 2024 года | Паспорт благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки |
| 1.1 | Территории улиц Днепровского сельского поселения |  |  |
| 1.2 | Заключение соглашения с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашения о благоустройстве |

Главный специалист администрации

Днепровского сельского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                       Т.Н. Батракова