**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 11.06.2021 № 47**

**хутор Танцура Крамаренко**

**О подготовке жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов соцкультбыта, расположенных на территории Дербентского сельского поселения Тимашевского района, к осенне-зимнему периоду**

**2021**-**2022 годов**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы района к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании постановления администрации муниципального образования Тимашевский район от 5 апреля 2018 г. № 324 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Тимашевский район к осенне-зимнему периоду», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов соцкультбыта на территории Дербентского сельского поселения Тимашевского района к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов, п о с т а н о в л я ю:

1. Образовать комиссию по координации хода подготовки жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов соцкультбыта, расположенных на территории Дербентского сельского поселения Тимашевского района, к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить комплексный план по подготовке к зимнему периоду 2021-2022 годов на территории Дербентского сельского поселения Тимашевского района (приложение № 2).

3. Поручить Комиссии систематически рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные с организацией работ по подготовке к отопительному сезону объектов жизнеобеспечения и социальной сферы поселения.

3.1. Представить в отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район комплексный план поселения по подготовке к зимнему периоду 2021-2022 годов.

3.2. Обеспечить своевременную оплату коммунальных услуг, предоставляемых муниципальным организациям бюджетной сферы.

3.3. Организовать контроль за подготовкой к отопительному периоду жилых домов, имеющих внутридомовые системы центрального отопления, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии с оформлением до 4 сентября 2021 г. в установленном порядке актов готовности к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов.

3.4. Предусмотреть в необходимых объемах в местном бюджете средства на оплату топливно-энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными бюджетными организациями.

3.5. Организовать подготовку дорожной и специальной техники по уборке и расчистке снега, создание необходимых запасов песко-соляной смеси для посыпки дорог местного значения и тротуаров.

3.6. Организовать работу по пропаганде среди населения необходимости установки приборов учета расхода воды и энергоресурсов, а также утепления оконных, дверных проемов в квартирах, входных дверей в подъездах в целях энергосбережения.

3.7. Завершить к 4 сентября 2021 г. подготовку вышеуказанных мероприятий в поселении к эксплуатации жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы в осенне-зимний период.

4. Рекомендовать старшим многоквартирных домов составить реальные планы по ремонту систем отопления, промывке, опрессованию, утеплению подъездов, подвалов, чердаков, вводов в дома теплотрасс и водяных магистралей.

5. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Дербентского сельского поселения

Тимашевского района С.С. Колесников

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Дербентского сельского поселения Тимашевского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

СОСТАВ КОМИССИИ

по координации хода подготовки жилого фонда,

инженерной инфраструктуры и объектов соцкультбыта

к осенне-зимнему периоду 2021 – 2022 годов

|  |  |
| --- | --- |
| КолесниковСергей Сергеевич | - глава Дербентского сельского поселения Тимашевского района, председатель комиссии; |
| Марцун Ольга Владимировна | - заведующий сектором по организационно-кадровой работе и работе с обращениями граждан Дербентского сельского поселения Тимашевского района, заместитель председателя комиссии; |
| БелокобыльскаяОксана Александровна | - специалист МКУ «ФРУ» Дербентского сельского поселения Тимашевского района, секретарь комиссии; |

 Члены комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| Бурнос Николай Николаевич | - главный инженер ОАО «Тимашевскрайгаз» (по согласованию); |
| Василенко Наталья Васильевна | - старший дома № 2 по улице Советской хут. Танцура Крамаренко;  |
| Иванко Владимир Александрович | - главный инженер ООО «Коммунальник» (по согласованию); |
| Коваленко Ольга Николаевна | специалист I категории администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района; |
| Михедова Виктория Викторовна | начальник МКУ «ФРУ» Дербентского сельского поселения Тимашевского района; |
| Подрезов Геннадий Евгеньевич | - главный инженер ОАО «АТЭК» Тимашевского района (по согласованию);  |
| ТаранецГалина Петровна | - старший дома № 4 по улице Пролетарской хут. Танцура Крамаренко. |

Глава Дербентского сельского поселения

Тимашевского района С.С. Колесников

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Дербентского сельского поселения Тимашевского района

от 11.06.2021 № 47

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по подготовке к зимнему периоду 2021 – 2022 годов на территории Дербентского сельского поселения Тимашевского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокивыполнения | Ответственный за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация подготовки муниципальных учреждений, жилого фонда, инженерных сетей к работе в осенне-зимний период 2021–2022 годов (далее ОЗП) | До 1 сентября2021 г. | Администрация Дербентского поселения, руководители служб, собственники. |
| 2 | Организация подготовки учреждений соцкультбыта к ОЗП | До 1 сентября 2021 г. | Руководители учреждений |
| 3 | Обследование ЛЭП, ТП, светильников наружного освещения, сетей газо- и теплоснабжения, выполнение профилактических работ | Август – сентябрь 2021 года. | Руководители служб электро-, газо- и теплоснабжения поселения |
| 4 | Обрезка деревьев вдоль инженерных коммуникаций | До 10 октября 2021 г. | Руководители служб, население. |
| 5 | Обследование сетей водоснабжения, профилактические работы | До 1 сентября 2021 г. | ООО «Коммунальник»балансодержатели |
| 6 | Обследование водозаборов, профилактические работы | До 1 сентября 2021 г. | ООО «Коммунальник»  |
| 7 | Подготовка дорожно-транспортной сети к работе в зимний период 2021 – 2022 годов | июнь – ноябрь 2021 года | Администрация Дербентского поселения, подрядчики. |
| 8 | Обследование многоквартирных домов и организация подготовки их к зиме  | Август – сентябрь2021 года. | Администрация, поставщики ресурсов, собственники помещений |
| 9 | Разъяснительная работа с населением о необходимости установки приборов учёта, подготовки мест общего пользования к зиме | Август – сентябрь 2021года | Администрация, балансодержатели жилья, руководители органов ТОС |
| 10 | Подготовка распоряжения по подготовке дорожно-транспортной инфраструктуры к работе в зимний период  | Октябрь – ноябрь 2021 года | Администрация Дербентского сельского поселения |
| 11 | Подготовка техники по уборке и расчистке снега, создание запасов песко-соляной смеси | Октябрь – ноябрь 2021 года | Руководители подрядных организаций |
| 12 | Оформление паспортов готовности объектов соцкультбыта и жилого фонда к зимнему периоду 2021– 2022 годов | До 1 сентября 2021 г. | Администрация, руководители организаций |
| 13 | Проведение мероприятий (при необходимости)по ремонту муниципального имущества Дербентского сельского поселения Тимашевского района, используемого для оказания услуг по теплоснабжению на 2021 -2022 годы | До 1 сентября 2021 г. | Администрация Дербентского сельского поселения, ОАО «АТЭК» |

Глава Дербентского сельского поселения

Тимашевского района С.С. Колесников