- АДМИНИСТРАЦИЯ  ДЕРБЕНТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ТИМАШЕВСКОГО  РАЙОНА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- от 16.12.2020                                                                                                    № 97

- хутор Танцура Крамаренко

О внесении изменений в постановление администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района

от 23 октября 2017 г.  № 99 «Об утверждении муниципальной программы Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Благоустройство территории поселения»

на 2018-2020 годы»

# В соответствии  с Федеральным законом  от 6 октября  2003  г. № 131-ФЗ   «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    в связи с корректировкой мероприятий, п о с т а н о в л я ю:

# 1. Внести изменение в постановление администрации Дербентского сельского поселения от 23 октября 2017 г. № 99 «Об утверждении муниципальной программы Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Благоустройство территории поселения» на 2018-2020 годы», изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Дербентского сельского поселения   Тимашевского района от 30 марта 2020 г. № 22 «О внесении изменений в постановление администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района от 23 октября 2017 г. № 99 «Об утверждении муниципальной программы Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Благоустройство территории поселения» на 2018-2020 годы».

3. Заведующему сектором по организационно-кадровой работе и работе с обращениями граждан администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района Марцун О.В. осуществить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Дербентского сельского поселения

Тимашевского района	                                                   		      С.С. Колесников

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Дербентского сельского поселения

Тимашевского района от ____________ № ____

«О внесении изменений в постановление администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района

от 23 октября 2017 г. № 99 «Об утверждении муниципальной программы Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Благоустройство территории поселения»

на 2018-2020 годы»

Проект подготовлен и внесен:

Заведующий сектором

по организационно-кадровой работе

и работе с обращениями граждан администрации

Дербентского сельского поселения

Тимашевского района							            О.В. Марцун

Проект согласован:

Специалист I категории администрации

Дербентского сельского поселения

Тимашевского района	    						    В.С. Катилевская

Приложение

к постановлению администрации

Дербентского сельского поселения

Тимашевского района

от________________ №______

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дербентского сельского поселения

Тимашевского района

от 23.10.2017  № 99

(в редакции постановления администрации  Дербентского сельского поселения

Тимашевского района

от________________ №______)

Муниципальная программа

Дербентского сельского поселения Тимашевского района

«Благоустройство территории поселения» на 2018-2020 годы

| Паспорт муниципальной программы Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Благоустройство территории поселения» на 2018-2020 годы |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заведующий сектором администрации по организационно-кадровой работе и работе с обращениями граждан администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района |
| Координатор подпрограммы | Не предусмотрено |
| Участники муниципальной программы | Администрация Дербентского сельского поселения Тимашевского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | 1. совершенствование системы комплексного благоустройства территории Дербентского сельского поселения; 2. активизация работ по благоустройству территории поселения, организации наружного освещения; 3. улучшение санитарного состояния мест захоронения; 4. развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придворовых территорий; 5. повышение общего уровня благоустройства поселения. 6. улучшение качественного и комфортного уровня жизни населения поселения в части создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения. 7. повышению уровня обустройства зоны отдыха в сельском поселении, организация досуга детей. 8. инвентаризация мест захоронения на кладбищах. |
| Задачи муниципальной программы | 1. организация текущего содержания и ремонта сетей уличного освещения; 2. обеспечение безопасности проживания жителей сельского поселения; 3. улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения; 4. наведение санитарного порядка в местах захоронения на территории поселения; 5. ликвидация несанкционированных свалок; 6. сбор и вывоз бытовых отходов и мусора; 7. стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1. количество отремонтированных уличных фонарей; 2. количество электрической энергии для наружного освещения; 3. площадь территории, на которой проводится санитарная очистка, в том числе: уборка территории от снега, вывоз мусора, покос сорной растительности и т. д.; 4. количество приведенных в надлежащее санитарное состояние мест захоронения на территории поселения; 5. количество приобретенных бензиновых триммеров; 6. количество приобретенных бензопил; 7. приобретение фронтального погрузчика с ковшом; 8. количество иммобилизованных безнадзорных животных; 9. количество приобретенных и установленных автобусных остановок; 10. строительство тротуара; 11. количество отремонтированных объектов благоустройства, детских игровых площадок; 12. приобретение и установка новых детских игровых комплексов о других детских игровых конструкций; 13. количество кладбищ, на которых проведена инвентаризация мест захоронения; 14. приобретение металлоконструкции и вывески "Аллея 75-летия Победы"; 15. приобретение лавочек; 16. приобретение урн; 17. приобретение металлической конструкции для размещения баннера; 18. укладка асфальтового покрытия площадки возле Дома Культуры. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | этапы не предусмотрены срок реализации 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы из местного бюджета составляет 5878,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 1581,7 тыс. руб. 2019 год – 2345,6 тыс. руб. 2020 год – 1950,7 тыс. руб. |

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы муниципальной программы

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры. Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Дербентское сельское поселение занимает площадь 8665,0 га. Территория поселения является составной частью зеленой зоны, формирующей экологическую среду Тимашевского района.

Существует проблема недостаточного наружного освещения улиц Дербентского сельского поселения. В настоящее время проблема освещения улиц решена посредством установки фонарей, освещающих определенные улицы. По состоянию на 01 января 2017 г. в поселении освещено 32,158 км. улиц  при протяженности уличной дорожной сети 41,958 км.

Особое внимание необходимо уделить созданию и развитию структур, занимающихся вопросами благоустройства и озеленения.

Необходимо вести дальнейшую работу по обустройству дворовых пространств детскими и спортивными площадками, цветниками.

Кроме того, необходимо создать действенную систему взаимодействия с жителями населенных пунктов по вопросам благоустройства и санитарной очистке придворовых территорий и территории поселения от мусора.

На территории  поселения имеется 6 кладбищ, которые нуждаются в обустройстве и постоянной уходе.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления  с привлечением населения, предприятий и организаций.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. В настоящее время имеет место практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей программой.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целями Программы являются:

1. совершенствование системы комплексного благоустройства территории Дербентского сельского поселения;

2. активизация работ по благоустройству территории поселения, организации наружного освещения;

3. улучшение санитарного состояния мест захоронения;

4. развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придворовых территорий;

5. повышение общего уровня благоустройства поселения;

6.  улучшение качественного и комфортного уровня жизни населения поселения в части создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения.

7. повышению уровня обустройства зоны отдыха в сельском поселении, организация досуга детей.

8. инвентаризация мест захоронения на кладбищах.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. организация текущего содержания  и ремонта сетей уличного освещения;

2. создание условий для предоставления транспортного обслуживания населения;

3. наведение санитарного порядка в местах захоронения на территории поселения;

4. ликвидация несанкционированных свалок;

5. сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;

6. установка новых детских игровых комплексов.

7. стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведён в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Благоустройство территории поселения»  на 2018-2020 годы.

Значения целевых показателей подлежат ежегодному уточнению.

Срок реализации муниципальной программы - 2018 - 2020 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и

основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы.

В рамках муниципальной программы предполагается реализация следующих Основных мероприятий.

Основное мероприятие №1: «Организация и содержание уличного освещения».

Мероприятие № 1:«Организация уличного освещения и техническое обслуживание сетей уличного освещения».

Данное мероприятие предусматривает финансирование мероприятий по оплате электроэнергии за уличное освещение и по техническому обслуживанию (содержание, ремонт) сетей уличного освещения поселения.

Основное мероприятие № 2: "Благоустройство поселения".

Мероприятие № 1: «Санитарная очистка территории поселения и кладбищ от мусора, сорной и карантинной растительности, вывоз мусора и твердых бытовых отходов»

Данное мероприятие предусматривает:

1. выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

2. приобретение триммеров, бензопилы и запасных частей;

3. приобретение фронтального погрузчика с ковшом;

4. наведение санитарного порядка в местах захоронения на территории поселения;

5. выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтожению;

6. оплату за приобретение дизельного топлива, текущий ремонт и диагностика, покупку запчастей для техники,

7. страховая премия по договору ОСАГО.

Мероприятие № 2: «Санитарная очистка поселения от безнадзорных животных»

Данное мероприятие предусматривает:

1. экстренное удаление животных, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан;

2.  проведения регулярных мероприятий по санитарной очистке поселения от безнадзорных животных, с целью недопущения причинения вреда жизни, здоровью, имуществу физических лиц; возникновения эпизиотий.

Мероприятие № 3: «Создание условий для предоставления транспортного обслуживания населения, повышение эффективности работы пассажирского транспорта»

Данное мероприятие предусматривает:

1.  строительство (приобретение и установка) автобусных остановок.

Мероприятие № 4: «Создание безбарьерной среды маломобильных групп населения»

Данное мероприятие предусматривает:

1. приобретение и укладка тактильной плитки.

Мероприятие № 5: «Строительство, реконструкция, ремонт тротуара»

Данное мероприятие предусматривает:

1. строительство тротуара.

Мероприятие № 6: «Инвентаризация мест захоронения на кладбищах»

Данное мероприятие предусматривает:

1. количество кладбищ, на которых проведена инвентаризация мест захоронения.

Основное мероприятие № 3: "Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования".

Данное мероприятие предусматривает:

1. приобретение и установку новых детских игровых комплексов и других детских игровых конструкций;

2. приобретение металлоконструкции и вывески "Аллея 75-летия Победы";

3. приобретение лавочек;

4. приобретение урн;

5. приобретение металлической конструкции для размещения баннера;

6. укладка асфальтового покрытия площадки возле Дома Культуры.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в табличной форме в приложении № 2 к паспорту Программы.

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Дербентского сельского поселения Тимашевского района.

Объем финансирования муниципальной программы представлен в таблице:

(тыс.рублей)

| Источники финансирования | Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Местный бюджет | 1581,7 | 2345,6 | 1950,7 | 5878,0 |

Объем финансирования муниципальной программы составит 5931,0 тыс.рублей, в том числе:

из средств местного бюджета – 5878,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 1581,7 тыс. рублей;

2019 год – 2345,6 тыс. рублей;

2020 год – 1950,7 тыс. рублей.

5.  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Дербентского сельского поселения Тимашевского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями администрации Дербентского  сельского поселения Тимашевского района.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 5 к постановлению администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района от 6июля 2017 года № 59 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Дербентского сельского поселения Тимашевского района».

7. Механизм реализации программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

1. обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

2. организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

3. подготавливает и вносит изменения в муниципальную программу в соответствии с настоящим Порядком;

4. несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

5. осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

6. ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

7. готовит и представляет отчеты о реализации муниципальной программы;

8. готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, координатор муниципальной программы составляет годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и согласовывает его с главой поселения.

Координатор муниципальной программы обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

Главный специалист администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района ежегодно, в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации Программ за отчетный период с учетом результатов оценки эффективности Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и представляет ее главе поселения.

Непосредственный контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет глава Дербентского сельского поселения Тимашевского района.

Заведующий сектором

по организационно-кадровой работе и

работе с обращениями граждан администрации

Дербентского сельского поселения

- Тимашевского района                                                                             О.В. Марцун

- Приложение № 1

к муниципальной программе

Дербентского сельского поселения

Тимашевского района

«Благоустройство территории поселения»  на 2018-2020 годы

Целевые показатели муниципальной программы

«Благоустройство территории поселения» на 2018-2020 годы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2018 |  | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие №1: "Организация уличного освещения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель: количество отремонтированных уличных фонарей | ед. | 50 |  | 50 | 56 |
| 1.2. | Целевой показатель: количество электрической энергии для наружного освещения | Тыс. кВт/ч | 14,8 |  | 14,8 | 14,8 |
| 2 | Основное мероприятие № 2: "Благоустройство поселения" |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Целевой показатель: Площадь территории, на которой проводится санитарная очистка, в том числе: уборка территории от снега, вывоз мусора, покос сорной растительности и т. д. | кв.м. | 1300 |  | 1300 | 1300 |
| 2.2. | Целевой показатель: количество приведенных в надлежащее санитарное состояние мест захоронения на территории поселения | ед. | 6 |  | 6 | 6 |
| 2.3. | Целевой показатель: приобретение бензиновых триммеров | шт. | 3 |  | 1 | 3 |
| 2.4. | Целевой показатель: приобретение бензопилы | шт. | 0 |  | 1 | 0 |
| 2.5. | Целевой показатель: приобретение фронтального погрузчика с ковшом | шт. | 0 |  | 1 | 0 |
| 2.6. | Целевой показатель: количество иммобилизованных безнадзорных животных | ед. | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.7. | Целевой показатель: количество приобретенных и установленных автобусных остановок | ед. | 3 |  | 4 | 0 |
| 2.8. | Целевой показатель: Ремонт тротуара | п.м. | 0 |  | 135 | 0 |
| 2.9. | Целевой показатель: приобретение, укладка тактильной плитки | кв.м | 0 |  | 2 |  |
| 2.10 | Целевой показатель: количество кладбищ, на которых проведена инвентаризация мест захоронения | ед. | 0 |  | 6 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие № 3: "Обустройство, содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования" |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевой показатель: - количество отремонтированных объектов благоустройства, детских игровых площадок | ед. |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Целевой показатель: - приобретение и установка новых детских игровых комплексов и других детских игровых конструкций | ед. |  | 2 | 4 | 1 |
| 3.3 | Целевой показатель: - приобретение металлоконструкции и вывески "Аллея 75-летия Победы" | ед. |  | 0 | 0 | 1 |
| 3.4 | Целевой показатель: - приобретение лавочек | шт. |  | 0 | 0 | 4 |
| 3.5 | Целевой показатель: - приобретение урн | шт. |  | 0 | 0 | 8 |
| 3.6 | Целевой показатель: - приобретение металлической конструкции для размещения баннера | ед. |  | 0 | 0 | 1 |
| 3.7 | Целевой показатель: - укладка асфальтового покрытия площадки возле Дома Культуры | м.кв. |  | 0 | 0 | 450 |

Заведующий сектором

по организационно-кадровой работе и

работе с обращениями граждан администрации

Дербентского сельского поселения

- Тимашевского района                                                                             О.В. Марцун

- Приложение № 2

к муниципальной программе

Дербентского сельского поселения

Тимашевского района

«Благоустройство территории поселения»  на 2018-2020 годы

Перечень Основных мероприятий муниципальной программы Дербентского сельского поселения

Тимашевского района «Благоустройство территории поселения» на 2018-2020 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования |  |  | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018год | 2019год |  |  | 2020год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| 1 | Цель | 1. совершенствование системы комплексного благоустройства территории Дербентского сельского поселения; 2. активизация работ по благоустройству территории поселения, организации наружного освещения; 3. улучшение санитарного состояния мест захоронения; 4. развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придворовых территорий; 5. повышение общего уровня благоустройства поселения; 6. улучшение качественного и комфортного уровня жизни населения поселения в части создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения. 7. повышению уровня обустройства зоны отдыха в сельском поселении, организация досуга детей. 8. инвентаризация мест захоронения на кладбищах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача | 1. организация текущего содержания и ремонта сетей уличного освещения; 2. обеспечение безопасности проживания жителей сельского поселения; 3. улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения; 4. наведение санитарного порядка в местах захоронения на территории поселения; 5. ликвидация несанкционированных свалок; 6. сбор и вывоз бытовых отходов и мусора; 7. стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие № 1 Организация уличного освещения |  | Всего | 1474,9 |  | 588,6 |  |  | 369,1 | 517,2 |  | Оплата за потребление электроэнергии - 44,4 тыс. кВт/ч; Ремонт уличного освещения с заменой ламп в количестве 150 шт. Ремонт уличного освещения по ул.Тополиной Ремонт уличного освещения по ул.Садовой от д. № 99-до д. № 111 |  |  | Администрация Дербентского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  | Местный бюджет | 1474,9 |  | 588,6 |  |  | 369,1 | 517,2 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие № 1: Организация уличного освещения и техническое обслуживание сетей уличного освещения |  | всего | 1474,9 |  | 588,6 |  |  | 369,1 | 517,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1474,9 |  | 588,6 |  |  | 369,1 | 517,2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие № 2: Благоустройство поселения, в том числе: |  | Всего | 3108,7 |  | 869,7 |  |  | 1564,1 | 674,9 |  | Содержание территории поселения в надлежащем санитарном состоянии 3900 м. кв. приобретение: триммеров – 8 шт., бензопилы - 1 в 2019 г., фронтального погрузчика - 1 шт. в 2019 г., уборка мест захоронения – 6 кладбищ ежегодно; |  |  | Администрация Дербентского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  | Местный бюджет | 3108,7 |  | 869,7 |  |  | 1564,1 | 674,9 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие № 1: Санитарная очистка территории поселения и кладбищ от мусора, сорной и карантинной растительности, вывоз мусора и твердых бытовых отходов. |  | Всего | 2092,0 |  | 614,2 |  |  | 802,9 | 674,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 2092,0 |  | 614,2 |  |  | 802,9 | 674,9 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятие № 2: Санитарная очистка поселения от безнадзорных животных |  | Всего | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | иммобилизация и удаление с территории поселения безнадзорных животных |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Мероприятие № 3: Создание условий для предоставления транспортного обслуживания населения, повышение эффективности работы пассажирского транспорта |  | Всего | 507,5 |  | 255,5 |  |  | 252,0 | 0 |  | количество приобретенных и установленных автобусных остановок - 4 шт в 2019 году |  |  | Администрация Дербентского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  | Местный бюджет | 507,5 |  | 255,5 |  |  | 252,0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Мероприятие № 4: Создание безбарьерной среды маломобильных групп населения |  | Всего | 9,2 |  | 0,0 |  |  | 9,2 | 0,0 |  | Приобретение и укладка тактильной плитки - 2 кв.м. |  |  | Администрация Дербентского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  | Местный бюджет | 9,2 |  | 0,0 |  |  | 9,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Мероприятие № 5: Строительство, реконструкция , ремонт тротуара |  | Всего | 400,0 |  | 0,0 |  |  | 400,0 | 0,0 |  | Строительство тротуара - протяженность 135 п.м. |  |  | Администрация Дербентского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  | Местный бюджет | 400,0 |  | 0,0 |  |  | 400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Мероприятие № 6: Инвентаризация мест захоронения на кладбищах |  | Всего | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 100,0 | 0,0 |  | количество кладбищ, на которых проведена инвентаризация мест захоронения - 6 ед. |  |  | Администрация Дербентского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  | Местный бюджет | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие № 3: Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования. |  | Всего | 1294,4 |  | 123,4 |  |  | 412,4 | 758,6 |  | 1. количество приобретенных и установленных , детских игровых конструкций (качели)- 2 ед.- 2018 год, 2019-4 ед., 2020 - 1 ед.; 2. приобретение металлоконструкции и вывески "Аллея 75-летия Победы" 2020-1 ед.; 3. приобретение лавочек 2020-4 шт.; 4. приобретение урн 2020-8 шт.; 5. приобретение металлической конструкции для размещения баннера - 2020-1 ед.; 6. укладка асфальтового покрытия площадки возле Дома Культуры - 450 кв.м.. |  |  | Администрация Дербентского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  |  | Местный бюджет | 1294,4 |  | 123,4 |  |  | 412,4 | 758,6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого |  | Всего | 5878,0 |  | 1581,7 |  |  | 2345,6 | 1950,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 5878,0 |  | 1581,7 |  |  | 2345,6 | 1950,7 |  |  |  |  |  |

Заведующий сектором

по организационно кадровой работе

и работе с обращениями граждан администрации

Дербентского сельского поселения

- Тимашевского района                                                                                                                                                    О.В. Марцун