**ПРОЕКТ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ**

для участия в краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив

от Дербентского сельского поселения Тимашевского района

Краснодарского края

наименование проекта местных инициатив

«Благоустройство общественной территории х. Мирный»



хут. Мирный

2023 г.

Паспорт проекта местных инициатив

для участия в краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив от Дербентского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края

**Наименование проекта местных инициатив**

**«Благоустройство общественной территории х. Мирный»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Общая характеристика проекта инициативного бюджетирования | Сведения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование проекта местных инициатив (далее - Проект) | Благоустройство общественной территории х. Мирный |
| 2 | Место реализации Проекта (адрес) | 352735, Краснодарский край, Тимашевский район, хут. Мирный, ул. Кубанская, 24А |
| 3 | Цель и задачи Проекта | Обустройство и оборудование общественной территории.  Основной целью Проекта является  - создание максимально комфортных условий для развития активной деятельности детей и взрослых во время прогулки,  - пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей,  - формирование чувства гражданской инициативы и ответственности за социальную обстановку на своих территориях  Задачами проекта являются:  - активизация участия граждан, проживающих в хут.Мирный, на совместную деятельность и формирование чувства команды;  - повышение уровня комфортности проживания и уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, объединения усилия всех заинтересованных лиц;  - дополнительная возможность общения и знакомства жителей домов, соседей, молодых родителей друг с другом и налаживания дружеских контактов. |
| 4 | Описание проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности, описание мероприятий по реализации Проекта) | Проблема: На территории хутора Мирный отсутствует благоустроенная зона для возможности проведения отдыха в комфортной обстановке.  По улице Кубанской хутора Мирный имеется территория с прекрасным видом на реку Кирпили.  В настоящее время это живописное место, имеющее зеленый покров и уникальное расположение на берегу реки остается к сожалению неиспользованным.  По инициативе и мнению жителей именно благоустроенная территория даст возможность для комфортного и активного отдыха.  В случае реализации проекта мы не только получим сквер в центре хутора, мы благоустроим территорию по новым, современным стандартам на берегу реки, где люди могут насладиться свежим дыханием природы, почувствовать единение и гармонию с чистой, ни с чем несравнимой атмосферой села.  Благоустройство данной территории имеет очевидный потенциал для роста пешеходных потоков, отдыха детей и взрослых.  Мероприятия: благоустройство общественной территории.  Объект проекта: общественная территория х. Мирный, ул. Кубанская, 24А Тимашевского района Краснодарского края.  Описание мероприятий по реализации:  - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня – 61 куб.м;  - установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий – 388 м.,  - брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщина 40 мм (плитка размерами 115\*172\*40 ; 115\*115\*40) – 440,75 кв.м.,  - покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, толщиной 10 мм– 60 кв.м.,  - покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок, цветное в один цвет, толщиной 10 мм – 117,74 кв.м.,  - установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание – 52 шт.,  - устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м – 51 шт.,  - устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей– 1 шт.,  - устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических – 1 шт.,  - качели балансирные большие, размеры 2700х410 мм– 1 шт.,  - скамья парковая: СК-21, размеры 1750х450х1270 мм – 14 шт.,  - песочница: "Пентагон", размеры 2500х2100х300 мм – 1 шт.,  - горка-4, размеры 2300х2600х2300 мм – 1 шт.,  - качели двухпролетные на металлических стойках с гибкой подвеской – 1 шт.,  - стенка-турник-1, размеры 1600х1400х1600 мм – 1 шт.,  - тренажер для пресса, размеры 2100х800х400 мм – 1 шт.,  - брусья гимнастические – 1 комплект,  - урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм – 14 шт.,  - посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м – 19 шт. в том числе:  - клен, высота 1,0-1,5 м – 4 шт.,  - липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м – 4 шт.,  - туя западная, высота 0,5-1,0 м – 11 шт.  - подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: в естественном грунте – 46 шт., в том числе:  - барбарис "Тунберга", высота 0,2-0,3 м – 40 шт.,  - можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м – 6 шт.  - посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную – 846 кв.м.  - светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий" – 14 шт. |
| 5 | Доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в поселении, принявших участие в собраниях или иных формах осуществления местного самоуправления по отбору Проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в поселении | 72 % |
| 6 | Количество жителей, принявших участие в собрании | 16 человек |
| 7 | Общая численность населения поселения, человек | 482 человека (на основании данных похозяйственных книг администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района.) |
| 8 | Ожидаемые результаты от Проекта | В случае успешной реализации Проекта благоустройство общественной территории обеспечит:  - создание условий для активного отдыха детей, молодежи;  - возможность для каждого ребенка заниматься, играть и развиваться под присмотром своих близких людей, которые с пользой для себя и своего здоровья смогут проводить время на открытом воздухе;  Решится вопрос с организацией необходимости формирования современных условий для комфортной жизни, в хуторе появится место для отдыха, которое будет соответствовать безопасным условиям для времяпрепровождения граждан, повысится уровень комфортности. Жители всех возрастов получат возможность провести время в современном, оборудованном месте, что напрямую окажет влияние на улучшение качества жизни населения на данной территории |
| 9 | Описание дальнейшего развития Проекта после завершения финансирования (использование, содержание и др.) | После реализации проекта кроме прямых назначений (отдых, прогулки, игры на детских площадках и т.п.) на данной территории будут проводиться культурно-массовые, праздничные мероприятия.  Содержание территории будут поддерживать администрация поселения и жители хут. Мирный |
| 10 | Продолжительность реализации Проекта | В течение 2023 г. |
| 11 | Сроки начала и окончания Проекта | май 2023 г. – 25 декабря 2023 г. |
| 12 | Сведения об инициативной группе. Контактное лицо (представитель инициативной группы), ответственный за Проект (представитель администрации поселения) (номер телефона, адрес электронной почты) | Представитель инициативной группы – Решетникова Наталья Вячеславовна – руководитель ТОС № 1, проживающая по адресу: Тимашевский район, хут.Мирный, ул.Ленина, д. 14.  т. +7 (918) 267-10-92,  Представитель администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района – глава Дербентского сельского поселения Тимашевского района – Колесников Сергей Сергеевич,  +7 (918) 622-28-14,  [admtopoli@mail.ru](mailto:admtopoli@mail.ru). |
| 13 | Общая стоимость Проекта, в том числе: | Согласно локально-сметному расчету –  6 698 485,20 руб. |
| 13.1 | денежные средства бюджета поселения | Не предусмотрены |
| 13.2 | денежные средства населения | Не предусмотрены |
| 13.3 | денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | Не предусмотрены |
| 13.4 | сумма потребности | 6 698 485,20 руб. |
| 13.5 | финансирование | Осуществляется из средств краевого бюджета |
| 14 | Неденежный вклад в реализацию Проекта:  населения (трудовое участие, материалы и др.) | Предполагается трудовое участие жителей хутора в реализации Проекта, а именно, в:  - расчистке (вырубка порослей) территории перед реализацией проекта;  - уборке мусора на территории в процессе и после реализации проекта |
| 15 | Прямые благополучатели от реализации Проекта (количество человек) | 482 человека |
| 16 | Информация о дальнейшем содержании объекта, предусмотренного Проектом | Содержание общественной территории в надлежащем санитарном и техническом состоянии будет осуществляться силами администрации Дербентского сельского поселения и жителями поселения |
| 17 | Наличие видео- и/или аудиозаписи с собрания граждан, на котором решался вопрос по участию в Проекте | Имеется фотоматериалы и видеозапись проведения собрания |
| 18 | Использование средств массовой информации и других средств информирования населения о применении инициативного бюджетирования | Газета «Вести Дербентского сельского поселения», официальный сайт администрации, социальная сеть Вконтакте, Телеграмм, информационный стенд, раздаточный материал |