**СОВЕТ**

**ДЕРБЕНТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА**

**СЕССИЯ от 14.04.2021 № 26**

**РЕШЕНИЕ**

**от 14.04.2021 № 69**

**Об утверждении плана мероприятий по финансированию**

**работ декларирования безопасности гидротехнических**

**сооружений. расположенных на территории Дербентского**

**сельского поселения Тимашевского района**

**на период 2021-2031 годы**

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с нормами Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», со статьями 8, 26 Устава Дербентского сельского поселения, Совет Дербентского сельского поселения решил:

1. Утвердить план мероприятий по финансированию работ декларирования гидротехнических сооружений, расположенных на территории Дербентского сельского поселения Тимашевского района на период 2021-2031 годы (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Дербентского сельского поселения

Тимашевского района С.С. Колесников

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| . |  |  | Приложение  УТВЕРЖДЕН  решением Совета  Дербентского сельского поселения Тимашевского района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

**ПЛАН**

**мероприятий по финансированию работ декларирования безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Дербентского сельского поселения Тимашевского района**

**на период 2021-2031 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования\*, тыс.рублей | Срок исполнения | Примечание |
|  | **Расчет вероятного вреда ГТС** |  |  |  |
|  | ГТС № 210 | 150,00 | 4 квартал 2021 г. |  |
|  | ГТС № 219 | 150,00 | 2-3 квартал 2022 г. |  |
|  | **Определение критериев безопасности ГТС** |  |  |  |
|  | ГТС № 210 | 190,00 | 3-4 квартал 2022 г. |  |
|  | ГТС № 219 | 190,00 | 2-3 квартал 2023 г. |  |
|  | **Составление акта регулярного обследования ГТС и подписание его членами комиссии** |  |  |  |
|  | ГТС № 210 | 200,00 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | ГТС № 219 | 200,00 | 3-4 квартал 2024 |  |
|  | **Разработка декларации безопасности ГТС** |  |  |  |
|  | ГТС № 210 | 300,00 | 3-4 квартал 2025 г. |  |
|  | ГТС № 219 | 300,00 | 3-4 квартал 2026 г. |  |
|  | **Проведение экспертизы декларации безопасности ГТС** |  |  |  |
|  | ГТС № 210 | 200,00 | 1-2 квартал 2027 г. |  |
|  | ГТС № 219 | 200,00 | 3-4 квартал 2027 г. |  |
|  | **Проект мониторинга ГТС** |  |  |  |
|  | ГТС № 210 | 190,00 | 1-2 квартал 2028 г. |  |
|  | ГТС № 219 | 190,00 | 3-4 квартал 2028 г. |  |
|  | **Разработка инструкции по мониторингу ГТС** |  |  |  |
|  | ГТС № 210 | 190,00 | 1-2 квартал 2029 г. |  |
|  | ГТС № 219 | 190,00 | 3-4 квартал 2029 г. |  |
|  | **Разработка правил эксплуатации ГТС** |  |  |  |
|  | ГТС № 210 | 180,00 | 1-2 квартал 2030 г. |  |
|  | ГТС № 219 | 180,00 | 3-4 квартал 2030 г. |  |
|  | **Разработка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС на ГТС** |  |  |  |
|  | ГТС № 210 | 140,00 | 1-2 квартал 2031 г. |  |
|  | ГТС № 219 | 140,00 | 3-4 квартал 2031 г. |  |

\*Финансирование определено исходя из рыночной стоимости оказания услуг по декларированию безопасности ГТС по состоянию на 01.04.2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Дербентского сельского поселения  Тимашевского района |  | С.С. Колесников |