Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Роговского сельского поселения

Тимашевского района

от ______________ № _______

| # ПАСПОРТ муниципальной программы Роговского сельского поселения Тимашевского района «Дорожное хозяйство» на 2021-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Роговского сельского поселения Тимашевского района |  |
| Координатор подпрограммы | Не предусмотрено |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Роговского сельского поселения Тимашевского района; МКУ «ФРУ» Роговского сельского поселения Тимашевского района |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено |  |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрено |  |
| Цели муниципальной программы | повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, отвечающей потребностям населения и экономике; повышение безопасности дорожного движения; развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети |  |
| Задачи муниципальной программы | развитие дорожной инфраструктуры; содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов поселения; расширение и обустройство сети пешеходных переходов, дорожной разметки и тротуаров; ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним; |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | протяженность отремонтированных участков дорог в гравийном исполнении; протяженность отремонтированных участков дорог в асфальтобетонном исполнении; количество приобретенных и установленных дорожных знаков; количество обустроенных перекрестков и пешеходных переходов |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | этапы не предусмотрены срок реализации 2021-2023 годы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | - Общий объем финансирования Программы составляет 39 071,9 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета 36 808,1 тыс.руб., из них по годам: - 2021 год – 11 971,7 тыс. руб. - 2022 год – 12 418,2 тыс. руб. 2023 год – 12 418,2 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета 2000,0 тыс.руб., из них по годам : - 2021 год – 2000,0 тыс. руб. - 2022 год – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств 89,5 тыс.руб., из них по годам : - 2021 год – 46,4 тыс. руб. - 2022 год – 217,4 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. |  |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Заместитель главы Роговского сельского поселения Тимашевского района |  |

- Характеристика текущего состояния  и  прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Сеть автомобильных дорог местного значения в Роговском сельском поселении  Тимашевского района (далее – автомобильные дороги) – один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы, оказывающей огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы поселения. Между тем состояние автомобильных дорог далеко не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества. Проблема технического состояния автомобильных дорог и не соответствие их требованиям безопасности дорожного движения, строительным нормам и правилам обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием ремонта существующих автомобильных дорог.

Общая протяженность дорог местного значения в Роговском сельском поселении Тимашевского района составляет 131,9 км., из них дороги  с асфальтобетонным покрытием – 25,750 км., с гравийным покрытием – 47,823 км., с грунтовым покрытием – 58,780км.

Отсутствие системного планирования работ, в системе дорожного хозяйства усугубляемое недостаточным финансированием за последние 10-15 лет привело к тому, что дороги в поселении  находятся в неудовлетворительном состоянии. Основными транспортными проблемами в поселении являются:

качество ряда дорожных покрытий не соответствует эксплуатационным требованиям, т.к. капитальный ремонт многих дорог не производился долгое время;

изношенность инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и т.д.) по необходимости проведения ремонтных работ приводит к постоянным раскопкам и разрушениям покрытий и оснований дорог.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню роста автомобильного транспорта ведет к повышению аварийности, снижению скорости движения.

В последние годы состоянию дорог в поселении уделяется все больше внимания и, соответственно, финансовые вложения в дорожное хозяйство растут. В 2020 году, проведен ремонт дороги в гравийном исполнении протяженностью 5,478 км., с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1,168 км. В рамках дорожной деятельности в 2020 году  по итогам девяти месяцев, отремонтировано  6,646 км. дорог.

На основании вышеизложенного и в целях обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта и пешеходов необходим системный подход к дальнейшему решению  проблем в области дорожного хозяйства.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является:

повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, отвечающей потребностям населения и экономике;

повышение безопасности дорожного движения;

развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети

Для решения поставленных целей требуется решение следующих задач:

развитие дорожной инфраструктуры;

содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов поселения;

расширение и устройство сети пешеходных переходов, дорожной разметки и тротуаров;

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к  ним.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приводится в приложении №2.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

Срок реализации муниципальной программы - 2021 - 2023 годы.

3.Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, ведомственные целевые программы.

В рамках муниципальной программы реализуются основные мероприятия:

Основное мероприятие № 1: «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения», в том числе

Мероприятие № 1: Ремонт дорог поселения.

Данное мероприятие предусматривает реализацию задач по проектированию, текущему и капитальному ремонту дорог местного значения.

Мероприятие № 2: Ремонт ул.Красной от ул.Кошмана (ПКО+00) до ул.Пролетрской (ПК12+75) в ст-це Роговской.

Данное мероприятие предусматривает софинансирование в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Комплексное   развитие сельских территорий».

Мероприятие № 3: Ремонт ул.Почтовой от ул.Кошмана (ПКО+00) до д.№2 (ПК11+70) в ст-це Роговской.

Данное мероприятие предусматривает софинансирование в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Комплексное   развитие сельских территорий».

Мероприятие № 4: Ремонт ул.Ленина от ул.Коммунаров до ул.Красной в ст-це Роговской.

Данное мероприятие предусматривает софинансирование в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Комплексное   развитие сельских территорий».

Основное мероприятие № 2: «Содержание автомобильных дорог местного значения» в том числе:

Мероприятие №1: Исправление профиля автомобильных дорог.

Данное мероприятие предусматривает исправление профиля автомобильных дорог местного значения.

Мероприятие № 2: Приобретение, установка дорожных знаков и обустройство пешеходных переходов.

Данное мероприятие предусматривает реализацию задач по приобретению, установке дорожных знаков и обустройству пешеходных переходов.

Мероприятие № 3: Приобретение соляно-песчаной смеси.

Данное мероприятие предусматривает приобретение и обработку дорог и тротуаров соляно-песчаной смесью и очистку их от снега.

Мероприятие № 4: Устройство тротуара по ул.Ленина в ст.Роговской.

Данное мероприятие предусматривает комплексное устройство тротуара по ул.Ленина в ст.Роговской и предусматривает софинансирование в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Комплексное   развитие сельских территорий».

Данное мероприятие предусматривает софинансирование в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Комплексное   развитие сельских территорий».

Мероприятие № 5: Устройство тротуара по ул.Красная в ст.Роговской.

Данное мероприятие предусматривает комплексное устройство тротуара по ул.Красная в ст.Роговской и предусматривает софинансирование в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Комплексное   развитие сельских территорий» от ул.Ленина до д/с №40.

Данное мероприятие предусматривает софинансирование в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Комплексное   развитие сельских территорий».

Мероприятие № 6: Ремонт уличного освещения по ул.Кирова в ст.Роговская.

Данное мероприятие предусматривает восстановление и ремонт уличного освещения по ул.Кирова в ст.Роговской за счет средств местного бюджета.

Мероприятие № 7: Устройство тротуара по ул.Красная (от ул.Ленская до ул.Гоголя в ст.Роговская) в 4 этапа.

Данное мероприятие предусматривает комплексное устройство тротуара по ул.Красная в ст.Роговской и предусматривает софинансирование в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Комплексное   развитие сельских территорий».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении №1.

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета с привлечением средств краевого бюджета в рамках мероприятия «Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющихся в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации» подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».  На устройство тротуаров станице Роговской в рамках государственной программой Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 944

Объемы финансирования определяются с учетом средств, предусмотренных в бюджете на эти цели.

Предполагаемые объемы и источники финансирования муниципальной программы «Дорожное хозяйство» на 2021 – 2023 годы:

| № п./п. | Наименование мероприятия | Ед. измер. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | тыс.руб. | 8553,1 | 9048,4 | 10418,2 | 28019,7 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения | тыс.руб. | 5465,0 | 3587,2 | 2000,0 | 11052,2 |

Для реализации Основного мероприятия №1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» предусмотрено средств в размере 28019,7 тыс.руб., из них средств краевого бюджета в размере                   0,0 тыс.руб.; средств местного бюджета 28001,0 тыс.руб., внебюджетные источники 18,7 тыс.руб. По годам реализации запланировано: 2021 г.-                   8553,1 тыс.руб.,  2022 г.- 9029,7 тыс.руб., 2023 г.- 10418,2 тыс.руб.

Расчет объема финансирования программы в части проектирования произведен на основании сметной документации, в части ремонта на основании разработанной проектно-сметной документации, смет расходов аналогичных работ с учетом индексов-дефляторов  и подлежат ежегодному уточнению  и корректировке  в соответствии с утвержденным объемом ассигнований на соответствующий финансовый год. По сметным данным 2020 г. средняя стоимость ремонта с гравийным покрытием составила 1240,58 рубля за погонный метр.

Для реализации Основного мероприятия № 2 «Содержание автомобильных дорог местного значения» предусмотрено средств в размере 11052,2 тыс.руб., из них средств краевого бюджета  в 2021 г. - 2000 тыс.руб., внебюджетные источники – 245,1 тыс.руб. по годам: 2021 г. – 5465,0 тыс.руб., 2022 г. – 3587,2 тыс.руб., 2023 г. – 2000,0 тыс.руб. По данному  мероприятию планируется приобретение и установка 20 дорожных знаков ежегодно. Планируется проведение мероприятий по исправлению профиля автомобильных дорог на территории поселения 174,33 тыс. кв.м., устройство тротуаров  на территории, нанесение и обновление дорожной разметки, устройство освещения,приобретение песка и соли для противогололёдной обработки дорожного полотна.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 5 к постановлению администрации Роговского сельского поселения Тимашевского района от                   31 июля 2015 года № 149 «Об  утверждении  Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  Роговского сельского поселения Тимашевского района».

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые  для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте Роговского сельского поселения Тимашевского района в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы».

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной программы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации муниципальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения муниципальной программы (приложение № 9 к настоящему Порядку);

- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Ежеквартальный отчет о  реализации муниципальной программы согласовывается с заместителем главы Роговского сельского поселения Тимашевского района, курирующим данную муниципальную программу.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать пояснительную записку, в которой указываются общая характеристика выполнения муниципальной программы за отчетный год, общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении муниципальной программы, информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчет, в том числе годовой отчет о реализации муниципальной программы, согласованный в обязательном порядке с  муниципальным казенным учреждением «Финансово-расчетное учреждение», направляется координатором Программы для ознакомления заместителю главы Роговского сельского поселения Тимашевского района, осуществляющему контроль исполнения муниципальной программы (далее – Заместитель главы).

Годовой  отчет о реализации муниципальной программы и доклад о ходе реализации муниципальной программы направляются координатором программы главному специалисту администрации Роговского сельского поселения Тимашевского района до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно, в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому  мероприятию, включенных в основные мероприятия в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий, включенных в основные мероприятия с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав  основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования  и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Главный специалист администрации Роговского сельского поселения Тимашевского района ежегодно, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации муниципальных программ за отчетный период с учетом результатов оценки эффективности муниципальных программ  по итогам их исполнения за отчетный финансовый год.

На основе указанной сводной информации и докладов  о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ, составляется сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ, который содержит:

-ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы;

-сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный  период;

-сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный период;

-сведения об исполнении расходных обязательств Роговского сельского поселения Тимашевского района, софинансирование  которых осуществляется  из краевого бюджета  в рамках реализации государственных программ;

-при необходимости – предложения  об изменении форм и методов  управления  реализацией муниципальной программы, о прекращении или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ направляется:

- главе Роговского сельского поселения Тимашевского района для ознакомления;

- в муниципальное казенное учреждение «Финансово-расчетное учреждение» для использования при подготовке отчетного доклада об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год.

При реализации мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия) координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем  (в случае, если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).

Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному Закону от 15 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы  возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия  (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы, о результатах выполнения мероприятия (основного мероприятия);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Заместитель главы

Роговского сельского поселения

Тимашевского района                                                                 Т.Г. Вологжанина