|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |
| УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации  Роговского сельского поселения  Тимашевского района  от 14. 09. 2021№ 170 |

**ПОРЯДОК**

**принятия решений о подготовке, реализации и осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Роговского сельского поселения Тимашевского района**

1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок разработан соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и устанавливает порядок принятия решений о подготовке, реализации и осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Роговского сельского поселения Тимашевского района в форме капитальных вложений (далее – Порядок).

1.2. Используемые в настоящем Порядке понятия:

«подготовка инвестиций в объекты муниципальной собственности» - определение объектов муниципальной собственности, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных средств, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство; подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика, застройщика или заказчика (заказчика - застройщика) в отношении объекта муниципальной собственности;

«реализация инвестиций в объект муниципальной собственности» - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта муниципальной собственности, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство, подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации.

2. Принятие решений о подготовке и реализации бюджетных

инвестиций в объекты муниципальной собственности

2.1. Подготовка предложений об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Роговского сельского поселения Тимашевского района производится главными распорядителями бюджетных средств Роговского сельского поселения Тимашевского района. Координатором работ по подготовке предложений об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности является администрация Роговского сельского поселения Тимашевского района (далее – администрация).

2.2. Предложение об осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Роговского сельского поселения Тимашевского района должно содержать следующие сведения:

- характеристику проблемного вопроса, решаемого с помощью осуществления бюджетных инвестиций в объект муниципальной собственности;

- показатели, характеризующие имеющийся уровень обеспеченности населения услугами, предоставление которых планируется обеспечивать за счет осуществления бюджетных инвестиций в объект муниципальной собственности;

- сведения об изменении назначения объекта в случае, если такое изменение планируется произвести в ходе строительства этого объекта;

- характеристику объекта, вновь начинаемого к строительству (приложение к настоящему порядку);

- информацию о предполагаемых объемах бюджетных инвестиций;

- иную информацию (сведения, документы), позволяющую оценить социально-экономическую эффективность бюджетных инвестиций.

- направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение).

2.3. Администрация направляет предложения об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности вместе с заключением об эффективности использования бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности главе Роговского сельского поселения Тимашевского района.

2.4. После проведенных согласований администрация направляет главе Роговского сельского поселения Тимашевского района проект постановления с обоснованием бюджетных инвестиций, в котором должна содержаться следующая информация:

а) наименование объекта согласно проектной документации;

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение);

в) наименование главного распорядителя и муниципального заказчика;

г) наименование застройщика и заказчика (заказчика-застройщика)

д) мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу;

е) срок ввода в эксплуатацию объекта;

ж) сметная стоимость объекта (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта согласно паспорту инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

з) распределение сметной стоимости объекта (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта по годам реализации инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

и) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, с выделением объема на подготовку проектной документации и проведении инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

к) распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

2.5. Администрация представляет ежемесячные доклады главе поселения о реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Роговского сельского поселения.

3. Порядок осуществления бюджетных инвестиций

в объекты муниципальной собственности

3.1. Бюджетные ассигнования на реализацию инвестиций в объекты муниципальной собственности Роговского сельского поселения Тимашевского района отражаются в решении о бюджете Роговского сельского поселения Тимашевского района по каждому инвестиционному объекту с присвоением ему номера в структуре кода целевой статьи бюджетной классификации расходов бюджета**.**

3.2. При формировании проекта бюджета на очередной финансовый год главный распорядитель бюджетных средств, в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований для распределения по расходам, включает в проект бюджета расходы на бюджетные инвестиции по объектам, утвержденным распоряжением администрации.

4. Условия финансирования объектов бюджетных инвестиций

4.1. Финансирование расходов на реализацию инвестиций в объекты муниципальной собственности осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью Роговского сельского поселения Тимашевского района в пределах доведенных до главного распорядителя лимитов бюджетных обязательств и объемов бюджетных ассигнований.

4.2. Основанием для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для реализации инвестиций является наличие в бюджете Роговского сельского поселения средств на инвестиции в объект муниципальной собственности.

4.3. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в отношении объектов инвестиций осуществляется с учетом требований к обеспечению исполнения муниципального контракта, соблюдению размеров авансирования, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Роговского сельского поселения Тимашевского района.

4.4. Финансирование объектов инвестиций осуществляется на основании следующих документов:

муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации с поставщиками товаров, исполнителями работ, услуг;

утвержденной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации при выполнении подрядных работ, утвержденного задания на проектирование при выполнении проектных и изыскательских работ;

справки о стоимости выполненных работ, услуг и произведенных затратах, акта приемки выполненных работ, услуг и другой первичной документации по учету работ в капитальном строительстве по формам, утвержденным федеральной службой государственной статистики.

4.5. Заказчики - застройщики ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют главному распорядителю средств бюджета Роговского сельского поселения Тимашевского района отчеты об использовании бюджетных средств и об освоении капитальных вложений. В составе отчетной информации представляются фотографии строящихся объектов бюджетных инвестиций.

5. Мониторинг, отчет и контроль за использованием бюджетных средств,

выделенных на инвестиции

5.1. Мониторинг и контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на инвестиции, осуществляется администрацией, главным распорядителем бюджетных средств, другими органами в рамках действующего законодательства и в пределах их компетенции в установленном порядке. Получатели бюджетных средств по требованию указанных органов представляют проектно-сметную документацию, финансовую и иную документацию по строительству объекта.

5.2. Бухгалтерский учет и контроль по операциям с бюджетными инвестициями, учитываемыми на лицевых счетах получателей средств бюджета Роговского сельского поселения Тимашевского района, осуществляется в порядке, установленном для получателей бюджетных средств, в том числе для бюджетных учреждений.

5.3. В случае нецелевого и неэффективного использования предоставленных бюджетных средств, а также несвоевременного введения в действие объектов и предоставления отчетности о выполненных работах получатели бюджетных средств несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель главы

Роговского сельского поселения

Тимашевского района Т.Г. Вологжанина