ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе Роговского сельского поселения Тимашевского района «Коммунальное хозяйство на 2015-2017 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Цель | Газификация Роговского сельского поселения Тимашевского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задачи | Строительство газопровода низкого давления на территории Роговского сельского поселения Тимашевского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1: Мероприятия в области газификации поселения, в том числе: | всего | 1414,8 | - | 550,0 | 864,8 |  |  | Администрация Роговского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1414,8 | - | 550,0 | 864,8 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.1. | Строительство, реконструкция приобретение объектов социального и производственного комплексов, в том числе проектно-изыскательские работы | местный бюджет | 814,8 | - | 370,0 | 444,8 |  | Газификация 15 домовладений в ст.Роговской по ул.Рабочая, общей протяженностью 0,35км. Количество готовых проектов строительства газопровода – 1 шт. |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Техническое обслуживание, ремонт газопроводов и газового оборудования | местный бюджет | 600,0 | - | 180,0 | 420,0 |  | Техническое обслуживание, ремонт газопроводов и газового оборудования по договорам |  |
| 2 | Цель | Бесперебойная подача питьевой воды на территории Роговского сельского поселения Тимашевского района, сохранение объектов водоснабжения и водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задачи | Текущий ремонт водопроводных сетей Роговского сельского поселения Тимашевского района, повышение эксплуатационного состояния водопроводной сети; Текущий ремонт и реконструкция водозаборных сооружений, сетей водоснабжения; |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2: Мероприятия в области водоснабжения и водоотведения | всего | 3782,5 | 977,2 | 1305,3 |  | 1500,0 | Текущий ремонт 3 водозаборов Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения – 2,1 км; Покупка 3 насосов для водонапорных башен | Администрация Роговского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3782,5 | 977,2 | 1305,3 |  | 1500,0 |  |  |
|  | Итого | всего | 5197,3 | 977,2 | 1855,3 |  | 2364,8 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 5197,3 | 977,2 | 1855,3 |  | 2364,8 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - |  |  |

Главный специалист администрации

Роговского сельского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                          Т.Г.Вологжанина