Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Роговского сельского поселения

Тимашевского района

от _______________ года № ____

ПАСПОРТ

муниципальной программы Роговского сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной городской среды»

на 2018-2024 годы

| Координатор муниципальной программы | Ведущий специалист администрации Роговского сельского поселения Тимашевского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | администрация Роговского сельского поселения Тимашевского района, МКУ «ФРУ» Роговского сельского поселения Тимашевского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | - создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Роговского сельского поселения Тимашевского района путем реализации мероприятий муниципальной программы (в период 2018-2024 годов), в том числе реализации к 2024 году 5 комплексных проектов по благоустройству, повышение уровня социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий |
| Задачи муниципальной программы | - создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения Роговского сельского поселения Тимашевского района; - повышение уровня благоустройства дворовых территорий Роговского сельского поселения Тимашевского района; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Роговского сельского поселения Тимашевского района; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Роговского сельского поселения Тимашевского района. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий поселения (проценты); - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (проценты) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | этапы не предусмотрены срок реализации 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования программы в 2018-2024 годах составит 6 881,20 тыс. рублей, , в том числе: -2018 год – 331,5 тыс. рублей; -2019 год – 1554,7 тыс. рублей; -2020 год – 1665,0 тыс. рублей; -2021 год – 1665,0 тыс. рублей; -2022 год – 1665,0 тыс. рублей; -2023 год – 0,0 тыс. рублей; -2024 год – 0,0 тыс. рублей; Из них: За счет бюджета поселения 6 881,20 тыс.руб. в том числе по годам: -2018 год – 331,5 тыс. рублей; -2019 год – 1554,7 тыс. рублей; -2020 год – 1665,0 тыс. рублей; -2021 год – 1665,0 тыс. рублей; -2022 год – 1665,0 тыс. рублей; -2023 год – 0,0 тыс. рублей; -2024 год – 0,0 тыс. рублей; За счет краевого бюджета 0,0 тыс.руб. в том числе по годам -2018 год – 0,0 тыс.рублей; -2019 год – 0,0 тыс. рублей; -2020 год – 0,0 тыс.рублей; -2021 год – 0,0 тыс. рублей; -2022 год – 0,0 тыс.рублей; -2023 год – 0,0 тыс. рублей; -2024 год – 0,0 тыс.рублей. За счет федерального бюджета 0,0 тыс.руб. в том числе по годам -2018 год – 0,0 тыс.рублей; -2019 год – 0,0 тыс. рублей; -2020 год – 0,0 тыс.рублей; -2021 год – 0,0 тыс. рублей; -2022 год – 0,0 тыс.рублей. -2023 год – 0,0 тыс. рублей; -2024 год – 0,0 тыс.рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | глава Роговского сельского поселения Тимашевского района |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства всех общественных территорий; - увеличение уровня социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий; - повышение на 100 % уровня благоустройства дворовых территорий |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в                          Роговском сельском поселении Тимашевского района и  прогноз ее                         развития

Благоустройство общественных территорий  на сегодняшний день в целом по Роговскому сельскому поселению Тимашевского района полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство территорий общего пользования  осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон, организации новых зон,  площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Надлежащее состояние территорий является важным фактором формирования благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы озеленения, освещения, времяпрепровождения актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для отдыха граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру для определения функциональных зон территории и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности в темное время суток.

Важнейшей задачей администрации Роговского сельского поселения Тимашевского района  является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание парковой территории и мест общего пользования, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию  территорий сельских  поселений, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы    (далее –Программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

- минимального перечня работ:

установка скамеек, урн для мусора, ремонт дорожек, установка освещения, строительство фонтана, установка ограждения.

2) дополнительного перечня работ:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территории;

иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству территории парка и мест общего пользования, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Краснодарского края формирования современной городской среды.

Минимальный перечень работ по благоустройству территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству территорий софинансируется за счет средств из федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и бюджета Роговского  сельского  поселения Тимашевского района на текущий финансовый год.

Благоустройство дворов жилищного фонда и общественных территорий и на сегодняшний день в целом по Роговскому сельскому поселению Тимашевского района полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Во дворах отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях разрушающихся хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие                   органов местного самоуправления Роговского сельского поселения                          Тимашевского района с привлечением населения, предприятий и организаций.

В целях оценки необходимости участия в региональной программе «Формирования современной городской среды», проведена инвентаризация всех дворовых и общественных территорий Роговского сельского поселения Тимашевского района для определения текущего состояния сферы                                   благоустройства в Роговском сельском поселении Тимашевского района, в том числе выявлении перечня дворовых и общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве. Порядок проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории изложен в приложении   № 1 к Программе.

Итоги проведения инвентаризации приведены в таблице №1 по следующим показателям:Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | Численность населения Роговского сельского поселения на конец года | Чел. | 9950 |
| 2 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, которые относятся к многоквартирным в соответствие с требованиями жилищного законодательства | ед. | 5 |
| 3 | Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов | кв.м | 37 241 |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий в соответствие с правилами благоустройства | ед. | 0 |
| 5 | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий в соответствие с правилами благоустройства | кв.м | 0 |
| 6 | Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах | чел | 750 |
| 7 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения Роговского сельского поселения | процент | 0 |
| 8 | Доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | процент | 0 |
| 9 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | процент | 0 |
| 10 | Количество территорий общего пользования | ед. | 7 |
| 11 | Площадь территорий общего пользования | кв.м | 28 853 |
| 12 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 0 |
| 13 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | кв.м | 0 |
| 14 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | процент | 0 |
| 15 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя Роговского сельского поселения | кв.м | 0 |

Необходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств для привлечения населения и создания обустроенных зон отдыха. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

Работы по благоустройству дворовых территорий осуществляются, исходя из минимального и дополнительного перечней работ.

Минимальный перечень включает:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка, замена скамеек, урн для мусора;

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий требуется трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, которое выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории.

Проведение однодневного субботника по уборке дворовой территории оформляется уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме соответствующим актом, который подлежит согласованию с представителем управляющей компании.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых                                  территорий включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; устройство,                  оборудование автомобильных парковок; высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров; разработка смет, дизайн-проектов;

- иные виды работ, определенные муниципальной программой.

Выполнение работ из дополнительного перечня может осуществляться только при условии выполнения всех видов работ из минимального перечня.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, которое определяется в процентном отношении от стоимости выполнения мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Финансовое участие заинтересованных лиц в рамках проведения мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству должно составлять не менее 1% от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Роговского сельского, а также территорий общего пользования Роговского сельского поселения, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов, и других маломобильных групп населения.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в                        Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с приложением №8 к постановлению администрации Роговского сельского поселения                         Тимашевского района от 31 июля 2015 года № 149 «Об  утверждении  Порядка                   принятия решения о  разработке, формирования, реализации и оценки                            эффективности реализации муниципальных программ  Роговского сельского поселения Тимашевского района».

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома Роговского сельского поселения Тимашевского       района, на которых планируется благоустройство.

- разработка паспорта благоустройства общественной территории и дворовой территории многоквартирного дома с указанием основных характеристик территории (назначение, адрес, кадастровые номера (кварталы) земельных                   участков, площадь, характеристика имеющихся элементов благоустройства на момент проведения инвентаризации и пр.).

Координатор Программы вправе исключить из адресного перечня                           дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в                     соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения                           решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке,                              установленном такой комиссией.

Координатор Программы вправе исключить из адресного перечня                           дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации                    Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о                                благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. Исключение из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, производится при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня                        дворовых межведомственной комиссией в порядке, установленном такой                    комиссией.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству мест общего пользования приводится в соответствии с приложением № 2 к Программе.

Рекомендуемая стоимость (единичные расценки) работ по                               благоустройству территорий, входящих в состав минимального и                                   дополнительного перечней таких работ приводится в приложении № 3 к                     Программе.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять                комплексное благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по                                 благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по                                 благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и                         организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией                    мероприятий по благоустройству на территории Роговского сельского                         поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по                         благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и                        пребывания отдыхающих.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения                     поселения, увеличить площадь озеленения  территорий.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации                    муниципальной программы.

Программа  разработана в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов                Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных  программ,  утвержденных                         Постановлением  Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года        №169, методическими рекомендациями Министерства строительства и                      жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке                правил благоустройства территорий поселений, Методическими                                   рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального                 хозяйства Российской Федерации по подготовке  государственных программ формирования  современной городской среды в рамках реализации                            приоритетного проекта «Формирование городской среды» на 2018-2024 годы,  постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 марта 2017 года № 169 «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края».

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на                          обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и        современной  городской среды на территории Роговского сельского                поселения Тимашевского района.

Основной целью программы  является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также  создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Роговского сельского поселения Тимашевского района путем реализации мероприятий муниципальной программы (в период 2018-2024 годов), в том числе реализации к 2024 году  5 комплексных проектов по благоустройству, повышение уровня социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения Роговского сельского поселения   Тимашевского района;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Роговского сельского поселения Тимашевского района;

- повышение уровня благоустройства территорий                общего пользования  Роговского сельского поселения Тимашевского района;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Роговского сельского            поселения Тимашевского района.

Срок реализации Программы: 2018 - 2024 годы

Целевые показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Таблица №2

| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие № 1 «Благоустройство территорий общего пользования Роговского сельского поселения Тимашевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | Га | - | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | - |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий поселения | Ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | Основное мероприятие №2 «Благоустройство дворовых территорий Роговского сельского поселения Тимашевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | - | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | - |
| 2.2. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |

3.Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы, ведомственные целевые программы в составе                            муниципальной программы не предусмотрены.

Перечень и краткое описание основных мероприятий приведен в                  Приложении № 4.

Муниципальная программа включает два основных мероприятия:

Основное мероприятие № 1 «Благоустройство территорий общего пользования  Роговского сельского поселения Тимашевского района».

Данное мероприятие предусматривает благоустройство общественных территорий Роговского сельского поселения Тимашевского района в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями работ по благоустройству общественных территорий.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период до 2024 года приводится в приложении № 6 к Программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями привил благоустройства территории, утвержденными администрацией поселения, приводится в приложении № 7 к Программе.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями привил благоустройства территории, утвержденными администрацией поселения изложены в приложении №8 к Программе

Основное мероприятие №2 «Благоустройство дворовых территорий            Роговского сельского поселения Тимашевского района».

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период до 2024 года, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ) приводится в приложении № 5 к Программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств краевого и местного бюджетов. Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы представлен в Таблице №3.

Таблица №3

(тыс. руб.)

| №п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, всего | Объем финансирования на 2018 год | Объем финансирования на 2019 год | Объем финансирования на 2020 год | Объем финансирования на 2021 год | Объем финансирования на 2022 год | Объем финансирования на 2023 год | Объем финансирования на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территорий общего пользования Роговского сельского поселения Тимашевского района | 6881,2 | 331,5 | 1554,7 | 1665,0 | 1665,0 | 1665,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий Роговского сельского поселения Тимашевского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО | 6881,2 | 331,5 | 1554,0 | 1665,0 | 1665,0 | 1665,0 | 0,0 | 0,0 |

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в составе муниципальной программы не предусмотрено.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной                          программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы                           осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 5 к постановлению администрации Роговского сельского поселения Тимашевского района от 31 июля 2015 года № 149 «Об  утверждении  Порядка принятия решения о                      разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  Роговского сельского поселения Тимашевского района».

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые  для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте Роговского сельского поселения Тимашевского района в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы».

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной программы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации муниципальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения муниципальной программы (приложение № 9 к настоящему Порядку);

- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Ежеквартальный отчет о  реализации муниципальной программы согласовывается с заместителем главы Роговского сельского поселения Тимашевского района, курирующим данную муниципальную программу.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать пояснительную записку, в которой указываются общая характеристика выполнения муниципальной программы за отчетный год, общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении муниципальной программы, информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчет, в том числе годовой отчет о реализации муниципальной программы, согласованный в обязательном порядке с  муниципальным казенным учреждением «Финансово-расчетное учреждение», направляется координатором Программы для ознакомления заместителю главы Роговского сельского поселения Тимашевского района, осуществляющему контроль исполнения муниципальной программы (далее – Заместитель главы).

Годовой  отчет о реализации муниципальной программы и доклад о ходе реализации муниципальной программы направляются координатором программы главному специалисту администрации Роговского сельского поселения Тимашевского района до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно, в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому  мероприятию, включенных в основные мероприятия в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий, включенных в основные мероприятия с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав  основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования  и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Главный специалист администрации Роговского сельского поселения Тимашевского района ежегодно, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации муниципальных программ за отчетный период с учетом результатов оценки эффективности муниципальных программ  по итогам их исполнения за отчетный финансовый год.

На основе указанной сводной информации и докладов  о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ, составляется сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ, который содержит:

-ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы;

-сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный  период;

-сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный период;

-сведения об исполнении расходных обязательств Роговского сельского поселения Тимашевского района, софинансирование  которых осуществляется  из краевого бюджета  в рамках реализации государственных программ;

-при необходимости – предложения  об изменении форм и методов  управления  реализацией муниципальной программы, о прекращении или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ направляется:

- главе Роговского сельского поселения Тимашевского района для ознакомления;

- в муниципальное казенное учреждение «Финансово-расчетное учреждение» для использования при подготовке отчетного доклада об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год.

При реализации мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия) координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем  (в случае, если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).

Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному Закону от 15 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы  возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия  (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы, о результатах выполнения мероприятия (основного мероприятия);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Ведущий специалист администрации

Роговского сельского поселения

Тимашевского района                                                                        А.В. Варич