Приложение № 4

к муниципальной программе Роговского сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Роговского сельского поселения Тимашевского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Перечень основных мероприятий муниципальной программы Роговского сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы** | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование мероприятия | | Статус [\*](#sub_20) | | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | | 9 | 10 |
| 1 | Цель | | - создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Роговского сельского поселения Тимашевского района | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задачи | | - создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения Роговского сельского поселения Тимашевского района  - повышение уровня благоустройства дворовых территорий Роговского сельского поселения Тимашевского района  - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Роговского сельского поселения Тимашевского района  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Роговского сельского поселения Тимашевского района | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие № 2: Благоустройство территорий общего пользования Роговского сельского поселения Тимашевского района | |  | | Всего | 6881,2 | 331,5 | 1554,7 | 1665,0 | 1665,0 | 1665,0 | - | - | Комплексное благоустройство 7 общественных территорий | | Администрация Роговского сельского поселения Тимашевского района |
|  | | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | местный бюджет | 6881,2 | 331,5 | 1554,7 | 1665,0 | 1665,0 | 1665,0 | - | - |
| 1.1.1.2 | Основное мероприятие №1: Благоустройство дворовых территорий Роговского сельского поселения Тимашевского района | |  | | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | Комплексное благоустройство 5 дворовых территорий | | Администрация Роговского сельского поселения Тимашевского района |
|  | | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | |  | | Всего | 6881,2 | 331,5 | 1554,7 | 1665,0 | 1665,0 | 1665,0 | - | - |  | |  |
|  | | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |

Ведущий специалист администрации

Роговского сельского поселения

Тимашевского района А.В. Варич