|  |
| --- |
| Приложение |
|  |
| УТВЕРЖДЕН |
| постановлением администрации |
| Роговского сельского поселения |
| Тимашевского района |
| от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТмуниципальной программы Роговского сельского поселения Тимашевского района «Коммунальное хозяйство»на 2018 – 2020 годы | |
|  | |
| Координатор муниципальной программы | Главный специалист администрации Роговского сельского поселения Тимашевского района |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрено |
| Участники муниципальной программы | Администрация Роговского сельского поселения Тимашевского района; МКУ «ФРУ» Роговского сельского поселения Тимашевского района |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрено |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение бесперебойной и качественной подачи питьевой воды на территории Роговского сельского поселения Тимашевского района, сохранение объектов водоснабжения и водоотведения;  - газификация Роговского сельского поселения Тимашевского района |
| Задачи муниципальной программы | - капитальный ремонт и ремонт водопроводных сетей Роговского сельского поселения Тимашевского района, повышение эксплуатационного состояния водопроводной сети;  - строительство и реконструкция водозаборных сооружений, сетей водоснабжения;  - строительство, техническое обслуживание и ремонт газопроводов низкого давления и газового оборудования на территории Роговского сельского поселения Тимашевского района; |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям (%);  - количество технически обслуженного газового оборудования (шт.);  - протяженность технически обслуженного газопровода (км.);  - протяженность отремонтированных водопроводных сетей (м.);  - количество огражденных и благоустроенных артезианских скважин (шт.);  - количество установленных водонапорных башен (шт.). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены  Срок реализации муниципальной программы  2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 4568,0 тыс. руб., в том числе:  за счет средств местного бюджета 4568,0 тыс.руб., из них по годам:  2018 год – 1628,0 тыс. руб.  2019 год – 1470,0 тыс. руб.  2020 год – 1470,0 тыс. руб.  за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс.руб., из них по годам :  2018 год – 0,0 тыс. руб.  2019 год – 0,0 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет заместитель главы Роговского сельского поселения Тимашевского района |

1. **Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство» на 2018-2020 годы Роговского сельского поселения (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с пунктом 17 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». К вопросам местного значения относится организация в границах поселения водоснабжения населения.

В каждом из хуторов поселения вокруг артезианских скважин организованна собственная система водоснабжения, магистральные водопроводы, связывающие системы водоснабжения, находящиеся в различных хуторах, а единое целое - отсутствуют. Существующие системы водоснабжения полностью автономны друг от друга. Практически во всех хуторах, входящих в состав поселения, в период с июня по сентябрь месяц наблюдается дефицит водообеспечения.

Износ инженерных сетей составляет 74,7 %. Общая протяженность водопроводных сетей, переданных на баланс администрации Роговского сельского поселения Тимашевского района, составляет 84,0 км. Большая часть колодцев находится в состоянии, требующем капитального ремонта. Требуется полная реконструкция существующей системы водоснабжения.

Необходимо развитие систем водоснабжения практически во всем поселении в плане капитального строительства новых артезианских скважин и инженерных сетей с целью наиболее полного удовлетворения потребностей в водоснабжении населения и юридических лиц, находящихся на территории Роговского сельского поселения Тимашевского района.

Исходя из задач социально-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского края на ближайший период и среднесрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития Роговского сельского поселения Тимашевского района необходимо проведение упреждающих мероприятий.

В сфере газификации в поселении также существует ряд проблемных вопросов. Уровень газификации в Роговском сельском поселении Тимашевского района составляет 75,0 %, более 270 домовладений не газифицированные, из них 182 находятся в хуторах. Газификация х. Некрасов и х.Кубанский остается острой проблемой в последние годы, в х. Некрасов и х.Кубанский не газифицировано ни одно домовладение.

На территории поселения создан 1 кооператив, занимающийся подготовкой проектно-сметной документации для строительства газопровода:

- в кооперативе станицы Роговской по ул.Рабочей проект строительства газопровода низкого давления готов, проект прошел государственную экспертизу.

Необходимо дальнейшее развитие систем водоснабжения, канализации и газоснабжения. Целью мероприятий по развитию систем инженерной инфраструктуры является повышение уровня жизни населения в Роговском сельском поселении.

1. **Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Целями муниципальной программы являются:

- бесперебойная подача питьевой воды на территории Роговского сельского поселения Тимашевского района, сохранение объектов водоснабжения и водоотведения;

- газификация Роговского сельского поселения Тимашевского района.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

- капитальный ремонт и ремонт водопроводных сетей Роговского сельского поселения Тимашевского района, повышение эксплуатационного состояния водопроводной сети;

- строительство и реконструкция водозаборных сооружений, сетей водоснабжения;

- строительство, техническое обслуживание и ремонт газопроводов низкого давления и газового оборудования на территории Роговского сельского поселения Тимашевского района.

Срок реализации муниципальной программы: 2018 - 2020 годы.

Целевые показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении №1 к Программе.

1. **Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

Подпрограммы, ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы не предусмотрены.

Муниципальная программа включает два мероприятия:

1. Мероприятия в области газификации поселения.

Данное мероприятие направлено на реализацию задач по проектированию, техническому обслуживанию, ремонту газопроводов и газового оборудования по договорам. Строительство газопровода низкого давления по улице Рабочей в Роговском сельском поселении.

1. Мероприятия в области водоснабжения и водоотведения.

Данное мероприятие направлено на текущий ремонт систем водоотведения, водоснабжения, водозаборных сооружений, и иных объектов водоснабжения и водоотведения, покупку насосов для водонапорных башен, приобретение водопроводных труб, проведение работ по устройству ограждения артезианских скважин, установку водонапорной башни, проведение обследования водопроводных сетей на предмет скрытых утечек и несанкционированных врезок.

Срок реализации муниципальной программы 2018 - 2020 годы.

Перечень мероприятий с указанием объемов финансирования по годам реализации программы представлен в приложении №2 к Программе.

1. **Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств местного бюджета. Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы представлен в Таблице №1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего | Объем финансирования на 2018 год | Объем финансирования на 2019 год | Объем финансирования на 2020 год |
| **Основное мероприятие №1**: Мероприятия в области газификации поселения в том числе: | Местный бюджет | 865,0 | 325,0 | 270,0 | 270,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.Строительство и реконструкция газопровода низкого давления, в том числе проектно-сметные работы | Местный бюджет | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.Техническое обслуживание, ремонт газопроводов и газового оборудования | Местный бюджет | 705,0 | 165,0 | 270,0 | 270,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие №2**: Мероприятия в области водоснабжения и водоотведения | Местный бюджет | 3703,0 | 1303,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО на реализацию программы | Местный бюджет | 4568,0 | 1628,7 | 1470,0 | 1515,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета Роговского сельского поселения Тимашевского района.

Администрация Роговского сельского поселения с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав исполнителей.

**5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 5 к постановлению администрации Роговского сельского поселения Тимашевского района от 31 июля 2015 года № 149 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Роговского сельского поселения Тимашевского района».

**6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте Роговского сельского поселения Тимашевского района в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы».

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной программы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации муниципальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения муниципальной программы (приложение № 9 к настоящему Порядку);

- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы согласовывается с заместителем главы Роговского сельского поселения Тимашевского района, курирующим данную муниципальную программу.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать пояснительную записку, в которой указываются общая характеристика выполнения муниципальной программы за отчетный год, общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении муниципальной программы, информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчет, в том числе годовой отчет о реализации муниципальной программы, согласованный в обязательном порядке с муниципальным казенным учреждением «Финансово-расчетное учреждение», направляется координатором Программы для ознакомления заместителю главы Роговского сельского поселения Тимашевского района, осуществляющему контроль исполнения муниципальной программы (далее – Заместитель главы).

Годовой отчет о реализации муниципальной программы и доклад о ходе реализации муниципальной программы направляются координатором программы главному специалисту администрации Роговского сельского поселения Тимашевского района до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно, в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию, включенных в основные мероприятия в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий, включенных в основные мероприятия с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Главный специалист администрации Роговского сельского поселения Тимашевского района ежегодно, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации муниципальных программ за отчетный период с учетом результатов оценки эффективности муниципальных программ по итогам их исполнения за отчетный финансовый год.

На основе указанной сводной информации и докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ, составляется сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ, который содержит:

-ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы;

-сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

-сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный период;

-сведения об исполнении расходных обязательств Роговского сельского поселения Тимашевского района, софинансирование которых осуществляется из краевого бюджета в рамках реализации государственных программ;

-при необходимости – предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о прекращении или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ направляется:

- главе Роговского сельского поселения Тимашевского района для ознакомления;

- в муниципальное казенное учреждение «Финансово-расчетное учреждение» для использования при подготовке отчетного доклада об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год.

При реализации мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия) координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае, если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).

Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному Закону от 15 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы, о результатах выполнения мероприятия (основного мероприятия);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Главный специалист администрации

Роговского сельского поселения

Тимашевского района Т.Г. Вологжанина