
ОГЛАВЛЕНИЕ
31
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ


72
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


72.1
Описание социально-экономического состояния муниципального образования, сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального образования


102.2
Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры


102.2.1
Образование


122.2.2
Здравоохранение


132.2.3
Культура


142.2.4
Физическая культура и спорт


152.3
Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры


232.4
Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения


243
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


253.1
Образование


263.2
Здравоохранение


263.3
Культура


273.4
Физическая культура и спорт


284
ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


305
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ


346
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


387
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ




1 ПА
2 СПОРТ ПРОГРАММЫ
ПАСПОРТ

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края на 2017-2021 годы и на период до 2029 года
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края на 2017-2021 годы и на период до 2029 года

	Основание для разработки Программы
	· Федеральный закон от 30.12. 2012 г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ ст.6 п. 4.1;

· Генеральный план Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края, разработанный ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2009 году;
· Местные нормативы градостроительного проектирования Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края, утвержденные решением Совета Октябрьского сельского поселения Крыловского района третьего созыва от 25.12.2015 г. № 78;
· Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;

· СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

· Постановление Правительства Российской Федерации от 1.10.2015г. №1050  «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

	Заказчик Программы
	Администрация Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края
Юридический адрес: 352085, Краснодарский край, Крыловский район, ст. Октябрьская, улица Першина, дом 21

	Разработчик Программы
	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит»

Юридический и почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

	Цель Программы
	Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей. Обеспечение развития социальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения Крыловского района для закрепления населения, повышения уровня его жизни 

	Задачи Программы 
	1. Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения и муниципального района путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Октябрьском сельском поселении Крыловского района;
2. Повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современным диагностическим оборудованием, строительства новых корпусов для специализированных учреждений здравоохранения;
3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;
4. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования;
5. Улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации.

	Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
	Образование:
· строительство детского сада в ст. Октябрьская;
· строительство начальной общеобразовательной школы, детского дошкольного учреждения в пос. Запрудный, пос. Ковалевка, х. Сборный, пос. Темп;
· строительство начальной общеобразовательной школы пос. Решетиловский;
· реконструкция общеобразовательного учреждения до 55 мест, строительство  детского дошкольного учреждения в пос. Обильный.
Здравоохранение: 
Мероприятия не предусматриваются.
Культура:
· строительство дома культуры в пос. Решетиловский;

· строительство культурно-развлекательного комплекса в ст. Октябрьской;
· строительство культурно-бытового комплекса в ст. Октябрьской.
Спорт:
· строительство спортивного комплекса в ст. Октябрьской.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации Программы – 2017-2029 годы. 

Этапы осуществления Программы: 

первый этап – с 2017 года по 2021 год; 

второй этап – с 2022 года по 2029 год.

	Объемы и источники финансирования
	Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2029 годы составляет 760500 тыс. руб., в том числе по структурам:

· образование – 175000 тыс. руб.;

· здравоохранение – 0 тыс. руб.;

· культура – 365500 тыс. руб.;

· спорт – 220000 тыс. руб.

Программа финансируется из местного, районного, краевого и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций, предпринимателей, средств граждан.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры муниципального образования и района.
Повышение уровня жизни и закрепление населения, обеспечение предприятий квалифицированными трудовыми ресурсами.
Обеспеченность района и муниципального образования детскими дошкольными учреждениями. 
Создание условий для занятия спортом всем жителям поселения.
Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы.


3 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных сельских инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения сельского поселения.
Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных потребностей населения. 

Оценка существующей организации системы обслуживания и размещения объектов социальной инфраструктуры проведена в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
3.1 Описание социально-экономического состояния муниципального образования, сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального образования
На основании закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Крыловский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 23 июня 2004 года, установлены границы муниципального образования Крыловский район.

Октябрьское сельское поселение образовано в составе муниципального образования Крыловский район с административным центром в станице Октябрьской и расположено в западной его части. 
С юга на восток  Октябрьское сельское поселение граничит с Павловским районом, на западе с Ленинградским районом, на северо-западе с Кущёвским районом, на северо-востоке с Крыловским и Шевченковским сельскими поселениями Крыловского района.
В состав Октябрьского сельского поселения входят семь населенных пунктов: ст. Октябрьская, пос. Запрудный, пос. Ковалевка, пос. Обильный, пос. Решетиловский, х. Сборный, пос. Темп.
Сельское поселение занимает территорию общей площадью 31137 га, что составляет 0,5% от общей площади Краснодарского края, что соответствует 22.8% всей территории Крыловского района.
На рисунке 2.1 показана схема административно-территориальных границ Октябрьского сельского поселения Крыловского района.
[image: image1.jpg]JIEHUHIPAJICKHAN PAHOH

KYIIEBCKUI PAHOH

POCTOBCKASI OBJIACTD

POCTOBCKAS OBJIACTh

HOBOIIOKPOBCKUIi PAIIOH

TIABJIOBCKHIT PAFIOH
TABJIOBCKMIA PAIIOH





Рис. 2.1 – Схема административно-территориальных границ Октябрьского сельского поселения Крыловского района
Демографическая ситуация и анализ численности населения

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения.

Динамика численности населения муниципального образования представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Динамика численности населения с 2010 г. по 2016 г.

	Населенный пункт
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	ст. Октябрьская Крыловского района Краснодарского края
	12889
	13052
	13051
	13033
	13164
	13147
	13147


Анализ экономической ситуации
На протяжении последних лет в экономике сельского поселения сохраняется тенденция улучшения общеэкономической и финансовой ситуации.

На территории муниципального образования Октябрьское сельское поселение зарегистрировано свыше 130 предприятий и организаций всех форм собственности, занимающихся экономической деятельностью.
Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое развитие сельского поселения, является сложившаяся на протяжении многих лет традиционная сельскохозяйственная специализация  с преобладанием продукции растениеводства.

Площадь территории поселения составляет 31137 га земли, из которых  28935 га – земли сельскохозяйственного назначения. Более половины всех посевных площадей приходится под зерновые культуры, в основном под посевы пшеницы и ячменя. Из технических культур преобладают посевы семян подсолнечника и сахарной свеклы.
Благоприятный климат, плодородные почвы определили приоритетные направления агропромышленного комплекса – растениеводство.

Отрасль растениеводства представлена выращиванием более 30 видов различных культур (ведущее место принадлежит производству зерновых, масленичных культур и сахарной свеклы).

Сельскохозяйственные организации являются основными производителями зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, хозяйства населения – картофеля и овощей. 

Животноводство – вторая по значимости отрасль сельского хозяйства в поселении, в котором преобладает молочное направление. 

На территории поселения имеются предприятия, осуществляющие промышленную деятельность. 

Не смотря на то, что промышленность в поселении не является доминирующей отраслью, почти все промышленные перерабатывающие предприятия являются бюджетообразующими. Наибольший объем продукции и услуг дают следующие субъекты: ОАО «Крыловский Элеватор», ЗАО «Крыловское» (водочный завод).
Доминирующей отраслью промышленности является обрабатывающая отрасль. Основной объем отгруженной продукции обрабатывающих производств приходится на долю предприятий по производству пищевых продуктов, включая напитки. Предприятиями пищевого производства выпускаются хлебобулочные изделия, мука, масло растительное, и комбикорма.

3.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры
3.2.1 Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

Перечень учреждений образования представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Перечень образовательных учреждений
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес
	Год ввода в эксплуатацию
	Ед. изм.
	Фактическая мощность объекта
	Загрузка объекта
	Излишек (+),

Дефицит (-)

	Дошкольные образовательные учреждения

	1
	Муниципальное Бюджетное Дошкольное 

общеобразовательное учреждение Детский садик № 6
	ст. Октябрьская, 

пер. Зеленый, д. 5
	2005год (реконструкция)
	мест
	85
	140
	-55

	2
	Муниципальное Бюджетное Дошкольное 

общеобразовательное учреждение Детский садик № 10
	ст. Октябрьская,

пер. Матросова, д.1
	2005 год (реконструкция)
	мест
	85
	125
	-40

	3
	Муниципальное Бюджетное Дошкольное 

общеобразовательное учреждение Детский садик № 15
	ст. Октябрьская,

ул.Привокзальная, д.3
	1939
	мест
	55
	74
	-19

	Общеобразовательные учреждения

	1
	Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное  учреждение

средняя общеобразовательная школа №5 имени Якова Павловича Сторчака 
	ст. Октябрьская, ул. Карла Маркса, д. 120
	1953
	мест
	530
	1-4кл.
	5-9кл.
	10-11кл.
	+283

	
	
	
	
	
	
	83
	138
	26
	

	2
	Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное  учреждение

средняя общеобразовательная школа №30

имени Героя Советского Союза Константина Тимофеевича Першина 
	ст. Октябрьская, ул. Привокзальная, д. 1
	1933
	мест
	390
	170
	192
	29
	-1

	3
	Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное  учреждение

средняя общеобразовательная школа №7
	ст. Октябрьская, ул. Тищенко, д. 192
	1965
	мест
	450
	98
	118
	27
	+207

	4
	 Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное  учреждение

средняя общеобразовательная школа №6

имени Юрия Васильевича Кондратюка
	ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, д. 20
	1963
	мест
	520
	127
	159
	30
	+204

	5
	Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное  учреждение

начальная общеобразовательная школа №15
	пос. Обильный,

ул. Полевая, д. 22


	1958
	мест
	20
	21
	-
	-
	-1

	Внешкольные учреждения

	1
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Октябрьской
	ст. Октябрьская, пер. Зеленый, д. 3
	1985
	мест
	150
	150
	-


Главной целью развития системы образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста.

Таблица 2.3
Состояние сферы образования

	Наименование
	2016 г

	кол-во образовательных учреждений
	5

	кол-во учащихся
	971

	кол-во детей дошкольного возраста
	346

	кол-во педагогических работников
	118


Для обеспечения доступности и современного качества образования требуется формирование системы мониторинга за потребностями населения в услугах образования для гибкой коррекции деятельности системы образования.

Стратегическими задачами остаются:

1. Оптимизация сети дошкольных и общеобразовательных учреждений.

2. Совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания.

3. Развитие системы обеспечения качества образования.

4. Повышение эффективности управления в отрасли.

3.2.2 Здравоохранение

Одним из главных факторов, влияющим на демографические показатели, является уровень развития здравоохранения.
Характеристика и анализ обеспеченности населения Октябрьского сельского поселения Крыловского района объектами здравоохранения приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4
Перечень медицинских учреждений
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес местонахождения
	Год ввода в экспл./ год реконструкции
	Мощность

	Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену

	

	1
	Октябрьская участковая больница
	ст. Октябрьская, ул. Пионерская, д. 73
	2012 год (реконструкция)
	120

	Больничные учреждения, койко-мест

	1
	Октябрьская участковая больница
	ст. Октябрьская ул. Пионерская, д. 73
	2012 год (реконструкция)
	165

	Фельдшерско-акушерские пункты, посещений в смену

	1
	ФАП
	ст. Октябрьская, ул. Тищенко
	н/д
	15

	2
	ФАП отделение № 2
	пос. Обильный, ул. Курская, д. 10
	н/д
	15

	3
	ФАП отделение № 3
	пос. Запрудный, ул. Почтовая, д. 5
	н/д
	15

	4
	ФАП отделение № 4
	пос. Ковалевка, ул. Жукова, д. 7
	н/д
	15


При больнице имеется выдвижной пункт скорой медицинской помощи на 2 автомобиля.
Основными факторами, определяющими дальнейшее развитие здравоохранения в муниципальном образовании, будут продолжающаяся перестройка системы, распространение новых технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний. 
Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения Октябрьского сельского поселения Крыловского района на расчетную перспективу остаются:
1. Модернизация программ привлечения и закрепления молодых специалистов (врачей и среднего медицинского персонала) в районе (особенно в сельскую местность района). Ужесточение требований к специалистам, обучающимся по целевым направлениям.

2. Развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения.

3. Оптимизация сети медицинских учреждений с учетом тенденции введения новых стационарно-замещающих технологий, развитие амбулаторно-поликлинической сети. Приведение показателей сети учреждений здравоохранения к нормативным требованиям по коечному фонду и штатному расписанию.

4. Формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, снижению неонатальной смертности, охране репродуктивного здоровья.

5. Расширение сети аптечных пунктов, в том числе обеспечивающих отдельных категорий граждан льготными лекарствами.

6. Реконструкция существующих зданий здравоохранения, проведение комплексного технического переоснащения оборудованием.

3.2.3 Культура
Сфера культуры Октябрьского сельского поселения Крыловского района, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние – один из ярких показателей качества жизни населения.
Характеристика учреждений культуры Октябрьского сельского поселения Крыловского района представлена в таблице 2.5.

Таблица 2.5
Перечень учреждений культуры
	Наименование учреждения
	Адрес местонахождения
	Год  ввода

в экспл.
	Фактическая мощность объекта (мест, томов, экспонатов т.д.)

	Клубные учреждения, посетительское место

	МБУК «СДК Октябрьский»
	ст. Октябрьская, пер. Зеленый, д.3
	1975
	450

	МБУК « СДК Октябрь»
	ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, д. 198
	1977
	400

	МБУК « СДК Авангард»
	ст. Октябрьская, ул. Центральная, д. 2
	1960
	200

	МБУК « СДК п. Обильный»
	п. Обильный, ул. Лермонтова, д. 10
	1970
	50

	Библиотечные учреждения, тыс. ед. хранения

	МБУК « Октябрьская ПБ»
	ст. Октябрьская, пер. Зеленый, д. 3
	1975
	22,036

	Октябрьская библиотека ф. № 1 
	ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, д. 198
	1977
	14,289

	Детская ПБ
	ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 50
	1912
	20,225


Основная проблема муниципальной сферы культуры – создание системы учреждений, отвечающих современным требованиям.

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы. 

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-экономические процессы. Программно-целевой метод позволит концентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях социально-культурной политики Крыловского района, определяет комплекс мероприятий, которые обеспечивают развитие творческого потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций культуры, формируют досуг населения по различным направлениям.
Государственная политика России на современном этапе направлена на решение проблем в области культуры исключительно силами органов местного самоуправления, поэтому местные власти становятся полностью ответственными за сохранение (это – первоочередная задача) существующей системы муниципальных учреждений культуры. Сокращение государственного участия в поддержке муниципальных образований отразилось и на финансировании учреждений культуры. 

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения муниципального образования культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Так как в настоящее время учреждения культуры пользуются слабой популярностью, для повышения культурного уровня населения Октябрьского сельского поселения Крыловского района, на расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:
1. Сохранение и развитие системы художественного и профессионального образования, поддержка молодых дарований.

2. Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

4. Создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства, сохранения национально-культурных традиций с целью формирования духовно-нравственных ориентиров граждан.

3.2.4 Физическая культура и спорт
Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и т.д.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.
Характеристика и анализ обеспеченности населения Октябрьского сельского поселения Крыловского района объектами физкультуры и спорта приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7
Перечень учреждений и сооружений спорта
	Наименование
	Адрес
	Год  ввода

в экспл./ год реконструкции
	Мощность объекта

	Спортивный зал, кв.м площади пола

	МБОУ СОШ № 5
	ст. Октябрьская ул. Карла Марса д.120
	-
	936

	МБОУ СОШ № 30
	ст. Октябрьская ул. Привокзальная д.1
	-
	

	МБОУ СОШ № 7
	ст.Октябрьская ул.Тищенко д.192
	-
	

	МБОУ СОШ № 6
	ст. Октябрьская ул. Кондратюка д.20
	-
	

	Бассейны крытые  и открытые общего пользования, кв. м зеркала воды

	-
	-
	-
	-

	Плоскостные сооружения, м2

	Плоскостные спортивные сооружения
	ст. Октябрьская
	-
	10


Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта.

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

3.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры
Перспектива развития территории Октябрьского сельского поселения Крыловского района рассматривается до 2029 года.

Документами территориального планирования муниципального образования является генеральный план Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития  муниципального образования, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Краснодарского края, Крыловского района и  муниципального образования.
Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

· обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

· формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

· сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

· развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

· оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.
Демографический прогноз

Оценка демографического потенциала Октябрьского сельского поселения на краткосрочную и среднесрочную перспективы произведена на основании аналитических данных об изменениях демографических характеристик за последние годы с учетом принимаемых гипотез относительно их динамики в будущем.
Исходя из основной цели прогноза, для расчета проектной численности населения населенных пунктов, входящих в состав Октябрьского сельского поселения  выбран метод «передвижки возрастов», основанный на применение вышеуказанных демографических характеристик. Данные о тенденциях основных демографических параметров, закладываемых в прогноз, представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Параметры прогноза перспективной численности населения Октябрьского сельского поселения

	Наименование
	Ед. изм.
	2020/2024
	2025/2029

	Коэффициент суммарной рождаемости
	Ед.
	
	

	ст. Октябрьская
	
	1,647
	1,893

	пос. Запрудный
	
	1,658
	1,966

	пос. Ковалевка
	
	1,705
	1,987

	пос. Обильный
	
	1,659
	1,931

	пос. Решетиловский
	
	1,691
	1,896

	х. Сборный
	
	1,604
	2,04

	пос. Темп
	
	1,775
	1,993

	Общий коэффициент смертности
	промилле
	13,58
	13,33

	Миграционный среднегодовой прирост
	Чел.
	
	

	ст. Октябрьская
	
	75
	109

	пос. Запрудный
	
	4
	6

	пос. Ковалевка
	
	3
	3

	пос. Обильный
	
	4
	6

	пос. Решетиловский
	
	2
	3

	х. Сборный
	
	3
	3

	пос. Темп
	
	3
	4


Проектная численность населения Октябрьского сельского поселения представлена в таблице 2.10.

Таблица 2.10

Проектная численность населения
	№ п/п
	наименование населенного пункта
	Численность населения

	
	
	на 1 очередь строительства (2019 год)
	на расчетный срок                            (2029 год)

	
	
	
	

	1
	ст. Октябрьская
	11410
	12210

	2
	пос. Запрудный
	435
	480

	3
	пос. Ковалевка
	270
	295

	4
	пос. Обильный
	450
	495

	5
	пос. Решетиловский
	230
	250

	6
	х. Сборный
	260
	280

	7
	пос. Темп
	285
	315

	Итого по поселению
	13340
	14325


Прогнозный расчет численности населения показывает вероятное увеличение численности населения, обусловленное, прежде всего высоким миграционным приростом, а также увеличением рождаемости и снижением смертности.

Проведенный анализ современного состояния демографических процессов и проведенный прогноз численности населения позволяют провести оценку трудового потенциала сельского поселения на расчетный период. В основу прогноза положены результаты проведенного анализа предполагаемой динамики численности населения.
Таблица  2.11
Существующая и перспективная структура возрастного состава населения Октябрьского сельского поселения
	Возрастные категории 
	Первая очередь

(2019 год)
	Расчетный срок

(2029 год)

	
	чел.
	%
	чел.
	%

	Население, всего
	13340
	100
	14325
	100

	в том числе
	
	
	
	

	моложе трудоспособного возраста
	2406
	18,03
	2730
	19,06

	в трудоспособном возрасте
	7784
	58,35
	7915
	55,25

	старше трудоспособного возраста
	3150
	23,62
	3680
	25,69


Жилищная сфера
Основным направлением дальнейшего развития жилищного хозяйства предусматривается:

· рост жилищного фонда в целях увеличения обеспеченности жильем одного жителя, переселение из ветхого и аварийного жилья;

· увеличение уровня обеспеченности жилищ современными видами инженерного оборудования;

· благоустройство селитебных территорий.

 Оценка сложившейся жилой застройки и качества существующего жилищного фонда выявила необходимость проведения:

· реконструкции и модернизации существующих домов «морально устаревших» серий с перепланировкой и увеличением площади квартир, а также улучшением внешнего вида зданий;

· мероприятий по обеспечению  новым жилищным фондом прирастающего населения и населения, проживающего в экологически не благоприятных зонах.

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда. Убыль жилищного фонда (ст. Октябрьская) составит:
· жилые помещения, расположенные в санитарно-защитных зонах производственных предприятий  – 2,1 тыс. м2 . Число проживающих – 105 человек;

· ветхое и аварийное жилье  – 1,429 тыс. м2. Число проживающих – 70 человек;

· жилищный фонд попадающий в зону реконструкции – 0,242 тыс. м2. Число проживающих – 12 человек.

Таким образом, убыль жилищного фонда к расчетному сроку генерального плана составит 3,8 тыс. м2 и общая площадь сохраняемого существующего жилищного фонда составит 225,6 тыс. м2.

Динамика жилищного фонда на расчётный срок генерального плана представлена в таблице 2.12.
Таблица 2.12

Динамика жилищного фонда

	№

п/п
	Показатели
	Единица измерения
	I очередь 

(2019 г.)
	Расчетный срок (2029 г.), в т.ч. 1 очередь

	1
	Жилой фонд, в т.ч.
	тыс. м2
	298,55
	377,8

	
	Малоэтажный секционный
	
	14,0
	17,89

	
	Многоквартирные жилые дома с приусадебными участками
	
	28,4
	28,4

	
	Индивидуальные жилые дома
	тыс. м2
	254,25
	329,61

	
	Дома барачного типа
	тыс. м2
	1,9
	1,9

	2
	Население
	чел.
	13340
	14325

	3
	Жилищная обеспеченность
	м2/чел
	22,4
	26,4


В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда Октябрьского сельского поселения с учетом существующего сохраняемого жилищного фонда к расчетному сроку генерального плана увеличится до 377,8 тыс. м2. Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период может составить порядка 152,2 тыс. м2  (в том числе на 1 очередь строительства – 69,15 тыс. м2), что позволит повысить жилищную обеспеченность до 26,4 м2/чел.
Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания на расчетный срок (до 2029 года) выполнен на основании Местных нормативов градостроительного проектирования Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края (утвержденные решением Совета Октябрьского сельского поселения Крыловского района третьего созыва от 25.12.2015 г. № 78) и приведен в таблице 2.13.

Таблица 2.13
Расчет объектов социальной сферы Октябрьского сельского поселения Крыловского района на расчетный срок – 2029 год (численность населения на расчетный срок 14325 чел., ст. Октябрьская – 12210 чел., пос. Запрудный – 480 чел., пос. Ковалевка – 295 чел., пос. Обильный – 495 чел., пос. Решетиловский – 250 чел., х. Сборный – 280 чел., пос. Темп – 315 чел.)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Мощность действующего объекта
	Норматив
	Требуемая мощность по норме
	Мощность сохраняемого объекта
	Требуется запроектировать
	Примечание

	Учреждения образования

	1
	Дошкольные образовательные учреждения, всего
	место
	225
	28 мест на 1000 человек
	401
	225
	176
	

	
	ст. Октябрьская
	
	225
	
	342
	225
	117
	

	
	пос. Запрудный
	
	-
	
	13
	-
	13
	

	
	пос. Ковалевка
	
	-
	
	8
	-
	8
	

	
	пос. Обильный
	
	-
	
	14
	-
	14
	

	
	пос. Решетиловский
	
	-
	
	7
	-
	7
	

	
	х. Сборный
	
	-
	
	8
	-
	8
	

	
	пос. Темп
	
	-
	
	9
	-
	9
	

	2
	Общеобразовательные учреждения, всего
	место
	1910
	111 мест на 1000 человек, в том числе для Х-ХI классов – 17 мест на 1000 человек
	1590
	1910
	215
	

	
	ст. Октябрьская
	
	1890
	
	1355
	1890
	-
	

	
	пос. Запрудный
	
	-
	
	53
	-
	53
	

	
	пос. Ковалевка
	
	-
	
	33
	-
	33
	

	
	пос. Обильный
	
	20
	
	55
	20
	35
	

	
	пос. Решетиловский
	
	-
	
	28
	-
	28
	

	
	х. Сборный
	
	-
	
	31
	-
	31
	

	
	пос. Темп
	
	-
	
	35
	-
	35
	

	3
	Внешкольные учреждения, всего
	место
	150
	10 % от общего числа школьников
	160
	150
	10
	

	
	ст. Октябрьская*
	
	150
	
	160
	150
	10
	с учетом обслуживания поселения

	
	пос. Запрудный
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	пос. Ковалевка
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	пос. Обильный
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	пос. Решетиловский
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	х. Сборный
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	пос. Темп
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	Учреждения здравоохранения

	4
	Амбулаторно-поликлиническая сеть, всего
	посещение в смену
	120
	15,86** посещений в смену на 1000 человек
	227
	120
	107
	

	
	ст. Октябрьская*
	
	120
	
	227
	120
	107
	с учетом обслуживания поселения

	
	пос. Запрудный
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	пос. Ковалевка
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	пос. Обильный
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	пос. Решетиловский
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	х. Сборный
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	пос. Темп
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	5
	Больничные учреждения, всего
	коек
	165
	9,5** коек на 1000 человек
	136
	165
	-
	

	
	ст. Октябрьская*
	
	165
	
	136
	165
	-
	с учетом обслуживания поселения

	
	пос. Запрудный
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	пос. Ковалевка
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	пос. Обильный
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	пос. Решетиловский
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	х. Сборный
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	пос. Темп
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	6
	Фельдшерско-акушерский пункт, всего
	объект
	-
	по заданию на проектирование, в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле
	-
	-
	-
	

	
	ст. Октябрьская
	
	1
	
	1
	1
	-
	

	
	пос. Запрудный
	
	1
	
	1
	1
	-
	

	
	пос. Ковалевка
	
	1
	
	1
	1
	-
	

	
	пос. Обильный
	
	1
	
	1
	1
	-
	

	
	пос. Решетиловский
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	х. Сборный
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	пос. Темп
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	7
	Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, всего
	автомобиль
	2
	1 автомобиль на 10000 человек сельского населения в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле
	2
	2
	-
	

	
	ст. Октябрьская*
	
	2
	
	2
	2
	-
	с учетом обслуживания поселения

	
	пос. Запрудный
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	пос. Ковалевка
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	пос. Обильный
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	пос. Решетиловский
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	х. Сборный
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	пос. Темп
	
	-
	
	-
	-
	-
	

	Объекты культуры и искусства

	8
	Учреждения культуры клубного типа, всего
	место
	1100
	45 мест на 1000 человек
	644
	1100
	-
	

	
	ст. Октябрьская
	
	1050
	
	549
	1050
	-
	

	
	пос. Запрудный
	
	-
	
	22
	-
	-
	ст. Октябрьская

	
	пос. Ковалевка
	
	-
	
	13
	-
	-
	ст. Октябрьская

	
	пос. Обильный
	
	50
	
	22
	50
	-
	

	
	пос. Решетиловский
	
	-
	
	11
	-
	-
	ст. Октябрьская

	
	х. Сборный
	
	-
	
	13
	-
	-
	ст. Октябрьская

	
	пос. Темп
	
	-
	
	14
	-
	-
	ст. Октябрьская

	9
	Библиотеки, всего
	тыс. ед. хранения
	56,55
	5-7,5 тыс. ед. хранения на 1000 человек
	71,7
	56,55
	15,15
	

	
	ст. Октябрьская
	
	56,55
	
	61,05
	56,55
	15,15
	с учетом обслуживания поселения

	
	пос. Запрудный
	
	-
	
	2,4
	-
	-
	

	
	пос. Ковалевка
	
	-
	
	1,5
	-
	-
	

	
	пос. Обильный
	
	-
	
	2,5
	-
	-
	

	
	пос. Решетиловский
	
	-
	
	1,25
	-
	-
	

	
	х. Сборный
	
	-
	
	1,4
	-
	-
	

	
	пос. Темп
	
	-
	
	1,6
	-
	-
	

	Физкультурно-спортивные сооружения

	10
	Спортивные залы общего пользования, всего
	м2 общей площади
	936
	80 кв. м площади пола на 1000 человек
	1146
	936
	210
	

	
	ст. Октябрьская
	
	936
	
	976,8
	936
	210
	с учетом обслуживания поселения

	
	пос. Запрудный
	
	-
	
	38,4
	-
	-
	

	
	пос. Ковалевка
	
	-
	
	23,6
	-
	-
	

	
	пос. Обильный
	
	-
	
	39,6
	-
	-
	

	
	пос. Решетиловский
	
	-
	
	20,0
	-
	-
	

	
	х. Сборный
	
	-
	
	22,4
	-
	-
	

	
	пос. Темп
	
	-
	
	25,2
	-
	-
	

	11
	Плоскостные сооружения, всего
	м2
	100000
	1949,4 кв. м на 1000 человек
	27925
	100000
	-
	

	
	ст. Октябрьская
	
	100000
	
	23802
	100000
	-
	с учетом обслуживания поселения

	
	пос. Запрудный
	
	-
	
	936
	-
	-
	

	
	пос. Ковалевка
	
	-
	
	575
	-
	-
	

	
	пос. Обильный
	
	-
	
	965
	-
	-
	

	
	пос. Решетиловский
	
	-
	
	487
	-
	-
	

	
	х. Сборный
	
	-
	
	546
	-
	-
	

	
	пос. Темп
	
	-
	
	614
	-
	-
	

	12
	Плавательные бассейны, всего
	кв. м зеркала воды
	-
	25 кв. м зеркала воды на 1000 человек
	357
	-
	357
	

	
	ст. Октябрьская
	
	-
	
	305
	-
	357
	с учетом обслуживания поселения

	
	пос. Запрудный
	
	-
	
	12
	-
	-
	

	
	пос. Ковалевка
	
	-
	
	7
	-
	-
	

	
	пос. Обильный
	
	-
	
	12
	-
	-
	

	
	пос. Решетиловский
	
	-
	
	6
	-
	-
	

	
	х. Сборный
	
	-
	
	7
	-
	-
	

	
	пос. Темп
	
	-
	
	8
	-
	-
	


Примечание: * Потребность посчитана на все поселение
** Потребность в амбулаторно-поликлинических учреждениях и стационарах определена в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1403 от 19.12.2016 г. «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3.4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

3. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Крыловский район до 2020 года, утвержденная решением Совета муниципального образования Крыловский район.

4. Генеральный план Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края, разработанный ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2009 году.
5. Местные нормативы градостроительного проектирования Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края, утвержденные решением Совета Октябрьского сельского поселения Крыловского района третьего созыва от 25.12.2015 г. № 78.
6. Постановление Правительства Российской Федерации № 1403 от 19.12.2016 г. «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения Крыловского района, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах.

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края на 2017-2029 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории муниципального образования, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Прогнозом на 2021 год и на период до 2029 года определены следующие приоритеты социально-экономического развития Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края:

· повышение уровня жизни населения Октябрьского сельского поселения Крыловского района, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

· улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

· развитие жилищной сферы в Октябрьском сельском поселении Крыловского района;

· создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в муниципальном образовании;

· сохранение культурного наследия.

В рамках приоритетного направления «Развитие социальной инфраструктуры» определен перечень муниципальных целевых программ:
· развитие объектов социальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения Крыловского района на период до 2029 года (образование, культура, спорт и физическая культура);
· здоровье населения, развитие системы здравоохранения в Октябрьском сельском поселении Крыловского района;
· развитие системы социальной защиты и поддержки населения в Октябрьском сельском поселении Крыловского района на период до 2029 года.

Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов социальной сферы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создание условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, в том числе на базе объектов социальной сферы.
2. Развитие профессионального образования и профессиональной подготовки в рамках каждого отраслевого направления (учащиеся, педагогические работники).
3. Развитие материально-технической базы и модернизация работы учреждений в соответствии с современными требованиями предоставления услуг.
4. Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого потенциала для всех социальных слоев населения.
5. Информатизация отраслей социальной сферы.

При переходе к новому образу современного населенного пункта особое внимание необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно из первостепенных мест в этой связи принадлежит созданию системы учреждений, обеспечивающих удовлетворение социальных, культурных, бытовых, духовных потребностей человека в соответствии с требованиями времени и развитием общества. 

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей населенных пунктов в учреждениях различных видов обслуживания. 

Решения генерального плана поселения в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

· реконструкцию объектов;

· строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и взамен ликвидируемых объектов.

Потребность населения (с учетом перспективной численности населения) в объектах социальной сферы приведена в разделе 2.3. 

4.1 Образование

Целью развития образования в Октябрьском сельском поселении Крыловского района является повышение доступности и уровня качественного образования, соответствующего требованиям инновационной экономики, современным потребностям каждого гражданина.
В сфере образования можно выделить следующие приоритетные направления развития дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом особенностей развития:

· развитие муниципальной системы образования в соответствии с растущими потребностями населения; 

· обеспечение равенства в доступности качественного воспитания и образования и интеграция в российское и международное образовательное пространство;

· повышение качества образования и образовательных услуг (обеспечение перехода школ на новые государственные образовательные стандарты, в том числе в доп. образовании); 

· обеспечение доступности качественного профильного общего образования (повышение привлекательности биотехнологического профиля в сфере образования); 

· формирование эффективной системы взаимодействия основного и дополнительного образования;

· создание безопасной образовательной среды и условий организации образовательного процесса.

Генеральным планом Октябрьского сельского поселения Крыловского района предусматриваются следующие мероприятия по учреждениям образования:
· строительство детского сада в ст. Октябрьская;
· предусматривается строительство начальной общеобразовательной школы, детского дошкольного учреждения в пос. Запрудный;
· предусматривается строительство начальной общеобразовательной школы, детского дошкольного учреждения в пос. Ковалевка;
· реконструкция общеобразовательного учреждения до 55 мест, строительство  детского дошкольного учреждения в пос. Обильный;
· строительство начальной общеобразовательной школы пос. Решетиловский;
· предусматривается строительство начальной общеобразовательной школы, детского дошкольного учреждения в х. Сборный;
· строительство начальной общеобразовательной школы, детского дошкольного учреждения в пос. Темп.

4.2 Здравоохранение

Основной целью развития здравоохранения в Октябрьском сельском поселении Крыловского района является сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

· внедрение передовых технологий лечения и достижений медицинской науки в практическое здравоохранение, содействие в получении лицензий на новые виды медицинской деятельности;
· повышение качества оказываемых медицинских услуг муниципальными учреждениями и частными организациями;
· создание условий для привлечения в учреждения здравоохранения молодых перспективных специалистов;
· повышение квалификации и поддержка медицинских кадров муниципальных учреждений здравоохранения;
· создание условий для формирования здорового образа жизни у населения.
Генеральным планом Октябрьского сельского поселения Крыловского района мероприятия по учреждениям здравоохранения не предусматриваются.
4.3 Культура
Стратегическая цель сферы культуры в Октябрьском сельском поселении Крыловского района – развитие творческого культурного потенциала населения, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

· создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, 

· модернизация работы учреждений культуры;

· обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех социальных слоев населения;

· информатизация отрасли;

· создание позитивного культурного образа во внешней среде.

Генеральным планом Октябрьского сельского поселения Крыловского района предусматриваются следующие мероприятия по учреждениям культуры:

· строительство дома культуры в пос. Решетиловский;

· строительство культурно-развлекательного комплекса (танцевальный зал 73 м2, кружки детского творчества на 40 мест, кинотеатр на 300 мест, зал аттракционов и игровых автоматов 36 м2) в ст. Октябрьской;

· строительство культурно-бытового комплекса (зрительный зал на 150 мест, танцкласс 60 м2, кафе на 30 мест, магазин на 100 м2 торговой площади, магазин кулинарии 40 м2, аптека, мастерские по ремонту бытовой техники на 25 рабочих мест, салон красоты, молочная кухня на 100 порций) в ст. Октябрьской;

· строительство развлекательно-досугового центра (кинозал на 150 мест, интернет кафе на 25 мест, бильярдная, видеотека) в ст. Октябрьской.
4.4 Физическая культура и спорт
Целью развития спорта в Октябрьском сельском поселении Крыловского района является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе за систематические занятия физической культурой и спортом.
В сфере физической культуры и спорта можно выделить следующие задачи:

· создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физкультуры и спорта, в том числе на базе учреждений;
· развитие массового спорта. Популяризация активного и здорового образа жизни. Физическое совершенствование, укрепление здоровья, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
· создание условий для выявления, развития и поддержки спортивно одаренных детей, подготовка спортивного резерва и поддержка взрослого спорта;
· предоставление возможности физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической культуры;
· развитие материально-технической базы спортивных объектов для полноценных занятий физической культурой и спортом в муниципальном образовании.
Генеральным планом Октябрьского сельского поселения Крыловского района предусматриваются следующие мероприятия по учреждениям физической культуры и спорта:

· строительство спортивного комплекса (тренажерные залы общего пользования 400 м2, фитнес 30 м2, теннисные корты (2 шт.), плавательный бассейн (крытый) 250 м2) в ст. Октябрьской.
5 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Общая программа инвестиционных проектов включает: 

· программу инвестиционных проектов в образовании; 

· программу инвестиционных проектов в здравоохранении; 

· программу инвестиционных проектов в культуре; 

· программу инвестиционных проектов в спорте. 

Общая программа инвестиционных проектов Октябрьского сельского поселения Крыловского района до 2029 года (тыс. руб.) представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Источник финансирования

	
	
	Итого
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2029
	

	Образование:

	1
	Строительство детского сада в ст. Октябрьская
	75000
	
	
	
	
	
	75000
	ФБ, КБ, РБ

	2
	Строительство начальной общеобразовательной школы, детского дошкольного учреждения в пос. Запрудный
	25000
	
	
	
	
	
	25000
	ФБ, КБ, РБ

	3
	Строительство начальной общеобразовательной школы, детского дошкольного учреждения в пос. Ковалевка
	15000
	
	
	
	
	
	15000
	ФБ, КБ, РБ

	4
	Реконструкция общеобразовательного учреждения до 55 мест, строительство  детского дошкольного учреждения в пос. Обильный
	18500
	
	
	
	
	
	18500
	ФБ, КБ, РБ

	5
	Строительство начальной общеобразовательной школы пос. Решетиловский
	10500
	
	
	
	
	
	10500
	ФБ, КБ, РБ

	6
	Строительство начальной общеобразовательной школы, детского дошкольного учреждения в х. Сборный
	14500
	
	
	
	
	
	14500
	ФБ, КБ, РБ

	7
	Строительство начальной общеобразовательной школы, детского дошкольного учреждения в пос. Темп
	16500
	
	
	
	
	
	16500
	ФБ, КБ, РБ

	Здравоохранение:

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Культура:

	8
	Строительство дома культуры в пос. Решетиловский
	5500
	
	
	
	
	
	5500
	ФБ, КБ, РБ

	9
	Строительство культурно-развлекательного комплекса (танцевальный зал 73 м2, кружки детского творчества на 40 мест, кинотеатр на 300 мест, зал аттракционов и игровых автоматов 36 м2) в ст. Октябрьской
	150000
	
	
	
	
	
	15000
	ФБ, КБ, РБ

	10
	Строительство культурно-бытового комплекса (зрительный зал на 150 мест, танцкласс 60 м2, кафе на 30 мест, магазин на 100 м2 торговой площади, магазин кулинарии 40 м2, аптека, мастерские по ремонту бытовой техники на 25 рабочих мест, салон красоты, молочная кухня на 100 порций) в ст. Октябрьской
	120000
	
	
	
	
	
	120000
	ФБ, КБ, РБ, внеб.

	11
	Строительство развлекательно-досугового центра (кинозал на 150 мест, интернет кафе на 25 мест, бильярдная, видеотека) в ст. Октябрьской
	90000
	
	
	
	
	
	90000
	внеб.

	Физическая культура и спорт

	12
	Строительство спортивного комплекса (тренажерные залы общего пользования 400 м2, фитнес 30 м2, теннисные корты (2 шт.), плавательный бассейн (крытый) 250 м2) в ст. Октябрьской
	220000
	
	
	
	
	
	220000
	ФБ, КБ, РБ, внеб.

	ИТОГО
	760500
	
	
	
	
	
	760500
	

	ФБ – федеральный бюджет, КБ – краевой бюджет, РБ – районный бюджет, МБ – местный бюджет, внеб. – внебюджетные источники


Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
6 ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
Перечень и количественные значения целевых показателей развития социальной инфраструктуры

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

· стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

· переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные целевые программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Октябрьского сельского поселения Крыловского района;

· мониторинг достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

· экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

· правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая, в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, краевого и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, краевых и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

· организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;
· регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.
Финансирование Программы предусматривается за счет:

· средств федерального бюджета (в том числе иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения Крыловского района в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2007 г. № 917 «Об утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Российской Федерации»;

· трансфертов, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы развития инновационных кластеров, которые реализуются на территории Октябрьского сельского поселения Крыловского района, а также мероприятий других федеральных программ, в случае, если они реализуются на территории Октябрьского сельского поселения Крыловского района;

· средств Краснодарского, в том числе в виде субсидий на реализацию мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения Крыловского района;

· средств муниципального бюджета;

· собственных источников финансирования участников Программы (исполнителей мероприятий и проектов);

· других внебюджетных источников финансирования.
Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

Образование

1. Объем услуг системы образования в ценах соответствующего года (млн. руб.).
2. Количество резервных мест в учреждениях общего образования (единиц).
3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет (%).
4. Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания, в общей численности граждан до 18 лет (%).
5. Число персональных компьютеров на 100 учащихся общеобразовательных школ (единиц).
6. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам (%).
Здравоохранение

7. Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1 000 родившихся детей) (единиц).
Культура

8. Количество объектов памятников истории и культуры (единиц).
9. Объем услуг муниципальных учреждений культуры в ценах соответствующего года (млн. руб.).
Физкультура и спорт

10. Объем услуг муниципальных учреждений физической культуры и спорта в ценах соответствующего года (млн. руб.).
Социальная защита

11. Объем ассигнований на публичные обязательства, установленный органами местного самоуправления, в ценах соответствующего года, (млн. руб.).
Таблица 5.1
Перечень целевых показателей развития социальной инфраструктуры
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2021-2029

	Образование

	1
	Количество учреждений образования
	ед.
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	14

	2
	Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет)
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0

	3
	Доля детей, охваченных  муниципальными программами дополнительного образования и воспитания (в общей численности граждан до 18 лет)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике (в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Здравоохранение

	5
	Количество учреждений здравоохранения
	ед.
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	6
	Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся детей)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Средняя продолжительность жизни
	лет
	72
	72
	72
	72
	73
	73
	74

	Культура

	8
	Количество учреждений культуры
	ед.
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	9

	9
	Количество объектов памятников историко-культурного наследия и археологии
	ед.
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31

	Физическая культура и спорт

	11
	Количество объектов физической культуры и спорта
	ед.
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	8


7 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит достижение численности населения Октябрьского сельского поселения Крыловского района к 2029 году – 14325 человек. Успешная реализации демографической политики на территории поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения. 

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

· оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);
· оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);
· оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

· оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими органами управления Краснодасркого края в установленном ими порядке, а также органами местного самоуправления Октябрьского сельского поселения Крыловского района).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения муниципального образования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р о реализации Указа рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры.

Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения Крыловского района на период 2017-2029 годов приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1
Прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	
	
	
	
	

	1
	Октябрьское сельское поселение, всего
	
	
	

	1.1
	Детские дошкольные учреждения – всего
	мест
	225
	401

	1.2
	Общеобразовательные школы – всего
	мест
	1910
	2105

	1.3
	Внешкольные учреждения
	мест
	150
	160

	1.4
	Больницы – всего
	коек
	165
	165

	1.5
	Поликлиники, (медицинские центры)
	пос. в смену
	120
	120

	1.6
	Станция скорой медицинской помощи
	авто
	2
	2

	1.7
	Учреждения культуры и искусства – всего
	мест
	1100
	1120

	1.8
	Кинотеатр
	мест
	0
	316

	1.9
	Танцевальные залы и площадки
	мест
	0
	76

	1.10
	Библиотека
	тыс. ед. хранения
	56,15
	71,7

	1.11
	Спортивные залы общественного пользования
	м2
	936
	1146

	1.12
	Бассейны общего пользования
	кв. м зеркала воды
	0
	250

	1.13
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	100000
	100000

	2
	ст. Октябрьской
	
	
	

	2.1
	Детские дошкольные учреждения – всего
	мест
	150
	349

	2.2
	Общеобразовательные школы – всего
	мест
	1890
	1890

	2.3
	Внешкольные учреждения
	мест
	150
	190

	2.4
	Больницы – всего
	коек
	165
	165

	2.5
	Поликлиники, (медицинские центры)
	пос. в смену
	120
	135

	2.6
	Станция скорой медицинской помощи
	авто
	2
	2

	2.7
	Учреждения культуры и искусства – всего
	мест
	1050
	1200

	2.8
	Кинотеатр
	мест
	0
	300

	2.9
	Танцевальные залы и площадки
	мест
	0
	133

	2.10
	Библиотека
	тыс. ед. хранения
	56,55
	61,05

	2.11
	Спортивные залы общественного пользования
	м2
	936
	1146

	2.12
	Бассейны общего пользования
	кв. м зеркала воды
	0
	250

	2.13
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	100000
	100000

	3
	п. Запрудный
	
	
	

	3.1
	Детские дошкольные учреждения – всего
	мест
	0
	13

	3.2
	Общеобразовательные школы – всего
	мест
	0
	53

	3.3
	Внешкольные учреждения
	мест
	0
	0

	3.4
	Больницы – всего
	коек
	0
	0

	3.5
	Поликлиники, (медицинские центры) ФАП
	пос. в смену
	15
	15

	3.6
	Станция скорой медицинской помощи
	авто
	0
	0

	3.7
	Учреждения культуры и искусства – всего
	мест
	0
	0

	3.8
	Кинотеатр
	мест
	0
	0

	3.9
	Танцевальные залы и площадки
	мест
	0
	0

	3.10
	Библиотека
	тыс. ед. хранения
	0
	0

	3.11
	Спортивные залы общественного пользования
	м2
	0
	0

	3.12
	Бассейны общего пользования
	кв. м зеркала воды
	0
	0

	3.13
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	0
	0

	4
	п. Ковалёвка
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные учреждения – всего
	мест
	0
	8

	4.2
	Общеобразовательные школы – всего
	мест
	0
	33

	4.3
	Внешкольные учреждения
	мест
	0
	0

	4.4
	Больницы – всего
	коек
	0
	0

	4.5
	Поликлиники, (медицинские центры)
	пос. в смену
	0
	0

	4.6
	Станция скорой медицинской помощи
	авто
	0
	0

	4.7
	Учреждения культуры и искусства – всего
	мест
	0
	0

	4.8
	Кинотеатр
	мест
	0
	0

	4.9
	Танцевальные залы и площадки
	мест
	0
	0

	4.10
	Библиотека
	тыс. ед. хранения
	0
	0

	4.11
	Спортивные залы общественного пользования
	м2
	0
	0

	4.12
	Бассейны общего пользования
	кв. м зеркала воды
	0
	0

	4.13
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	0
	0

	5
	п. Обильный
	
	
	

	5.1
	Детские дошкольные учреждения – всего
	мест
	0
	14

	5.2
	Общеобразовательные школы – всего
	мест
	20
	55

	5.3
	Внешкольные учреждения
	мест
	0
	0

	5.4
	Больницы – всего
	коек
	0
	0

	5.5
	Поликлиники, (медицинские центры) ФАП
	пос. в смену
	15
	15

	5.6
	Станция скорой медицинской помощи
	авто
	0
	0

	5.7
	Учреждения культуры и искусства – всего
	мест
	50
	50

	5.8
	Кинотеатр
	мест
	0
	0

	5.9
	Танцевальные залы и площадки
	мест
	0
	0

	5.10
	Библиотека
	тыс. ед. хранения
	0
	0

	5.11
	Спортивные залы общественного пользования
	м2
	0
	0

	5.12
	Бассейны общего пользования
	кв. м зеркала воды
	0
	0

	5.13
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	0
	0

	6
	п. Решетиловский
	
	
	

	6.1
	Детские дошкольные учреждения – всего
	мест
	0
	0

	6.2
	Общеобразовательные школы – всего
	мест
	0
	28

	6.3
	Внешкольные учреждения
	мест
	0
	0

	6.4
	Больницы – всего
	коек
	0
	0

	6.5
	Поликлиники, (медицинские центры)
	пос. в смену
	0
	0

	6.6
	Станция скорой медицинской помощи
	авто
	0
	0

	6.7
	Учреждения культуры и искусства – всего
	мест
	0
	15

	6.8
	Кинотеатр
	мест
	0
	0

	6.9
	Танцевальные залы и площадки
	мест
	0
	0

	6.10
	Библиотека
	тыс. ед. хранения
	0
	0

	6.11
	Спортивные залы общественного пользования
	м2
	0
	0

	6.12
	Бассейны общего пользования
	кв. м зеркала воды
	0
	0

	6.13
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	0
	0

	7
	х. Сборный
	
	
	

	7.1
	Детские дошкольные учреждения – всего
	мест
	0
	8

	7.2
	Общеобразовательные школы – всего
	мест
	0
	31

	7.3
	Внешкольные учреждения
	мест
	0
	0

	7.4
	Больницы – всего
	коек
	0
	0

	7.5
	Поликлиники, (медицинские центры)
	пос. в смену
	0
	0

	7.6
	Станция скорой медицинской помощи
	авто
	0
	0

	7.7
	Учреждения культуры и искусства – всего
	мест
	0
	0

	7.8
	Кинотеатр
	мест
	0
	0

	7.9
	Танцевальные залы и площадки
	мест
	0
	0

	7.10
	Библиотека
	тыс. ед. хранения
	0
	0

	7.11
	Спортивные залы общественного пользования
	м2
	0
	0

	7.12
	Бассейны общего пользования
	кв. м зеркала воды
	0
	0

	7.13
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	0
	0

	8
	п. Темп
	
	
	

	8.1
	Детские дошкольные учреждения – всего
	мест
	0
	9

	8.2
	Общеобразовательные школы – всего
	мест
	0
	35

	8.3
	Внешкольные учреждения
	мест
	0
	0

	8.4
	Больницы – всего
	коек
	0
	0

	8.5
	Поликлиники, (медицинские центры)
	пос. в смену
	0
	0

	8.6
	Станция скорой медицинской помощи
	авто
	0
	0

	8.7
	Учреждения культуры и искусства – всего
	мест
	0
	0

	8.8
	Кинотеатр
	мест
	0
	0

	8.9
	Танцевальные залы и площадки
	мест
	0
	0

	8.10
	Библиотека
	тыс. ед. хранения
	0
	0

	8.11
	Спортивные залы общественного пользования
	м2
	0
	0

	8.12
	Бассейны общего пользования
	кв. м зеркала воды
	0
	0

	8.13
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	0
	0


8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Крыловского района, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Краснодасркого края и муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, реализуемых на территории поселения.
Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения Октябрьского сельского поселения Крыловского района. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения Крыловского района.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Октябрьского сельского поселения Крыловского района должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
на 2017-2021 годы и на период до 2029 года

Разработчик: 

[image: image2.jpg]



Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800 
адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru 

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183
	Генеральный директор 
	__________________
	Антонов С.А.


Заказчик: 

Администрация Октябрьского сельского поселения Крыловского района
Юридический адрес: 352085, Краснодарский край, Крыловский район, ст. Октябрьская, ул. Першина, д. 21
	Глава Октябрьского сельского поселения Крыловского района
	__________________
	Копыт Г.И.


УТВЕРЖДЕНА


постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Крыловского района от 13.10.2017 № 191

















ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 


ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 


КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА


КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


на 2017-2021 годы и на период до 2029 года
































2017 г.








8

