Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Кубанец

Тимашевского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа сельского поселения Кубанец Тимашевского района

«Благоустройство территории поселения на 2021-2023 годы»

Паспорт  
муниципальной программы сельского поселения Кубанец Тимашевского района «Благоустройство территории поселения на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | | муниципальная программа «Благоустройство территории поселения на 2021-2023 годы» (далее муниципальная программа) | | |
|  | |  | | |
| **Координатор**  **программы** | | Специалист 1 категории администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района | | |
|  | |  | | |
| **Координатор**  **подпрограммы** | | не предусмотрены | | |
|  | |  | | |
| **Участники**  **муниципальной программы** | | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района | | |
|  | |  | | |
| **Подпрограммы**  **муниципальной программы** | не предусмотрены | | | | |
| **Цели муниципальной программы** | -комплексное решение проблем благоустройства;  -обеспечение улучшения внешнего вида территории поселения, санитарного состояния на территории поселения;  -повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения;  - повышение удовлетворенности населения сельского поселения Кубанец уровнем благоустройства территории поселения;  -создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения | | | | |
|  |  | | | | |
| **Задачи муниципальной программы** | -установление единого порядка содержания территорий;  -привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территории физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдением чистоты и порядка;  -приведение в качественное состояние элементов благоустройства поселения;  -создание эстетичного вида сельского поселения;  - организация уличного освещения населенных пунктов;  - улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;  -создание комфортной среды проживания на территории поселения;  -стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;  -обустройство пандусов | | | | |
|  |  | | | | |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | -процент привлечения населения к работам по благоустройству;  -уровень благоустроенности (обеспеченность сетями уличного освещения);  -доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения;  - количество приобретенного посадочного материала;  - доля площади территорий, очищенных от сорной и карантинной растительности, сухостойных, больных и аварийных деревьев, утилизация биоотходов, отлов безнадзорных животных;  -протяженность обустроенного тротуара по ул. Зеленой, ул. Заречной, ул. Коммунистической;  -Количество благоустроенных детских площадок;  -Количество разработанных сметных документаций по проектам благоустройства | | | | |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | | 2021 - 2023 годы | | |
|  | |  | | |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | | Общий объем финансирования программы, составляет 9729,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год –6889,0 рублей;  2022 год –1420,0 тыс. рублей;  2023 год – 1420,0 тыс. рублей;  из средств местного бюджета–6390,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год –3550,0 тыс. рублей;  2022 год –1420,0 тыс. рублей;  2023 год –1420,0 тыс. рублей;  из средств краевого бюджета- 3339,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год- 3339,0 тыс. рублей;  2022 год- 0,0 тыс. рублей;  2023 год- 0,0 тыс. рублей. | | |
|  | | | |  |

1. **Характеристика текущего состояния и прогноз развития муниципальной программы**

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры. Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству, способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.

В течение 2021-2023 годов необходимо организовать и провести:

- смотры – конкурсы, направленные на благоустройство сельского поселения: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.

Сельское поселение Кубанец занимает площадь 7282,0 га. Территория поселения является составной частью зеленой зоны, формирующей экологическую среду Тимашевского района.

Существует проблема недостаточного наружного освещения улиц сельского поселения. В настоящее время проблема освещения улиц решается посредством установки фонарей, освещающих определенные улицы. По состоянию на 01 января 2020 года освещено 16,0 км. улиц. Наиболее остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на улицах Гаражной, Садовой.

Особое внимание необходимо уделить созданию и развитию структур, занимающихся вопросами благоустройства и озеленения.

Кроме того, необходимо создать действенную систему взаимодействия с жителями населенных пунктов по вопросам благоустройства и санитарной очистке Придворовых территорий и территории поселения от мусора.

На территории поселения находится кладбище, которое нуждаются в обустройстве и постоянном уходе.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. В настоящее, временя, имеет место практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей программой.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района, повышению комфортности граждан, создание комфортной среды для проживания населения.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения следующих задач:

-создание эстетического вида сельского поселения;

-организация благоустройства территории поселения;

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- обеспечение безопасности проживания жителей сельского поселения;

- организация уличного освещения на территории поселения;

-улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения;

-стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

-организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно – эпидемиологического состояния территории;

- установление единого порядка содержания территорий.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приводится в Приложении 2.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

Срок реализации муниципальной программы - 2021 - 2023 годы. Сроки реализации мероприятий определены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.

**3. Перечень и краткое описание подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы (при наличии)**

В рамках муниципальной программы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие №1: «Уличное освещение».

1.1.Организация уличного освещения населенных пунктов поселения.

Данное мероприятие предусматривает финансирование мероприятий по оплате электроэнергии за уличное освещение в количестве 30,0 тыс. кВт.

1.2.Содержание и ремонт объектов уличного освещения.

Данное мероприятие предусматривает финансирование мероприятий по тех. обслуживанию и ремонту сетей уличного освещения поселения (осуществление текущего ремонта сетей). Повышение оснащенности поселения системами наружного освещения.

Основное мероприятие № 2: «Мероприятия по благоустройству поселения».

2.1. Озеленение

Данное мероприятие предусматривает финансирование мероприятий по приобретению посадочного материала для озеленения улиц и парковой зоны поселения.

2.2. Санитарная очистка территории поселения от мусора, сорной и карантинной растительности.

Данное мероприятие предусматривает:

-выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

-выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтожению;

-отлов безнадзорных животных.

2.3.Обустройство поселения (приобретение детских игровых площадок, тренажеров. Благоустройство детской площадки по ул. Новой).

2.4. Обустройство поселения (услуги вышки, косилки, бензопилы, приобретение газонокосилки, бензокосы, режущего аппарата, навески к косилке).

Мероприятие №3: «Содержание территории кладбища»

3.1. Содержание мест захоронения.

Данное мероприятие предусматривает финансирование из бюджета поселения за услуги по выкашиванию травы, вывозу мусора, благоустройству и содержанию кладбища.

Мероприятие №4. «Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения».

4.1. Создание безбарьерной среды маломобильных групп населения. Данное мероприятие предусматривает установку пандуса, установка средства вывоза персонала для маломобильных граждан, установка тактильной плитки.

4.2. Обустройство тротуара по ул.Зеленой. Данное мероприятие предусматривает ремонт тротуара протяженностью 1,4 км.

4.3. Обустройство тротуара по ул.Заречной. Данное мероприятие предусматривает ремонт тротуара протяженностью 1,1 км.

4.4. Разработка сметной документации по объектам благоустройства поселения. Данное мероприятие предусматривает разработку сметной документации по объектам благоустройства в количестве 6 шт.

4.5. Обустройство тротуара по ул. Коммунистической от дома №2 до дома №22. Данное мероприятие предусматривает ремонт тротуара протяженностью 0,5 км.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении 2.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения**

**муниципальной программы**

Источниками финансирования основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории поселения на 2021-2023 годы» является бюджет поселения.

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации программных мероприятий определяется с учетом средств, предусмотренных в бюджете на эти цели.

Для реализации Основного мероприятия №1: «Организация уличного освещения» предусмотрено средств местного бюджета в размере 1175,0 тыс. руб. из них на выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения, и оплата за уличное освещение по годам реализации запланировано 2021 год – 375,0 тыс. руб.; 2022 год – 400,0 тыс. руб., 2023 год – 400,0 тыс. руб.

Для реализации Основного мероприятия № 2 «Благоустройство поселения» предусмотрено средств бюджета в размере 2626,9 тыс. руб. По годам реализации запланировано 2021 год – 925,9 тыс. руб., 2022 год- 850,0 тыс. руб., 2023 год –850,0 тыс. руб., из них на:

-Озеленение предусмотрено средств бюджета в размере 40,0 тыс. руб. По годам реализации запланировано- 2021 – 0,0 тыс. руб., 2022- 20,0 тыс. руб., 2023 – 20,0 тыс. руб.;

-Санитарное содержание территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района (сбор мусора, уборка остановок, скашивание сорной растительности, борьба с карантинными растениями (амброзия, повилика и т.д.) предусмотрено средств бюджета в размере 2028,9 тыс. руб. По годам реализации 2021 год- 628,9 тыс. руб.,2022 год- 700,0 тыс. руб., 2023 год- 700,0 тыс. руб.

-Обустройство поселения (приобретение детских игровых площадок, тренажеров) 472,5 тыс. руб. По годам реализации 2021 год – 272,5 тыс. руб., 2022 год – 100,0 тыс. руб., 2023 год –100,0 тыс. руб.

- Обустройство поселение (услуги вышки, косилки, бензопилы) предусмотрено средств бюджета в размере 85,5 тыс. рублей. По годам реализации 2021 год – 25,5 тыс. руб., 2022 год – 30,0 тыс. руб., 2023 год – 30,0 тыс. руб.

Для реализации Основного мероприятия № 3. «Содержание территории кладбища» предусмотрено средств бюджета в размере 279,0 тыс. руб. По годам реализации 2021 год -139,0 тыс. руб., 2022 год – 70,0 тыс. руб., 2023 год – 70,0 тыс. руб.

Для реализации Основного мероприятия № 4. «Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» предусмотрено средств бюджета 5648,1 тыс. руб. по годам реализации 2021 год – 5448,1 тыс. руб., 2022 год – 100,0 тыс. руб., 2023 год – 100,0 тыс. рублей.

-Мероприятия по созданию безбарьерной среды маломобильных групп населения (установка пандуса, установка средств вызова персонала для маломобильных граждан);

-Обустройство тротуара по улице Зеленой в хуторе Беднягина;

-Обустройство тротуара по улице Заречной в хуторе Беднягина;

-Разработка сметной документации по объектам благоустройства поселения;

-Обустройство тротуара по ул. Коммунистической

Предполагаемые объемы и источники финансирования муниципальной программы «Благоустройство территории поселения» на:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п./п.** | **Наименование**  **показателя** | **Ед. измер.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **Итого** |
| 1 | Бюджет сельского  поселения Кубанец | тыс. руб. | 3350,0 | 1420,0 | 1420,0 | 6390,0 |
| 2 | Краевой бюджет | тыс. руб. | 3339,0 | 0,0 | 0,0 | 3339,0 |
| 3 | Внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 6889,0 | 1420,0 | 1420,0 | 9729,0 |

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на**

**оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период**

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района

**6. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 5 к постановлению администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района от 13 августа 2020 г. № 62 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Кубанец Тимашевского района».

**6. Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за ее выполнением**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы–администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района (далее – Администрация).

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей;

- осуществляет мониторинг реализации программы и анализ отчетности;

- проводит оценку эффективности программы;

- готовит и представляет годовой отчет о ходе реализации программы;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные программой.

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор программы направляет специалисту администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района доклад о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Отчет должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому отдельному мероприятию программы в разрезе источников финансирования;

- сведения о фактическом выполнении мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализации программы и основных мероприятий показателям, установленным программой;

- оценку эффективности муниципальной программы.

Специалист администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным, формирует и представляет главе поселения сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ. Непосредственный контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет глава поселения.

».

Специалист 1 категории Я.А. Саворская