ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе сельского поселения Кубанец Тимашевского района

«Формирование современной городской среды» на территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района от_________ г.№__

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источни-ки финансирования | Объем финансирова-ния, всего (тыс.руб) | В том числе по годам (тыс. руб,) |  |  |  |  |  |  | Непосред-ственный результат реализа- ции мероприя-тия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. | Мероприятие № 1. «Формирование общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Инженерно-геодезические работы земельного участка | всего | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Изготовление топосъем-ки объекта в кол-ве 1 шт. | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |  |
|  |  | местный бюджет | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2. | Проведение кадастровых работ | всего | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведе-ние работ по межева-нию и постанов-ке на кадастровый учет Парка отдыха в количестве 1 шт. | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |  |
|  |  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3 | Разработка дизайн-проекта | всего | 40,3 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Изготовле-ние дизайн-проекта благоуст-ройства террито-рии объекта – Парка отдыха в количест-ве 1 шт. | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |  |
|  |  | местный бюджет | 40,3 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.4 | Разработка сметной документа-ции, прохожде-ние госэксперти-зы | всего | 317,0 | 0,0 | 0,0 | 317,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Локально-сметный расчет определения стоимости и объемов работ на объект в количестве 1 ед. положительное заключе-ние госэеспер-тизы относительно 1 объекта | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |  |
|  |  | местный бюджет | 317,0 | 0,0 | 0,0 | 317,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.5 | Вступление в программу софинанси-рования | всего | 32,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Благоустройство парка отдыха в количест-ве 1 ед. по адресу: х.Беднягина, пер.Юби-лейный, 4В | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |  |
|  |  | местный бюджет | 32,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2 | - Мероприятие № 2. «Формирование дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обустрой-ство и установка площадки воркаута | всего | 49,2 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Установка площадки воркаута в количестве 1 шт. |  | Администра-ция сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 49,2 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2 | Разработка сметной документа-ции | всего | 96,5 | 0,0 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Локально-сметный расчет определения стоимости и объемов работ по МКД. |  | Администра-ция сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 96,5 | 0,0 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.3. | Разработка дизайн-проектов дворовых территорий МКД | всего | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | Изготовле-ние дизайн-проекта благоуст-ройства территории МКД в количестве 9 шт. по адресам: х.Беднягина, ул.Юбилей-ная, 3;5;7;9;11;13;15;17; пер.Юбилейный, 2 х.Беднягина |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района, собственники МКД |
|  |  | местный бюджет | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.4. | Разработка сметной документа-ции, прохожде-ние госэксперти-зы | всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | Локально-сметный расчет определения стоимости и объемов работ относительно 9 объектов, положитель-ное заключе-ние госэесперти-зы в отношении 9 объектов территорий МКД. |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.5 | Вступление в программу софинанси-рования | всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | Обустройство дворовых территорий в количестве 9 ед. по адресам: х.Беднягина, ул.Юбилей-ная, 3;5;7;9;11;13;15;17; пер.Юбилейный, 2 х.Беднягина |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого | всего | 1252,6 | 81,8 | 145,7 | 317,0 | 32,1 | 76,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1252,6 | 81,8 | 145,7 | 317,0 | 32,1 | 76,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Специалист второй категории

администрации сельского поселения Кубанец

Тимашевского района                           												С.В. Колесова