Приложение 2

к муниципальной программе сельского поселения кубанец Тимашевского района «Ремонт и содержание автомобильных дорог поселения на 2024-2026 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Ремонт и содержание автомобильных дорог поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования |  |  | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) |  |  | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Цели | обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Кубанец Тимашевского района; повышение безопасности дорожного движения; развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задачи | развитие дорожной инфраструктуры; содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения; обеспечить содержание автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающее нормативный уровень безопасности движения по ним в любое время года и в любых погодных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие № 1: «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | всего |  |  | 1337,6 | 0,0 |  | 568,8 | 768,8 | Ремонт улиц с гравийным покрытием протяженностью 2,6 км. Ямочный ремонт асфальтобетонных дорог протяженностью 0,7 км. |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 1337,6 | 0,0 |  | 568,8 | 768,8 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение инертных материалов (ГПС, соль техническая, дорожные знаки) |  | всего |  |  | 1252,5 | 51,1 |  | 600,7 | 600,7 | Приобретение ГПС в количество 300 м3; Приобретение соли технической в количестве 18 тонн, приобретенных дорожных знаков в количестве 15 штук |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 1252,5 | 51,1 |  | 600,7 | 600,7 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3. | Разработка изыскательской документации по капитальному ремонту автомобильных дорог поселения |  | всего |  |  | 2190,0 | 1390,0 |  | 500,0 | 300,0 | Количество разработанной сметной документации 5 шт. |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 2190,0 | 1390, |  | 500, | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие № 2«Организация уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оплата уличного освещения |  |  | всего |  | 1179,0 | 393,0 |  | 393,0 | 393,0 | Оплата за электроэнергию по договору энергоснабжения уличного освещения | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 1179,0 | 393,0 |  | 393,0 | 393,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2 | ТО и ремонт уличного освещения |  |  | всего |  | 1255,5 | 455,5 |  | 400,0 | 400,0 | Содержание (техническое обслуживание и ремонт) и развитие систем уличного освещения поселения | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 1255,5 | 455,5 |  | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | всего |  | 7214,6 | 2289,6 |  | 2462,5 | 2462,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 7214,6 | 2289,6 |  | 2462,5 | 2462,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Главный специалист администрации

сельского поселения Кубанец Тимашевского района                                                                                       Я.А. Саворская