Приложение 2

к муниципальной программе сельского поселения кубанец Тимашевского района «Ремонт и содержание автомобильных дорог поселения на 2018-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Ремонт и содержание автомобильных дорог поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования |  |  | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) |  | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | всего |  |  | 10978,2 | 4023,7 | 0,0 | 6954,5 | улучшение условий движения автотранспорта и снижение уровня аварийности |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 2995,7 | 201,5 | 0,0 | 2794,2 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | 7982,5 | 3822,2 | 0,0 | 4160,3 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Новая от ул. Зеленой до дома № 1 |  | всего |  |  | 1368,8 | 1368,8 | 0,0 | 0,0 | Протяженность участка 0,300 км |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 68,5 | 68,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | 1300,3 | 1300,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | ул. Гаражная от дома №10 до дома №26 Б |  | всего |  |  | 615,0 | 615,0 | 0,0 | 0,0 | Протяженность участка 0,145 км. |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 30,8 | 30,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | 584,2 | 584,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | ул. Западная от ПК0+00 (ул. Гаражная) до ПК5+55 |  | всего |  |  | 2039,9 | 2039,9 | 0,0 | 0,0 | Протяженность участка 0,555 км. |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 102,2 | 102,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | 1937,7 | 1937,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | ул. Кирпильская от ПК 8+14 до ПК 12+38 в х. Беднягина |  | всего |  |  | 6018,9 | 0,0 | 0,0 | 6018,9 | Протяженность участка 0,888 км. |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 1858,6 | 0,0 | 0,0 | 1858,6 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | 4160,3 | 0,0 | 0,0 | 4160,3 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | ул. Новая от дома №1 до дома №16 в х. Беднягина |  | всего |  |  | 935,6 | 0,0 | 0,0 | 935,6 | Протяженность участка 0,312 км |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 935,6 | 0,0 | 0,0 | 935,6 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ямочный ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог (приобретение инертных материалов (ремонт ул. Юбилейной, пер. Красного, ул. Коммунистической, ул. Новой, пер. Зеленого, ул.Заречной) |  | всего |  |  | 5387,5 | 2809,6 | 2577,9 | 0,0 | Протяженность участка 1,325 км |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 5387,5 | 2809,6 | 2577,9 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Обеспечение проведения комплекса мероприятий по организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проекта организации дорожного движения |  | всего |  |  | 98,8 | 0,0 | 98,8 | 0,0 | Количество изготовленных проектов организации дорожного движения |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 98,8 | 0,0 | 98,8 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | всего |  | 16464,5 | 6833,3 | 2676,7 | 6954,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 8482,0 | 3011,1 | 2676,7 | 2794,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  | 7982,5 | 3822,2 | 0,0 | 4160,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Специалист первой категории администрации

сельского поселения Кубанец Тимашевского района                                                                                       Я.А. Саворская