Приложение 2

к муниципальной программе сельского поселения Кубанец Тимашевского района

«Благоустройство территории поселения на 2021-2022 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории поселения на 2021-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования |  | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) |  | В том числе по годам (тыс. руб.) |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Мероприятие № 1. «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата электроэнергии за уличное освещение на территории сельского поселения | всего |  | 700,0 |  | 300,0 | 400,0 | 0,0 | оплата электроэнергии за уличное освещение в количестве 60,0 тыс. кВт | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  | 700,0 |  | 300,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Содержание и ремонт объектов уличного освещения | всего |  | 658,0 |  | 64,4 | 593,6 | 0,0 | Поддержание в технически исправном состоянии сетей уличного освещения в количестве 36,0 км. | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  | 658,0 |  | 64,4 | 593,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |  |  |
| 2 | - Мероприятие № 2. «Мероприятия по благоустройству поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Озеленение | всего |  | 0,0 |  | - | 00,0 | 0,0 | Приобретение посадочного материала в количестве 0 шт. | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 |  | - | 00,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |  |  |
| 2.2 | Санитарное содержания территории поселения (сбор мусора, уборка остановок, скашивания сорной растительности, борьба с карантинными растениями (амброзия, повилика и т.д.). Утилизация биоотходов. Отлов безнадзорных животных с территории поселения | всего |  | 1979,6 |  | 667,4 | 662,2 | 650,0 | Полная оплата по договорам возмездного оказания услуг (12 человек). Приобретение извести для проведения субботников. Оказание услуг по вывозу мусора с территории поселения. Отлов безнадзорных животных в количестве 18 шт. | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  | 1979,6 |  | 667,4 | 662,2 | 650,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |  |  |
| 2.3 | Приобретение детских игровых площадок, тренажеров. Благоустройство детской площадки по ул. Новой | всего |  | 719,5 |  | 272,5 | 35,0 | 412,0 | Приобретение игрового оборудования в количестве 6 шт., (скамей, урн, тренажеров). Благоустройство детской площадки в количестве 2 шт. | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  | 719,5 |  | 272,5 | 35,0 | 412,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |  |  |
| 2.4 | Услуги вышки | всего |  | 67,0 |  | 0,0 | 35,0 | 32,0 | Услуги автовышки 27 маш. час | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  | 67,0 |  | 0,0 | 35,0 | 32,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3. Содержание территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание мест захоронения | всего |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Полная оплата по договорам возмездного оказания услуг за уборку территории кладбища (0 человека). Поддержание мест захоронения в санитарном состоянии в размере 4,1 тыс. метров. | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |  |  |
|  | Услуги по спилу и кронированию аварийных деревьев | всего |  | 145,0 |  | 70,0 | 75,0 | - | Работы по спилу и кронированию аварийных деревьев в количестве 8 шт. | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  | 145,0 |  | 70,0 | 75,0 | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | -- | - | - |  |  |
| 4 | - Мероприятие № 4: Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание безбарьерной среды маломобильных групп населения |  | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | установка пандуса, установка средств вызова персонала для маломобильных граждан, установка тактильных табличек и указателей в административном здании, установка тактильной плитки | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 4.2 | Обустройство тротуара по улице Зеленой в хуторе Беднягина |  | всего |  | 1658,0 | 1658,0 | 0,0 | 0,0 | Обустройство тротуара по улице Зеленой в хуторе Беднягина протяженностью 1,4 км. | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  |  | местный бюджет |  | 424,0 | 424,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 1234,0 | 1234,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.3 | Обустройство тротуара по ул. Заречной от дома № 1 до дома № 49 в хуторе Беднягина |  | всего |  | 1352,5 | 1352,5 | 0,0 | 0,0 | Обустройство тротуара по улице Заречной в хуторе Беднягина протяженностью 1,1 км. | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  |  | местный бюджет |  | 347,0 | 347,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 1005,5 | 1005,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.4 | Разработка сметной документации по объектам благоустройства поселения |  | всего |  | 172,7 | 172,7 | 0,0 | 0,0 | Разработка сметной документации в количестве 6 шт. | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  |  | местный бюджет |  | 172,7 | 172,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.5 | Обустройство тротуара по ул. Коммунистической от дома № 2 до дома №22 |  | всего |  | 505,4 | 505,4 | 0,0 | 0,0 | Обустройство тротуара по улице Коммунистической от дома №2 до дома №22 в хуторе Беднягина протяженностью 0,5 км | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  |  | местный бюджет |  | 505,4 | 505,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.6 | Обустройство тротуара по ул. Заречной от дома № 49 до дома № 67а в хуторе Беднягина |  | всего |  | 871,7 | 871,7 | 0,0 | 0,0 | Обустройство тротуара по улице Заречной в хуторе Беднягина протяженностью 0,6 км | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  |  | местный бюджет |  | 261,5 | 261,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 585,8 | 585,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.7 | Обустройство тротуара по ул. Спортивной |  | всего |  | 440,3 | 0,0 | 0,00 | 440,3 | Обустройство тротуара по ул. Спортивной в хуторе Беднягина протяженностью 0,1 км | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  |  | местный бюджет |  | 440,3 | 0,0 | 0,0 | 440,3 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого |  | всего |  | 9269,7 | 5934,6 | 1800,8 | 1534,3 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 6420,0 | 3084,9 | 1800,8 | 1534,3 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 2263,9 | 2263,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 585,8 | 585,8 | - | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Главный специалист администрации

сельского поселения Кубанец

Тимашевского района											                              Я.А. Саворская