Муниципальная программа

«Благоустройство территории поселения на 2015-2017 годы»

Паспорт  
муниципальной программы

«Благоустройство территории поселения на 2015-2017 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | муниципальная программа «Благоустройство территории поселения на 2015-2017 годы» (далее муниципальная программа) |
|  | |  |
| Координатор  программы | | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  | |  |
| Координатор  подпрограммы | | не предусмотрены |
|  | |  |
| Участники  муниципальной программы | | не предусмотрены |
| Подпрограммы  муниципальной программы | не предусмотрены | | |
| Цели муниципальной программы | комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение улучшения внешнего вида территории поселения, санитарного состояния на территории поселения, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. | | |
|  |  | | |
| Задачи муниципальной программы | установление единого порядка содержания территорий;  привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территории физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдением чистоты и порядка;  приведение в качественное состояние элементов благоустройства поселения. | | |
|  |  | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | процент привлечения населения к работам по благоустройству  уровень благоустроенности (обеспеченность сетями уличного освещения);  уменьшение количества жалоб на внешний облик поселения и на проблемы благоустройства территории поселения | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | | 2015 - 2017 годы |
|  | |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | | объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 2460,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 800,0 тыс. рублей;  2016 год – 820,0тыс. рублей;  2017 год – 840,0 тыс.рублей;  из средств местного бюджета–2460,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год –800,0 тыс. рублей;  2016 год –820,0 тыс. рублей;  2017 год –840,0 тыс. рублей; |

1. **Характеристика текущего состояния и прогноз развития муниципальной программы**

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры. Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, освещение улиц поселения.

Территория поселения является составной частью зеленой зоны, формирующей экологическую среду поселения.

Существует проблема недостаточного наружного освещения улиц сельского поселения. В настоящее время проблема освещения улиц решается посредством установки фонарей, освещающих определенные улицы. По состоянию на 01 января 2014 года в поселении установлено 47 светильников, освещено 16,0 км. улиц. Наиболее остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на улицах Гаражной, Садовой.

Особое внимание необходимо уделить созданию и развитию структур, занимающихся вопросами благоустройства и озеленения.

Необходимо вести дальнейшую работу по обустройству дворовых пространств детскими и спортивными площадками, цветниками. Рядом с домом Культуры установлена детская площадка, которая требует ухода и содержания.

Кроме того, необходимо создать действенную систему взаимодействия с жителями населенных пунктов по вопросам благоустройства и санитарной очистке придворовых территорий и территории поселения от мусора.

На территории поселения находится кладбище, которое нуждаются в обустройстве и постоянной уходе.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, организаций.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. В настоящее, время имеет место практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей программой.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района, повышению комфортности граждан, создание комфортной среды для проживания населения.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

-организация благоустройства территории поселения;

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- обеспечение безопасности проживания жителей сельского поселения;

- организация уличного освещения на территории поселения

-организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно – эпидемиологического состояния территории;

- сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;

- установление единого порядка содержания территорий.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы | | | | | | |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство территории поселения на 2015-2017 годы» | | | | | |
| 1.1 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | % | 80 | 85 | 90 | |
| 1.2 | доля площади убранных от сорной и карантинной растительности территорий, от ТБО и мусора к общей площади поселения | % | 80 | 85 | 90 | |

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

Срок реализации муниципальной программы - 2015 - 2017 годы. Сроки реализации мероприятий определены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.

**3. Перечень и краткое описание подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы (при наличии)**

В рамках муниципальной программы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие №1: Организация уличного освещения

Мероприятие № 1: Организация уличного освещения населенных пунктов поселения.

Данное мероприятие предусматривает финансирование мероприятий по оплате электроэнергии за уличное освещение.

Мероприятие № 2: Содержание и ремонт объектов уличного освещения.

Данное мероприятие предусматривает финансирование мероприятий по тех.обслуживанию и ремонту сетей уличного освещения поселения.

Основное мероприятие № 2: Благоустройство поселения

Мероприятие № 1: Санитарная очистка территории поселения от мусора, ТБО, сорной и карантинной растительности.

Данное мероприятие предусматривает:

выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

проведение работы с населением и организациями по заключению договоров на сбор и вывоз мусора;

выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтожению.

Мероприятие № 2: Создание условий для организации централизованного сбора, вывоза мусора и твердых бытовых отходов.

Данное мероприятие включает финансирование из бюджета поселения - оплату за приобретение для техники (трактор) запасных частей, ремонт, тех.осмотр;

- страховая премия по договору ОСАГО (трактор).

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 1.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения**

**муниципальной программы**

Источниками финансирования основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории поселения» на 2015-2017 годы» является бюджет поселения.

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации программных мероприятий определяется с учетом средств, предусмотренных в бюджете на эти цели.

Для реализации Основного мероприятия №1: «Организация уличного освещения» предусмотрено средств местного бюджета в размере 660,0 тыс.руб. По годам реализации запланировано 2015 год – 210,0 тыс.руб., 2016 год- 220,0 тыс.руб., 2017 год – 230,0 тыс.руб., из них на:

мероприятие № 1: Организация уличного освещения населенных пунктов поселения, предусматриваются денежные средства по годам реализации в размере 210,0 тыс.руб. :

для оплаты электроэнергии за уличное освещение в количестве 30,0 тыс.кВт;

мероприятие № 2: Содержание и ремонт объектов уличного освещения. Предусматриваются денежные средства на тех.обслуживание и ремонт сетей уличного освещения поселения по годам реализации 2015 год в размере 150,0 тыс.руб.

Для реализации Основного мероприятия № 2 «Благоустройство поселения» предусмотрено средств бюджета в размере 793,0 тыс.руб. По годам реализации запланировано 2015 год – 258,0 тыс.руб., 2016 год- 265,0 тыс.руб., 2017 год – 270,0 тыс.руб., из них на:

мероприятие № 1: Санитарная очистка территории поселения от мусора, ТБО, сорной и карантинной растительности (выявление и ликвидация несанкционированных свалок; проведение работы с населением и организациями по заключению договоров на сбор и вывоз мусора; выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтожению) предусмотрено средств бюджета по годам реализации в размере 168,0 тыс.руб. Данные денежные средства планируются для оплаты договоров гражданско-правового характера сроком на 12 мес.

мероприятие № 2: Создание условий для организации централизованного сбора, вывоза мусора и твердых бытовых отходов предусмотрено средств бюджета по годам реализации в размере 119,0 тыс.руб. из них:

- оплату за приобретение для техники (трактор) запасных частей планируемая сумма 10,0 тыс.руб., ремонт трактора – 15,0 тыс.руб., тех.осмотр – 1,0 тыс.руб., страховая премия по договору ОСАГО (трактор) – планируемая сумма 3,0 тыс.руб.

Предполагаемые объемы и источники финансирования муниципальной программы «Благоустройство территории поселения» на 2015 – 2017 годы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п./п.** | **Наименование**  **показателя** | **Ед. измер.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **Итого** |
| 1 | Бюджет сельского  поселения Кубанец | тыс. руб. | 800,0 | 820,0 | 840,0 | 2460,0 |

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на**

**оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период**

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района

**6. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 5 к постановлению администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района от 20 октября 2014 года № 157 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Кубанец Тимашевского района».

**6. Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за ее выполнением**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района (далее – Администрация).

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей;

- осуществляет мониторинг реализации программы и анализ отчетности;

- проводит оценку эффективности программы;

- готовит и представляет годовой отчет о ходе реализации программы;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные программой.

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор программы направляет специалисту администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района доклад о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Отчет должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому отдельному мероприятию программы в разрезе источников финансирования;

- сведения о фактическом выполнении мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализации программы и основных мероприятий показателям, установленным программой;

- оценку эффективности муниципальной программы.

Специалист администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным, формирует и представляет главе поселения сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ. Непосредственный контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет глава поселения.

Глава сельского поселения Кубанец

Тимашевского района Н.А.Дема