Приложение  2

к муниципальной программе «Развитие и поддержка коммунального хозяйства поселения на 2021-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и поддержка коммунального хозяйства поселения на 2021-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| 1 | «Развитие систем водоснабжения поселения»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт сетей водоснабжения ул. Новая, ул. Мира, ул. Коммунистическая, ул. Юбилейная | всего | 815,5 | 478,7 | 286,8 | 50,0 | Ремонт водопровода по ул. Новая, ул. Мира , ул. Коммунистическая, ул. Юбилейная. Подключение абонентов в новой сети водопровода. Протяженностью 810 м. Приобретение трубы ПЭ-32ф 110 в количестве 500 м. Приобретение насоса ЭЦВ 8-25-100 в количестве 1 шт. |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |  |
|  |  | местный бюджет | 815,5 | 478,7 | 286,8 | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.2. | Обследование на предмет годности к дальнейшей эксплуатации водопроводных сетей по ул. Новая, ул. Гаражная, ул. Мира | всего | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | Услуги по выдаче технического заключения на объекты жилищно-коммунального комплекса (в количестве 1 шт.) |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт водопроводной сети в хуторе Беднягина | всего | 75,9 | - | - | 75,9 | Услуги по разработке 1 сметной документации |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |  |
|  |  | местный бюджет | 75,9 | - | - | 75,9 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2 | «Газификация поселения»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по врезке газопровода высокого давления ул. Западная | всего | 402,5 | 402,5 | - | - |  | Врезка газопровода высокого давления (в количестве 1 шт.) продувка и ввод в эксплуатацию. Строительно-монтажные работы. Приемка газопровода. |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 402,5 | 402,5 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.2. | Техническое обслуживание ШРП | всего | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |  | Проведение технического обслуживания ШРП (в количестве 1 шт.) |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование и строительство здания котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проектирование и строительство объекта теплоснабжения по объекту капитального строительства «Котельная» | всего | 4920,6 | 0,0 | 0,0 | 4920,6 |  | Проектирование и строительство здания котельной в количестве 1 шт. |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 4920,6 | 0,0 | 0,0 | 4920,6 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 6214,5 | 881,2 | 286,8 | 5046,5 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6214,5 | 881,2 | 286,8 | 5046,5 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный специалист администрации

сельского поселения Кубанец

Тимашевского района             											                Я.А. Саворская