Приложение  2

к муниципальной программе «Развитие и поддержка коммунального хозяйства поселения на 2024-2026 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и поддержка коммунального хозяйства поселения на 2024-2026 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования |  | Объем финансирования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Цели |  | бесперебойная работа систем водоснабжения населения; -капитальный ремонт водопроводных сетей; -обеспечение работы объекта теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задачи |  | своевременный ремонт систем водоснабжения населения; - обеспечение водой население; -повышение комфортности проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Развитие систем водоснабжения поселения»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт сетей водоснабжения на территории поселения | всего |  | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Ремонт аварий на водопроводных сетях на территории поселения. |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2. | Разработка сметной документации по капитальному ремонту водопроводных сетей. | всего |  | 75,9 | 75,9 | 0,0 | 0,0 | Разработка 1 сметной документации |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  | 75,9 | 75,9 | 0,0 | ,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3. | Приобретение насоса ЭЦВ 8-25- | всего |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Приобретение насоса ЭЦВ 8-25-100 в количестве 1 шт. |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Проектирование и строительство здания котельной» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектирование объекта теплоснабжения по капитальному строительству «Котельная» | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Работы по проектированию здания котельной в количестве 1 шт. |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2 | Строительство объекта теплоснабжения по объекту капитального строительства «Котельная» | всего |  | 0,0 |  |  |  | Работы по капитальному строительству здания котельной в количестве 1 шт. |  | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего |  | 375,9 | 75,9 | 100,0 | 200,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 375,9 | 75,9 | 100,0 | 200,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Главный специалист администрации

сельского поселения Кубанец

Тимашевского района             											                Я.А. Саворская