ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе сельского поселения Кубанец Тимашевского района «Формирование современной городской среды» на территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района  от ______ года №____

Адресный перечень общественной территории, расположенной 	 на территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района, которая нуждается в благоустройстве в 2018-2024 году

| № п/п | Наименование территории | Адрес территории | Площадь территории, кв.м. | Перечень проводимых работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк отдыха в х.Беднягина | Тимашевский район, х.Беднягина, пер.Юбилейный, 4В | 15693 | Топосъемка, межевые и кадастровые работы, разработка дизайн-проекта, разработка локально-сметного расчета, прохождение государственной экспертизы, строительные работы в соответствии с утвержденным дизайн-проектом и локально-сметным расчетом. | 2018-2021 |

Специалист 2 категории администрации

сельского поселения Кубанец

Тимашевского района	                                                                                                                                      С.В. Колесова