Приложение 2

к муниципальной программе сельского поселения Кубанец Тимашевского района

«Благоустройство территории поселения на 2024-2026 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории поселения на 2024-2026 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования |  | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам (тыс. руб.) |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель - обеспечение улучшения внешнего вида территории поселения, санитарного состояния на территории поселения; комплексное решение проблем благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача - улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения; приведение в качественное состояние элементов благоустройства поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 Благоустройство поселения, в том числе: | всего | 2624,8 |  | 751,6 | 936,6 | 936,6 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2624,8 |  | 751,6 | 936,6 | 936,6 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие № 1. Санитарное содержания территории поселения (сбор мусора, уборка остановок, скашивания сорной растительности, борьба с карантинными растениями (амброзия, повилика и т.д.). | всего | 2254,8 |  | 751,6 | 751,6 | 751,6 | Количество человек, принятых по договорам ГПХ 9 человек, в том числе по годам 2024-3 чел; 2025- 3чел; 2026- 3 чел | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 2254,8 |  | 751,6 | 751,6 | 751,6 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие № 2. Приобретение детских игровых площадок, тренажеров. | всего | 300,0 |  | 0,0 | 150,0 | 150,0 | Количество приобретенного игрового оборудования, тренажеров, урн, лавочек. 6 шт., в том числе по годам 2024-0 шт.; 2025- 3 шт; 2026- 3 шт. | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 300,0 |  | 0,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.3 | Мероприятие № 3. Услуги вышки | всего | 70,0 |  | 0,0 | 35,0 | 35,0 | Количество маш. часов автовышки 20 часов, в том числе по годам 2024-0 шт.; 2025- 10 ч; 2026- 10 шт. | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 70,0 |  | 0,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Цель-повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача-стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории кладбища на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Содержание территории кладбища, в том числе | всего | 500,6 |  | 0,0 | 250,3 | 250,3 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 500,6 |  | 0,0 | 250,3 | 250,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.1 | Мероприятие № 1. Содержание мест захоронения | всего | 300,6 |  | 0,0 | 150,3 | 150,3 | Количество человек, принятых по договорам возмездного оказания услуг (за уборку территории кладбища, в том числе по годам 2024-0 шт.; 2025- 4 чел; 2026- 4 чел.) | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 300,6 |  | 0,0 | 150,3 | 150,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.2 | Мероприятие № 2. Услуги по спилу и кронированию аварийных деревьев | всего | 200,0 |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Количество спиленных аварийных деревьев 20 шт., в том числе по годам 2024-0 шт.; 2025- 10 шт.; 2026- 10 шт.) | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 200,0 |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Цель-повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача-приведение в качественное состояние элементов благоустройства поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения, в том числе | всего | 250,0 |  | 0,0 | 50,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 250,0 |  | 0,0 | 50,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.1.1 | Мероприятие № 1. Создание безбарьерной среды маломобильных групп населения | всего | 100,0 |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | Количество установленных тактильных табличек и указателей 10 шт., в том числе по годам 2024-0 шт.; 2025- 5 шт.; 2026- 5 шт.) | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 100,0 |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.1.2 | Мероприятие № 2. Разработка сметной документации по объектам благоустройства поселения | всего | 150,0 |  | 0,0 | 0,0 | 150,0 | Количество разработанной сметной документации 2 шт., в том числе по годам 2024-0 шт.; 2025- 0 шт.; 2026- 2 шт.) | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 150,0 |  | 0,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого | всего | 3375,4 |  | 751,6 | 1236,9 | 1386,9 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3375,4 |  | 751,6 | 1236,9 | 1386,9 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Главный специалист администрации

сельского поселения Кубанец

Тимашевского района											                              Я.А. Саворская