Приложение  2

к муниципальной программе «Развитие и поддержка коммунального хозяйства поселения на 2021-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и поддержка коммунального хозяйства поселения на 2021-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | «Развитие систем водоснабжения поселения»: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт сетей водоснабжения ул. Новая, ул. Мира | всего | 428,7 | 228,7 | 100,0 | 100,0 | Ремонт водопровода по ул. Новая, ул. Мира Подключение абонентов в новой сети водопровода. Протяженностью 810 м. | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 428,7 | 228,7 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. | Обследование на предмет годности к дальнейшей эксплуатации водопроводных сетей по ул. Новая, ул. Гаражная, ул. Мира | всего | 150,0 | - | 50,0 | 100,0 | Услуги по выдаче технического заключения на объекты жилищно-коммунального комплекса (в количестве 3 шт.) | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | - | 50,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2 | «Газификация поселения»: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по врезке газопровода высокого давления ул. Западная | всего | 186,4 | 186,4 | - | - | Врезка газопровода высокого давления (в количестве 1 шт.) | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 186,4 | 186,4 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2.2. | Техническое обслуживание ШРП | всего | 56,1 | 56,1 | - | - | Проведение технического обслуживания ШРП (в количестве 1 шт.) | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 56,1 | 56,1 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого | всего | 821,2 | 471,2 | 150,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 821,2 | 471,2 | 150,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Специалист 1 категории администрации

сельского поселения Кубанец

Тимашевского района             											                Я.А. Саворская