**ПРОЕКТ**

на участие в краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив в муниципальном образовании Тимашевский район

наименование проекта

«Благоустройство территории, прилегающей к клубу хутора Стринского с возведением детской, спортивной площадки "Крепыш"»



х.Стринский

2021г.

Паспорт инициативного проекта

на участие в краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив в муниципальном образовании Тимашевский район

Наименование инициативного проекта

«Благоустройство территории, прилегающей к клубу хутора Стринского с возведением детской, спортивной площадки "Крепыш"»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Общая характеристика проекта инициативного бюджетирования | Сведения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее - Проект) | «Благоустройство территории, прилегающей к клубу хутора Стринского с возведением детской, спортивной площадки "Крепыш"». |
| 2 | Место реализации Проекта (адрес) | Краснодарский край, Тимашевский район, х.Стринский, ул.Красная 89А, 89Д. |
| 3 | Цель и задачи Проекта | Обустройство и оборудование детской площадки. Основной целью Проекта является создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении и укреплении физического развития здоровья детей (воспитание здорового образа жизни).  Задачами Проекта являются:  - сохранение и укрепление здоровья детей;  - пропаганда здорового образа жизни;  -развитие силовых качеств, выносливости;  - развитие физических качеств. |
| 4 | Описание проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности, описание мероприятий по реализации Проекта) | Проблема: в х. Стринском полное отсутствие места для досуга детей младшего школьного возраста и подростков. Так как территория парка расположена вблизи ДК и библиотеки, проходимость детей большая.    Детей в поселении много, также много многодетных семей. Поскольку поселение сильно удалено от остальных районов города (где имеются места, оборудованные для прогулок и отдыха), детям школьного возраста негде проводить свое свободное время (общаться, играть, заниматься спортом).  Мероприятия: обустройство и оборудование детской площадки  Объект проекта: территория, прилегающая к клубу х.Стринского Тимашевского района Краснодарского края:  **Устройство площадки:**  -Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера);  -Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см (1000 м3 уплотненного грунта)"  -На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01  (1000 м3 уплотненного грунта)"  -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы  (100 м3 материала основания (в плотном теле))"  -Смесь песчано-гравийная природная (м3)"  -Устройство прослойки из пленки полиэтиленовой в 2 слоя под покрытием из бетона : полосами  (1000 м2 поверхности)"  -Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм (м2)"  -Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия)";  -Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01  (100 м2 покрытия)"  -Армирование подстилающих слоев и набетонок  (1 т);  -Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов  (100 м);  **Спортивное покрытие:**  -Устройство покрытий бесшовных толщиной мм: эпоксидно-каучуковых (10 мм) (прим.)  (100 м2 покрытия);  -Машины мозаично-шлифовальные  (маш.час);  -Монолитное полиуретановое бесшовное покрытие "" Гамбит-Колор"" или эквивалент  (м2);  -Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м  (1 км линии);  **Спортивное оборудование**  -МВ 78 Игровой комплекс Космическая гавань 8;  -Качели К 2 с подвесом (комплект)"-"Мини спорткомплекс УАК 02 (комплект);  -Тренажер УТО 02 ""Маятниковый"(комплект)";  -Тренажер УТО 01 ""Шаговый"(комплект)";  -Тренажер УТО 05 ""Вертикальная тяга";  (комплект)"  -Тренажер УТО 15 ""Разведение ног" (комплект)";  -Тренажер УТО 03 ""Эллиптический"" (Орбитек)  (комплект)";  -Тренажер УТО 09 ""Жим от груди"(комплект)";  -ВС 75 Домик-беседка с аркой(комплект)";  -ДН 51 Игровое оборудование Лабиринт (6 сегментов)(комплект)"  -ДН 19 Игровая форма Грузовичок  (комплект)" |
| 5 | Доля граждан в возрасте от 16 лет, проживающих в поселении, принявших участие в собраниях или иных формах осуществления местного самоуправления по отбору Проектов, от общего числа граждан в возрасте от 16 лет, проживающих в поселении | 55% |
| 6 | Количество жителей, принявших участие в сходе граждан | 408 человек |
| 7 | Общая численность населения поселения, человек | 826 человек (подворовой обход от 01.07.2020) |
| 8 | Ожидаемые результаты от Проекта | В случае успешной реализации Проекта: «Благоустройство территории, прилегающей к клубу хутора Стринского с возведением детской, спортивной площадки "Крепыш"» обеспечит условия для организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий, а также вовлечение детей и молодежи к активному и здоровому образу жизни;  - позволит создать условия повышения мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения спортивного мастерства детей и молодежи поселения;  - площадка будет местом здорового, активного досуга, игр, интенсивного проведения времени на открытом воздухе;  - спортивной площадкой смогут пользоваться и родители, которые будут проводить своих детей на площадку, поиграть вместе с ними, а также принять участие в семейных соревнованиях, что послужит средством укрепления семейных ценностей;  - позволит сформировать у населения осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом;  - позволит улучшить состояние здоровья населения;  - обеспечит рост пешеходных потоков, развитие общественного пространства, экономического развития и эффективности ее использования. |
| 9 | Описание дальнейшего развития Проекта после завершения финансирования (использование, содержание и др.) | Постоянное использование площадки детьми, родителями и молодежью хутора Стринского. Санитарное содержание – проведение субботников с участием жителей х.Стринского |
| 10 | Продолжительность реализации Проекта | В течение 2021 года |
| 11 | Сроки начала и окончания Проекта | Февраль 2021 г. – 25 декабря 2021 г. |
| 12 | Сведения об инициативной группе. Контактное лицо (представитель инициативной группы), ответственный за Проект (представитель администрации поселения) (номер телефона, адрес электронной почты) | Представитель инициативной группы –Маруласов Георгий Абрамович-депутат Совета Незаймановского сельского поселения, Краснодарский край, Тимашевский район, х.Стринский, ул.Красная, 74 кв2,тел.8-961-518-07-57;  Представитель ТОС-Желтова Татьяна Геннадьевна- 8967-66-19-152, глава Незаймановскогосельского поселения Тимашевского района –Штангей Виталий Александрович, 89649250238, nezamsp@bk.ru |
| 13 | Общая стоимость Проекта, в том числе: | Согласно локально-сметному расчету - 2 065 146,00 рублей |
| 13.1 | денежные средства бюджета поселения | Не предусмотрены |
| 13.2 | денежные средства населения | Не предусмотрены |
| 13.3 | денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | Не предусмотрены |
| 13.4 | сумма потребности | 2 065 146,00 рублей |
| 13.5 | финансирование | Осуществляется из средств краевого бюджета |
| 14 | Неденежный вклад в реализацию Проекта: | Не предусмотрен. |
| 14.1 | населения (трудовое участие, материалы и др.) | Трудовое участие жителей в осуществлении погрузочно-разгрузочных и прочих работ. |
| 14.2 | юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (неоплачиваемые работы, материалы, оборудование и др.) | Предоставление спец.техники |
| 15 | Прямые благополучатели от реализации Проекта (количество человек) | 450 человек |
| 16 | Информация о дальнейшем содержании объекта, предусмотренного Проектом | Проведение субботников с участием местного населениях.Стринскогопо санитарному содержанию спортивной площадки |
| 17 | Наличие видео- и/или аудиозаписи с собрания граждан, на котором решался вопрос по участию в Проекте | Видеозапись собрания граждан на флешкарте |
| 18 | Использование средств массовой информации и других средств информирования населения о применении инициативного бюджетирования | Официальный сайт администрации поселения, социальная сеть Инстаграм, газета «Наши вести», информационные стенды и раздаточный материал. |