Таблица II. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг по отрасли

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг* | Единица измерения | Значения показателей (%) |  |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | 2016 год | 2018 год | 2020 год | 2022 год | 2024 год | 2026 год | 2028 год | 2030 год |  |
| Оборудовать информационной поддержкой на всех путях движения МГН | Кол. |  |  |  |  |  |  | 50 | 100 | Администрация Сонковского района Тверской области, Директор школы |
| Установить двухуровневые поручни на наружной лестнице | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Администрация Сонковского района Тверской области, Директор школы |
| Оборудовать пандус (наружный) | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Администрация Сонковского района Тверской области, Директор школы |
| Установить доводчик с задержкой на 5сек. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Администрация Сонковского района Тверской области, Директор школы |
| Снизить высоту порогов до 0,014 м. | 6 |  |  |  |  |  |  | 50 | 100 | Администрация Сонковского района Тверской области, Директор школы |
| Установить информационные таблички с информацией о назначении помещений | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Администрация Сонковского района Тверской области, Директор школы |
| Оборудовать крючками для костылей, одежды и других принадлежностей; | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Администрация Сонковского района Тверской области, Директор школы |
| Сформировать комплексную систему информации обеспечивающую определять своё местоположение на объекте | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Администрация Сонковского района Тверской области, Директор школы |

* Наряду с общими показателями, характеризующими доступность объектов и услуг для всех инвалидов, в таблицу включаются показатели, дифференцируемые в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата).