10
2

                                [image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЛЕУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2020 г.                                                                                              № 117
                                              ст-ца Старолеушковская
О внесении изменений в постановление администрации Старолеушковского сельского поселения Павловского района от

23 января 2020 года № 18 «Об утверждении ведомственной целевой программы Старолеушковского сельского поселения Павловского района
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Старолеушковского сельского поселения Павловского района в 2020 году»

На основании решения Совета Старолеушковского сельского поселения Павловского района от 03 сентября 2020 года № 18/54 «О внесении изменений в решение Совета Старолеушковского сельского поселения Павловского района от 24 декабря 2019 года № 5/21 «О бюджете Старолеушковского сельского поселения Павловского района на 2020 год»,             п о с т а н о в л я ю:

1.   Внести в постановление администрации Старолеушковского сельского поселения Павловского района от   23 января 2020 года № 18 «Об утверждении ведомственной целевой программы Старолеушковского сельского поселения Павловского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Старолеушковского сельского поселения Павловского района в 2020 году»» (далее – постановление) следующие изменения:

1) изложить приложения №1, №2 постановления в новой редакции (приложение №1, №2).

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Исполняющий обязанности главы

Старолеушковского сельского 

поселения Павловского района                                                         А.К.Стрельцов                              

                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

                                                                           Старолеушковского сельского  
                                                                          поселения Павловского района
      от 22.09.2020 г. № 117
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Старолеушковского сельского
поселения Павловского района
от 23.01.2020г. № 18
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Старолеушковского сельского поселения Павловского 

 района на 2020 год»

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы Старолеушковского сельского 
поселения Павловского района «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Старолеушковского сельского поселения Павловского 

 района на 2020 год»
	Наименование Программы 
	Ведомственная целевая программа  «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Старолеушковского 

сельского поселения Павловского 

район на 2020 год» (далее - ведомственная целевая программа)

	Заказчик Программы 
	Администрация Старолеушковского 

сельского поселения Павловского 

района

	Разработчик Программы 
	Администрация Старолеушковского 

сельского поселения Павловского 

района

	Цель Программы 
	Повышение качества и надежность предоставления жилищ но - коммунальных услуг населению, улучшение материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства Старолеушковского сельского поселения Павловского района

	Задачи Программы 
	Основной задачей является улучшение качества жизни населения Старолеушковского сельского поселения Павловского района, которое обеспечивается:

бесперебойным снабжением населения качественной питьевой водой в Старолеушковском сельском поселении Павловского района

	Исполнители Программы 


	Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Старолеушковское сельское поселение» Павловского района

	Сроки реализации Программы
	2020 год

	Объемы и источники финансирования Программы 
	Общий объем финансирования из средств бюджета Старолеушковского 

сельского поселения составляет:

на 2020 год – 1192,2 руб.


Организация контроля за                            Администрация Старолеушковского      

исполнением Программы                            сельского поселения 

                                                                        Павловского района

1. Обоснование необходимости ее решения

программными методами

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры. Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.   
Следствием высокого износа объектов водоснабжения является низкое качество оказания коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей. Уровень износа объектов водоснабжения в Старолеушковском сельском поселении составляет в среднем 70,0 %. Протяженность водопроводных сетей 92,7 километра.
Водонапорные башни и водозаборные скважины имеют средний износ 50,0 %.

Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведёт к лавинообразному накапливанию работ по проведению ремонта и падению надёжности коммунальных систем.

  В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период (в период поливного земледелия), когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.
Утечки и неучтённый расход воды в системах водоснабжения в сельском поселении достигает 30,25 % от поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

  На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Недостаточная циркуляция воды при тупиковых сетях приводит к снижению давления и ухудшению качества воды.

 Анализ существующей системы водоснабжения с учетом дальнейшей перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. 
 Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, электрической энергии в процессе производства и транспортировке ресурсов до потребителей.

2. Цели и основные задачи Программы.

 
Цель программы является:

- повышение качества и  надежности  производимых (оказываемых)  для потребителей  коммунальных услуг;
- обеспечение надежности водоснабжения потребителей Старолеушковского сельского поселения Павловского района;

- достижение высокого уровня развития жилищно-коммунального хозяйства.


Основной задачей является улучшение качества жизни населения Старолеушковского сельского поселения Павловского района, которое обеспечивается:

- бесперебойным снабжением жителей Старолеушковского сельского поселения Павловского района качественной питьевой водой;

- повышением эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;
- улучшением экологической ситуации на территории поселения.

Целевые показатели реализации программы
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица 

измерения
	Значение 

показателей в

2019 год

	1.
	Количество отремонтированных водопроводных сетей
	м
	1000,0

	2.
	Доля жителей, обеспеченных питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами
	%
	100

	3.
	Уровень износа водопроводных сетей
	%
	53

	4.
	Приобретение оборудования
	шт.
	3

	5.
	Количество приборов учёта электроэнергии, 

установленных и подключенных на артскважинах поселения
	шт.
	7

	6.
	Уровень изношенности оборудования
	%
	53

	7.
	Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию бытовых отходов и мусора
	шт.
	-


3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в один этап: 2020 г.

Этапы реализации программы не предусмотрены.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета на 2020 год составляет 1 192 165,25   рублей.
Финансирование мероприятий, указанных в перечне мероприятий Программы, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
5. Перечень программных мероприятий

В рамках программы не реализуются подпрограммы, ведомственные целевые программы.

В рамках программы реализуются мероприятия:
- финансовое обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг.
Достижение целей и решения задач программы обеспечивается путем выполнения мероприятий (приложение № 2).
6. Механизм реализации программы 

и контроль над ее выполнением

Текущее управление программой осуществляет администрация Старолеушковского сельского поселения Павловского района:

- обеспечивает разработку программы, ее согласование с участниками программы;

- формирует структуру программы и перечень участников программы; 

- организует реализацию программы, участников программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации программы на основании предложений участников программы; 

- разрабатывает формы отчетности для участников программы, необходимые для осуществления контроля над выполнением программы, устанавливает сроки их предоставления; 

- проводит мониторинг реализации программы и анализ отчетности, представляемой участниками программы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации программы и оценке эффективности ее реализации;

В плане реализации программы отражаются:

- контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);

Основными характеристиками контрольных событий программы являются общественная, в том числе социально-экономическая значимость (важность) достижения результата основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.
В качестве формулировок таких контрольных событий программы рекомендуется использовать следующие:

- «нормативный правовой акт утвержден»;

- «объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию»;

- «система разработана и введена в эксплуатацию» и т.д.

В плане реализации программы необходимо выделять не более 20 контрольных событий в год. Контрольные события программы по возможности выделяются по мероприятиям. 

Доклад о ходе реализации программы должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования программы в целом и мероприятия в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Старолеушковского сельского поселения Павловского района;

- сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения.

К докладу о ходе реализации программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей программы и входящих в ее состав мероприятий (при наличии). 
7. Оценка социально-экономической эффективности Программы
         Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в 

себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.
7.1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. 

7.2. Оценка эффективности реализации Программы

 Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

[image: image2.emf],

где N – количество показателей (индикаторов) Программы; 


[image: image3.emf] – плановое значение n-го показателя (индикатора);


[image: image4.emf]– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;


[image: image5.emf] – плановая сумма финансирования по Программе;


[image: image6.emf]– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Ведущий специалист администрации
Старолеушковского сельского поселения 
Павловского района                                                                            С.Н.Шамадыло
                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

Старолеушковского сельского
поселения Павловского района
от 22.09.2020 г. № 117
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

Старолеушковского сельского
поселения Павловского района
от 23.01.2020 г. №11

Перечень

мероприятий ведомственной целевой программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Старолеушковского сельского поселения Павловского района на 2020 год»

	№   
п/п
	Наименование     
мероприятия
	Ответственные исполнители (соисполнители)
	Срок

исполнения
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования (рублей) на
2020 год

	1.
	1.1.Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи выполнением следующих видов работ (оказание услуг):

- принятие участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории станицы Старолеушковской;
- уборка мусора и содержание территории мест захоронения в станице Старолеушковской;

- очистка территории и косьба сорной растительности в парке станицы Старолеушковской;

- техническое обслуживание линий уличного освещения Старолеушковского сельского поселения;

- уборка мусора в центре станицы  Старолеушковской;

-уборка мусора и содержание территории мест, захоронения и парка в станице Украинской;

       1.2. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи оказанием услуг:      оплата за потребленные топливно-энергетические ресурсы (в том числе погашение задолженности)
	МКП ЖКХ «Старолеушковское сельское поселение» Павловского района
	2020 год
	Бюджет

поселения
	955 538,04

	2
	Исполнение решения Павловского районного суда Краснодарского края от 16 октября 2019 года № 2-944/2019 (установка инженерных сооружений, препятствующих неправомерному проникновению на объекты водоснабжения, защищающими от загрязнения и засорения подземных водных объектов, а также не санкционированному размещению отходов производства и потребления в санитарно-защитных зонах следующих артезианских скважин: № 65588, № 5896, № 008, № 546-Д, № 4212, № 6799, № 4973)
	МКП ЖКХ «Старолеушковское сельское поселение» Павловского района
	2020 год
	Бюджет

поселения
	236 627,21


Ведущий специалист администрации 

Старолеушковского сельского поселения

Павловского района
                                                                                                                       С.Н.Шамадыло
_2147483646.unknown

_2147483647.unknown

_2147483644.unknown

_2147483645.unknown

_2147483643.unknown

