АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЛЕУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2020			                                                                        №  61

ст-ца Старолеушковская

О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной

сферы в Старолеушковском сельском поселении Павловского района

к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к устойчивой работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, на основании постановления администрации муниципального образования Павловский район от 20.04.2020 №568 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Павловский район к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов», во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 мая 2017 года №130 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Краснодарского края к осенне-зимнему периоду», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить комиссию по координации хода подготовки социальной сферы Старолеушковского сельского поселения к устойчивой работе в осенне-зимний период 2020-2021 года (далее – Комиссия) (приложение №1).

2. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годы на территории Старолеушковского сельского поселения Павловский район (приложение №2).

3. Поручить комиссии систематически рассматривать организацию работы по подготовке объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону и предоставлять отчеты о проделанной работе в администрацию сельского поселения.

4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений Старолеушковского сельского поселения:

1) всесторонне анализировать итоги работы социальной сферы в осенне-зимний период 2019-2020 годов, разработать и утвердить мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов;

2) принять организационные меры по погашению задолженности потребителей перед предприятиями-поставщиками коммунальных услуг;

3) обратить особое внимание на своевременное финансирование работ по подготовке к отопительному периоду и освоению выделенных средств;

4) считать первоочередной задачей подготовку к осенне-зимнему периоду:  дом танца «Тополек», МБУ «СКЦ МО Старолеушковское сельское поселение» и МБУ «Старолеушковская поселенческая библиотека».

5. Возложить персональную ответственность за своевременное и качественное проведение предзимних работ социальной сферы на руководителей подразделений.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации  Старолеушковского сельского поселения Павловского района в сети Интернет по адресу (http://старолеушковское.рф.).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Старолеушковского сельского

поселения Павловского района                                                             Р.М. Чепилов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации Старолеушковского сельского поселения Павловского района

от ____________ №___

СОСТАВ

комиссии по координации хода подготовки социальной сферы Старолеушковского сельского поселения к устойчивой работе

в осенне-зимний период 2020-2021 года

| Чепилов Роман Михайлович | - глава Старолеушковского сельского поселения Павловского района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Стрельцов Алексей Константинович | - заместитель главы администрации Старолеушковского сельского поселения Павловского района, секретарь комиссии; Члены комиссии: |
| Барабанов Виктор Викторович | - директор МКП ЖКХ «Старолеушковское сельское поселение» Павловского района (по согласованию); |
| Михайлов Евгений Анатольевич | - руководитель Старолеушковского участка АО «Павловскаярайгаз» (по согласованию); |
| Кочерга Николай Валерьевич | - директор АО «Тепловые сети» (по согласованию); |
| Холодняк Олег Олегович | - представитель ООО «Кубаньэнерго» (по согласованию). |

Глава Старолеушковского сельского

поселения Павловского района 						   Р.М. Чепилов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации

Старолеушковского сельского поселения

Павловского района

от ___________ № _____

Комплексный план

Мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы

к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годы на территории Старолеушковского сельского поселения Павловского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Стоимость работ (тыс.руб.) | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении, дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. МБУ «СКЦ МО Старолеушковское сельское поселение» Павловского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка о опрессовка системы отопления | Гидравлические испытания и опрессовка системы отопления | 35 | август | Черненко И.В. |  |  |
| 2 | разработка эксплуатационных режимов, а так же мероприятия по их внедрению | Разработаны эксплуатационные режимы для отопительного и неотопительного периода, с корректировкой ее по подключенным к ней системам ГВС и расчетным значениям расхода теплоносителя. |  | август | Черненко И.В. |  |  |
| 3 | выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | согласно плана работ, качество работ хорошее |  | август | Черненко И.В. |  |  |
| 4 | состояние тепловых сетей | Удовлетворительное, без финансирования |  | август | Черненко И.В. |  |  |
| 5 | состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) | Осмотрены, состояние хорошее |  | август | Черненко И.В. |  |  |
| 6 | отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | Прямых соединений не установлено |  | август | Черненко И.В. |  |  |
| 7 | плотность оборудования тепловых пунктов | Испытания на прочность и плотность водяных систем пробным давлением |  | август | Черненко И.В. |  |  |
| 8 | отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | Задолженность отсутствует |  | август | Черненко И.В. |  |  |
| 2. МБУ «СКЦ МО Старолеушковское сельское поселение» дом танца «Тополек» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Промывка о опрессовка системы отопления | Гидравлические испытания и опрессовка системы отопления | 25 | август | Черненко И.В. |  |  |
| 10 | разработка эксплуатационных режимов | Разработаны эксплуатационные режимы для отопительного и неотопительного периода, с корректировкой ее по подключенным к ней системам ГВС и расчетным значениям расхода теплоносителя. |  | август | Черненко И.В. |  |  |
| 11 | выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | согласно плана работ, качество работ хорошее |  | август | Черненко И.В. |  |  |
| 12 | состояние тепловых сетей | Удовлетворительное, без финансирования |  | август | Черненко И.В. |  |  |
| 13 | состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) | Осмотрены, состояние хорошее |  | август | Черненко И.В. |  |  |
| 14 | отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | Прямых соединений не установлено |  | август | Черненко И.В. |  |  |
| 15 | плотность оборудования тепловых пунктов | Испытания на прочность и плотность водяных систем пробным давлением |  | август | Черненко И.В. |  |  |
| 16 | отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | Задолженность отсутствует |  | август | Черненко И.В. |  |  |
| 3. МБУ «Старолеушковская поселенческая библиотека» |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Промывка о опрессовка системы отопления | Гидравлические испытания и опрессовка системы отопления | 10 | август | Пасько Е.А. |  |  |
| 18 | разработка эксплуатационных режимов | Разработаны эксплуатационные режимы для отопительного и неотопительного периода, с корректировкой ее по подключенным к ней системам ГВС и расчетным значениям расхода теплоносителя. |  | август | Пасько Е.А. |  |  |
| 19 | выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | согласно плана работ, качество работ хорошее |  | август | Пасько Е.А. |  |  |
| 20 | состояние тепловых сетей | Удовлетворительное, без финансирования |  | август | Пасько Е.А. |  |  |
| 21 | состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) | Осмотрены, состояние хорошее |  | август | Пасько Е.А. |  |  |
| 22 | отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | Прямых соединений не установлено |  | август | Пасько Е.А. |  |  |
| 23 | плотность оборудования тепловых пунктов | Испытания на прочность и плотность водяных систем пробным давлением |  | август | Пасько Е.А. |  |  |
| 24 | отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | Задолженность отсутствует |  | август | Пасько Е.А. |  |  |

Глава Старолеушковского сельского

поселения Павловского района                                            								Р.М. Чепилов