Об итогах проведенных ремонтных работ в учреждениях культуры в Динском районе в 2021 году, потребности на 2022 год. Об устранении недостатков и совершенствования работы по антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, охране труда, перспективах и задачах на 2022 год, на расширенной коллегии отрасли культуры муниципального образования Динской район доложила методист бюджетного учреждения культуры муниципального образования Динской район "Динской районный организационно-методический центр" Е.Н. Шишкина

Региональный проект «Культурная среда» это не только деньги. Хотя грамотное освоение выделенных денежных средств из различных уровней бюджетов – является первостепенной задачей не только для руководителей финансовых органов, но и для руководителей учреждений культуры.

Сегодня мы говорим, что создание комфортных условий для посетителей учреждений культуры, благоустройство территории, обустройство помещений, укрепление материально-технической базы – всё это независимо от источников финансирования, является показателем работы по реализации основных целей и стратегических задач отрасли, обозначенных Президентом Российской Федерации и являющихся частью Национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда».

В этой связи, нельзя не отметить личные качества руководителей, понимающих вышеназванные задачи и душой болеющих за создание комфортных условий в учреждениях культуры всеми доступными способами.

Так в 2021 году, благодаря поддержке со стороны **депутатов и спонсоров** удалось оборудовать здание культурно-досугового центра ст. Старомышастовской теплым туалетом, что несомненно является огромной заслугой руководителя Виктора Ивановича Мисевича.

Также из средств депутатов законодательного собрания края в этом году учреждению были выделены средства в сумме 1 млн. 600 тыс. руб. На выделенные средства приобретена звуковая аппаратура (микшерский пульт, колонки, стойки, микрофоны и так далее).

В 2021 году на выполнение капитальных и текущих ремонтных работ объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования Динской район, было выделено более 10 млн. руб. из бюджетов разных уровней.

Таким образом на выполнение **капитального ремонта** кровли дома культуры Нововеличковского сельского поселения из государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры" администрация поселения получила субсидию в размере 7 173 000,00 руб. на условиях софинансирования из местного бюджета выделена сумма в размере – 1 705 438,00 руб.). таким образом всего на реализацию данного проекта было освоено 8 878 438,00 руб.

Также в течении всего года практически во всех учреждениях культуры были проведены **текущие ремонты**, на проведение которых выделено около 2 мил. руб., благодаря этим средствам удалось выполнить работы:

- в музее боевой и трудовой славы имени П.Т. Василенко ст. Васюринской выполнен ремонт лекционного зала и частично фондохранилища, а также установлено видеонаблюдение, освоено более 1 млн. руб. (1 262 000,00 руб.) из средств бюджета сельского поселения.

- в ДШИ ст. Динской утеплена кровля здания, произведён ремонт подвесного потолка, отремонтирован противопожарный водопровод, освоено более 500 тыс.руб. (592 900 руб.) из средств районного бюджета.

- в ДШИ ст. Нововеличковской отремонтирован подвесной потолок и установлено дополнительное освещение в трёх кабинетах, выполнен ремонт отмостки вокруг здания и входной группы, освоено более 300 тыс. руб. (303 624,00 руб.) из средств районного бюджета.

Благодаря тому, что инициативный проект жителей посёлка Агроном «Благоустройство общественной территории в районе дома культуры по ул. Почтовая в п. Агроном» Мичуринского сельского поселения, в рамках госпрограммы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества», был признан победителем по итогам краевого конкурса, Мичуринскому сельскому поселению были направлены средства из краевого бюджета в общей сумме более 11 млн. руб. (11 млн. 552 тыс. рублей), которые были направлены на **благоустройство территории** дома культуры.

По-прежнему учреждения культуры продолжают работу по изготовлению **проектно-сметной документации** с целью дальнейшей подачи заявок на получение субсидии в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры".

Так культурно-досуговому центру Васюринского сельского поселенияиз местного бюджета (Васюринского с/п) в 2021 году выделены денежные средства в сумме более 1,5 млн. руб. (1 678 000 руб.), благодаря полученным средствам удалось подготовить такие разделы проекта как:

– рабочая документация по ремонту фасада (350 000 руб.)

– эскизный проект здания ДК им. Ивко (180 000 руб.)

– техническое обследование здания ДК им. Ивко (350 000 руб.)

– ремонт инженерного обеспечения (400 000 руб.)

– рабочая документация подраздела «технологические решения» (398 000 руб.)

Районному киноцентру из местного бюджета на подготовку проекта на подключение здания к тепловым сетям и выполнение топографических работ в этом году выделено более 250 тыс. руб. (269 085,00 руб.).

**Подводя итоги 2021 года нельзя не сказать и о планах на 2022 год.**

Так в Межпоселенческой библиотеке за счет средств, районного бюджета, планируется отремонтировать кровлю. На выполнение этих работ необходимо более 2 млн. руб. (2 523 240 руб.). Данные средства заложены в бюджет учреждения на 2022 год.

Для последующего ремонта внутренних помещений межпоселенческой библиотеки планируется проведение инженерно-технического обследования на объекте культурного наследия. На что требуется выделение средств в сумме 450 тыс. руб. В культурно-досуговом центре Мичуринского сельского поселения планируется выполнить ремонт фасада, благодаря вступлению в краевую программу «Развитие культуры» с целью получения субсидии. Заявка на включение в программу была подана в рамках дополнительного отбора в ноябре 2021г.

В культурно-досуговом центре села Первореченского планируется подать заявки на включение в краевую программу «Развитие культуры». Для этого был проведён ряд мероприятий, таких как изготовление и получение положительного заключения гос. экспертизы проектно-сметной документации на проведение 4-х этапов работ, таких как: капитальный ремонт фасада и входных групп; капитальный ремонт кровли; капитальный ремонт инженерного обеспечения (энергоснабжение; отопление и вентиляция; кондиционирование; сети связи); установку технологического оборудования в зрительный зал.

В 2022 году администрацией Нововеличковского сельского поселения планируется продолжить работу по восстановлению дома культуры путём направления заявки на участие в дополнительном отборе для включения в программу Развитие культуры на ремонт фасада и внутренних помещений здания.

В культурно-досуговом центре Старомышастовского сельского поселения в 2022 году планируют осуществить ремонт кровли на сумму более 3,5 млн. руб. (3 597,66 руб. -МБ-539,649 руб., КБ-3058,011руб.) и ремонт фасада на сумму более 5,5 млн. руб. (5 735,46 руб. - МБ-860,32руб., КБ-4875,14руб.). Заявки в Министерство культуры Краснодарского края на включение в краевую программу Развитие культуры в 2022 году поданы.

В детской школе искусств в ст. Старомышастовской в 2022 году планирует изготовить и утвердить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания.

В Динском кинотеатре в 2022 году планируется провести работы по подключению здания к тепловым сетям МУП «Динская компания «Тепло», заменить покрытие площадки и ступеней, выполнить текущий ремонт фасада здания, произвести демонтаж старого и монтаж нового подвесного потолка в фойе второго этажа с заменой светильников, а так же планируется выполнить монтаж системы автоматической пожарной системы «Рубеж» (пожарная сигнализация), на выполнение всех работ требуется выделение средств в сумме белее 5,5 млн. руб. (5 656 993 руб.).

В заключении необходимо отметить, что работа по созданию комфортных условий – это лишь часть государственной концепции по реализации целей и стратегических задач.

Для обеспечения сбалансированности местных бюджетов необходимо учитывать современные условия функционирования учреждений культуры и развивать новые формы работы, привлекать квалифицированных специалистов, внедрять платные услуги, налаживать партнёрские связи со спонсорами организации. Существуют и другие ресурсы, например, участие в проектной деятельности, получение грантов из различных фондов и так далее. Надеемся, что будущий год для учреждений культуры будет не менее продуктивный и значимым в области благоустройства и создания доступных комфортных условий для посетителей.